계획

품질

SẢN PHẨM MỚI

(APQP)

| 승인 | 작성자 | 검사 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 응웬 카크 단 |  | Lee Choong Jae |

개정 이력

| 개정일 | 수정된 시간 | 개정 내용 | 개정자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/01/2018 | 01 | 내용 업데이트 | 응우옌 비엣 빈 |
| 08/01/2019 | 02 | 내용 업데이트 | 응우옌티템투이 |
| 10/03/2020 | 03 | 내용 업데이트 | 응웬 카크 단 |
| 05/05/2020 | 04 | 내용 업데이트 | 응웬 카크 단 |
| 15/03/2021 | 05 | 내용 업데이트 | 응웬 카크 단 |

- 섹션목적지 :

목적은 고객뿐만 아니라 고객의 요구도 충족할 수 있도록 회사에서 제품 개발 프로세스를 지원합니다.

- 범위 :

아피 애플리케이션제품 개발을 위한 신규/디자인 변경의 각/모든 제품 중 회사.

- 정의, 용어및/와 문서 적용 :

3.1용어의 정의, 약어 및/와로부터

APQP는 각/모든, 어디: Advanced Product Quality Planning이라는 문구의 첫 글자 의입니다.새로운).

3.2	문서 적용

- 기준 ISO 9001:2015

- 기준 IATF 16949:2016

- 기준 VDA 6.3

- 기준 ISO 13486:2016, 기준 FDA – 21CFR820

- 내용 진행 :

  - 1단계: 초기 계획.

    - 고객의 신제품 개발 요청을 받을 때i/디자인 변경. 부서사업부는 “게시판”을 만듭니다.개발” 또는 해당 부서에 “변경 통지” 발송개발. 게시판의 정보개발 다음을 포함합니다:

- 샘플상품 수량에 대해 문의드립니다.

- 샘플 배송 시간, 대량 시험 생산, 대량 생산.

- 포장, 포장 규정, 배송 방법.

- PPAP 제출 시간에 관한 사항입니다.

- 제품 요구 사항: 평균 생산량, 법적 요구 사항, 제품 기능... 만약 있음/있다.

- 기술도면, 특별사양, 기술표준, 제품, 물품, 샘플제품 등이 첨부되어 있습니다.

게시판개발 해야 할 일은 영업 담당 이사/사장/부장 이사/사장 조직에 제출하여 승인을 받아 부서장에게 전달개발.

    - 부서 개발 연구 수행 각/모든 요청 관련 제품까지:

- 제품 요구 사항: 품질 요구 사항, 출력 요구 사항, 샘플 배달 시간 요구 사항...

- 관련 관련까지 법 (실행에 따라 각/모든 주와 같이/처럼: 상품 품질 선언, 표준 준수 선언, 제품 등록에 대한 규정...).

- 요구의 회사에는 기계 및 장비의 배치가 포함되며, 각/모든 것은 의 회사를 규제합니다...

    - 부서 개발 확립된 제품을 제조하는 기술 프로세스를 연구합니다.“BOM 표 및 제조 공정 흐름”원래 및/와 준“다기능 그룹 목록”. 다기능팀 목록에는 대표의 각/모든 부서 관련(개발, QC, 각/모든 생산 부서...).

교차기능팀 없음/없음은 각/모든 팀원 있음/있다가 충분한 경험을 할 수 있도록 있음 및/와o 제품 개발 업무 신규 참여를 위해 반드시 할 수 있음이 큰 사람들을 모아야 합니다.

다기능 팀 멤버는 각/모든 도구에 대해 훈련 및/와 파악해야 합니다: APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC.

    - 부서 개발 '게시판' 이동개발” 또는 "다기능" 그룹의 각/모든 대표자에게 회의 소집을 요청하는 "변경 통지"입니다.

관련 문서에는 초기 제조 일정 및 흐름도, 도면, 각/모든 특별 요구 사항의 다른 제품...부품이 포함됩니다.개발 전 적음 전 적음 각/모든 교차 기능 팀 구성원에게 전달해야 합니다 02 일 전 때 conference개발 시작합니다.

회의에개발 업무, 다기능 팀 구성원, 연구, 문제 또는 부서.

    - 제품 발견 회의에서 다기능 팀은 방법을 논의했습니다.“브레인스토밍”있음/있다는 이해와 경험을 동원한다는 의미입니다. 의 사람들이 이미 관련 문제를 논의하고/와 자르기/모든 작업 후:

- 및/와 ​​가위각/모든 요청의 각/모든 항목 4.1.1.a, b, c, d, e, f를 고려하십시오.

- 연구 및/와는 의 제품 및/와 목록 프로세스 및/와 “제어 테이블 각/모든 고유한 특성 의 제품”에 특별한 특성을 부여합니다.

- 검사 및/와 "제품 제조 일정 및 흐름"을 검토합니다.

- “화물 부품 관리 테이블 신규”를 검토하세요.

- "제품 개발 계획표 신규"를 검토하세요.

- 타당성을 검토하기 위한 다기능 팀 회의를 종료합니다. 합격이 과/와오로 기록된다면 “테이블 유효성의 제품 제조 타당성”이 인정됩니다. 불가능/없음이 가능한 경우, 다기능팀장은 해당 문제를 이사/사장 위원회에 제출하여 고려 및 협상을 진행합니다.

부서 간 팀장은 해당 부서에 속한 사람입니다.개발 귀하는 해당 제품 개발 프로젝트를 담당하고 있습니다.

  - 2단계: 설계 및/와 제품 배포:

당사의 제품 설계 기능으로 인해 이번 단계에서는 아니/없음/없음을 실행하지 않습니다.

  - 3단계: 설계 프로세스 및/와 생산 프로세스 구현:

    - 결론과일회의개발 Cross-Functional Team Leader가 편집하여 “신제품 제조의 타당성표”를 이사/사장에게 제출개발 승인하다. 함께/로각/모든 특별 품질 기획 프로그램(또는 프로젝트 엄청난)을 위해 (부)총괄 이사에게 승인을 위해 전달했습니다.

    - 및/와o를 기반으로 한 다기능 그룹“제품 개발 계획표 신규”승인 및/와 도면, 각/모든 특수 특성, 각/모든 기술 요구 사항의 다른 제품... 제조 공정 중 잠재적 결함 수준 분석 진행(PFMEA) 및/와 확립“QC 프로세스 테이블”모델링 과정을 위해.

모든 PFMEA 특성은 제어를 위해 "Process QC Table"에 포함되어 있습니다.

    - Cross-Functional Team Leader에 따라 모니터링 및/와 각/모든 작업 후:

- 원료 준비 촉진에 따라 “원료 및 부품 샘플 구매 요청서” 및/와 “상품 부품 신규 확인 시트(양식 B)”.

- 기계 및 장비 준비 과정을 홍보합니다. 새로운, 금형, 지그, 검사 테이블 및/와 각/모든 테스트 도구 샘플 생산 단계에 필요합니다. 에 따라 “설계 계획 및/와 제조 금형, 지그, 검사 테이블”.

    - 다기능팀은 및/와 "QC stage sheet" 의 시험 단계를 기반으로 "Note sheet 및/와 검사 표준" 및/와 각/모든 테스트 표준과 관련된 각/모든 기술 문서를 준비합니다.

    - 샘플 테스트 수행: 및/와 “제품 개발 계획표 신규” 및/와 “QC 단계 테이블” 의 시험 단계를 기반으로 하는 다기능 팀이 샘플 테스트를 수행합니다. 팀 QC는 및/와o 각/모든 확립된 표준을 실행하여 검사 및 테스트하는 경우 합격을 요청합니다. 샘플을 시도하고 판매 부서에서 배송까지 다른 h 동반 상품에 따라 각/고객이 요구하는 모든 서류.

샘플 평가 결과가 QC 부서와 상품에 의해 발견되면 다기능 팀이 함께 논의하여 "개선 계획"을 작성합니다.

    - 프로토타입이 승인되고 고객이 승인된 후 다기능 팀은 다음 단계를 진행해야 합니다.

- 영업부서와 협력하여 포장, 보관, 운송 및 배송 표준을 설정합니다.

- 시험생산 단계의 '폭탄 일정 및 제조 흐름'을 검토 및 평가합니다.

- 해당 생산부서의 통합다기능팀장 함께/로장 각/모든이 "공장 배치도"를 작성하여 공장장에게 제출하여 검토를 받은 후 차장/총괄/사장에게 제출하여 승인을 받습니다. (본 Layout 디자인은 공장을 완전히 새롭게 준비해야 하는 제품에만 적용되며, 함께/로각/모든 제품은 함께/로 생산을 준비합니다. 해당 제품이 생산되고 있는 경우에는 Layout을 다시 수행하지/않을 필요가 없습니다.) “지침서 공장계획”에 따른 것입니다.

- “제품의 Control table 각/모든 구체적인 특성의”를 작성합니다.

- PFMEA에서는 꼭 각/모든 권장 조치 및/와 재평가 효과의 각/모든 권장 조치입니다.

- 기술 도면, 문서, 생산 흐름, PFMEA 등을 기반으로 시험 생산 단계에서 "QC 워크시트"를 검토하고 완료합니다.

- "제조 흐름도", "QC 프로세스 테이블" 및 문서를 기반으로 생산 부서를 결합하여 "테이블"을 만듭니다.작동 지침” 프로세스/단계에 대해 설명합니다.

- MSA 시스템 계획: QC는 특별한 특성을 지정하는 "QC 프로세스 테이블"을 기반으로 MSA 시스템에 대한 계획을 작성하여 선형성과 정확성을 보장합니다. 정확성, 반복성, 재현성의 측정 장비, 측정 방법 및/와 인간 측정에 따라 “지침서 MSA”.

- "QC 단계 테이블"을 기반으로 초기 공정/단계 용량 연구 계획(Cp, Cpk, Pp, Ppk) 팀 QC가 공정 용량 계획을 작성합니다.

    - 다기능팀은 품목 및 제품 구현 프로세스에 대한 검토 및 재평가를 수행한 후 전 부서장 회의를 소집하여 팀에 핸드오버(인수) 작업을 수행하도록 알립니다. 금형, 지그, 검사대, 생산 도구 등)을 장비에 투입하여 대량 시험 생산 단계에 대비합니다.

    - 대량 시제품 주문 및/와 제품 제조 흐름을 바탕으로 생산 관리 부서는 시생산 계획을 수립합니다.

  - 4단계:

실행/수행 대량 시험생산, 검증 사용가치의 제품m/생산 과정t.

실행/수행 대량 시험생산:

금형, 지그, 도구, 기계 및 장비, 환경, 작업자, 검사 직원, 공장, 시간 주기... 대량 생산과 마찬가지로 사용해야 합니다.

다기능 그룹 있음/있음은 모든 단계, 생산 프로세스, 제품 품질 핵심... 전 및/와 중 시험 생산 프로세스에 대해 운영자 및 검사 직원을 안내하고 교육합니다.

교차기능팀이 지정한 최소 제품 중 시험 생산 프로세스 보유할 수 있음 고객이 요구하지만 분석 프로세스/단계 용량(Cp, Cpk, Pp, ppk)을 진행하기에 충분한 수량을 보유해야 합니다.

시범 양산 다기능 그룹 및/와각/모든 부서 관련 실행각/모든 품목 후:

    - 생산 부서는 생산을 수행합니다. 에 따라 “생산 계획” 및/와 에 따라 “생산 공정 관리 절차”.

    - 생산관리부서 및/와 각/모든 생산부서로 구성된 다기능팀장이 모든 생산단계의 근로시간 기준을 정함.

    - 다기능 팀과 생산 부서는 "생산 레이아웃" 레이아웃의 적합성을 평가합니다.

    - 부품QC에서는 수입품, 부품, 제품 중 생산과정에 대한 검사 및 시험을 실시하고 있습니다.지침서 인식 및/와 결정productorigin”. 함께/로각/모든 생산 부서 확인 및/와 제품 구성 요소 저장에 따라 “지침서 제어제품첫 번째 제품".

    - 생산 단계의 "QC 프로세스 테이블" 존재/있음 특별 규정에 대해 QC 부서에서는 샘플링을 수행하고, 테스트 데이터를 수집하고, 측정 시스템을 수행합니다. (에 따라 MSA 가이드), 프로세스의 용량을 계산합니다. 가을n/process capa(Cp, Cpk)에 따라 “지침서 SPC”.

    - 대량 시험 생산 과정에서 다기능 팀은 생산 단계에 대한 종합적인 평가를 수행하고 대량 생산을 위한 "QC 단계 테이블"을 준비합니다.

주의 사항: QC 프로세스 테이블은 서면 형식으로 준비된 살아있는 문서로 간주되며 실제 생산에 맞게 정기적으로 업데이트되어 카니발을 더욱 완벽하게 만듭니다.

    - 및/와 ​​"QC 프로세스 테이블"을 기반으로 한 다기능 팀이 조정 및/와 재승인되어 조정을 진행하도록 각/모든 기술 문서와 같이/처럼: 기록지 및/와 검사/테스트 표준, 운영 표준, 및/와 각/다른 제품까지 관련된 모든 기술 문서.

    - PPAP(크로스펑셔널 그룹, 같은 부서)개발, QC 부서는 검각/모든 문서에 따라 “지침서 PPAP” 규정을 확인하여 검으로 물품을 이송합니다.

    - 생산관리자가 함께/로각/모든 부서를 조율하여 포장 및 테스트를 진행합니다. 평가 포장 및 배송 과정에 따라 “지침서 포장, 보존, 운송, 배송”.

    - 부품 사업은 고객에게 대량 시제품 납품 계획 및/와 각/모든 관련 정보(포장 방법, 운송, 배송 시간, 배송 품질, PPAP 승인 문서 등 포함)를 알려줍니다.

    - 대량 생산 배치 평가 요청 후 생산 관리 부서는 주문 및 제품의 대량 생산 계획을 시작합니다.

    - 고객이 양산 시험 배치 승인을 수락하는 경우 다기능 팀은 부적합 사항을 수정하고 "PPAP"를 다시 실행하는 조치를 취합니다.

  - 5단계: 대량 검토, 피드백 검토, 제품 검토 및 조치

    - 변동성 최소화:

QC는 통계 기법을 사용하여 생산 공정에 대한 데이터를 수집하여 단계/공정의 변화를 결정합니다. 존재/있음을 감지할 때 각/모든 징후 없음/없음 위치의 프로세스 있음/있음 각/모든 원인을 찾기 위해 시기적절한 시정 조치를 취하고/와 각/모든 시정 조치 팀을 위해 생산 공정의 각/모든 변동 중을 최소화합니다.

    - 비즈니스에 따라 “정보 수신 및 처리 절차 및/와 측정 고객 만족도”는 고객 만족도 수준을 조사합니다. 실행/수행 각/모든 행동은 각/모든 요청의 다른 h 상품을 만족시키기 위해 설정되어야 합니다. 이 단계에서의 효과의 제품 품질 기획 프로세스는 새로운/화된 평가입니다.

    - 배달 시간 및/와 지원 서비스:

부분 통합 사업 함께/로 생산 관리 부서는 에 따라 배송 상태에 대한 고객 만족도를 모니터링하고, 운송 중 각/모든 발생 비용...에 따라 “지침서 포장, 보관, 운송, 배송 상품”.

- 프로필 관리 :

| 프로필 이름 | 보관 장소 | 보관 기간 |
| --- | --- | --- |
| BOM 표 및 제조 공정 흐름 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 다기능 그룹 목록 (CFT) | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 제품 개발 계획표 신규 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 제어판 각/모든 개별적인 특성의 제품 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 생산 공정 관리 절차 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 지침서 포장 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |