계획 품질

SẢN PHẨM MỚI

(APQP)

ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING

(APQP)

| 승인 Approved by | 작성자 Prepared by | 검사 Checked by | 승인 Approved by |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 응웬 카크 단 | Lee Jaeseok | Lee Choong Jae |

개정 이력 / Revision tracking table

| 개정일 Date of revision | 수정된 시간 Revision | 개정 내용 Revision contents | 개정자 Revised by |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/01/2018 | 01 | 내용 업데이트/Updated the contents | 응우옌 비엣 빈 |
| 08/01/2019 | 02 | 내용 업데이트/Updated the contents | 응우옌티템투이 |
| 10/03/2020 | 03 | 내용 업데이트/Updated the contents | 응웬 카크 단 |
| 05/05/2020 | 04 | 내용 업데이트/Updated the contents | 응웬 카크 단 |
| 15/03/2021 | 05 | 내용 업데이트/Updated the contents | 응웬 카크 단 |
| 16/10/2023 | 06 | 내용 업데이트 4.1.1.f / Updated the contents 4.1.1.f | 강한 뱀 뱀 |
| 16/01/2024 | 07 | 실행 흐름 추가 Addition flow chart | 판딘다오 |
| 29/04/2024 | 08 | 보충특수 기능 업데이트 요청 Internal release “Special characteristics” | 판딘D셔츠 |

- 목적 / Purpose:

목적은 고객뿐만 아니라 고객의 요구도 충족할 수 있도록 회사에서 제품 개발 프로세스를 지원합니다.

To support the product development process at the company and meet the increasing requirements of customers

- 범위 / Scope of application:

아피 애플리케이션제품 개발을 위한 신규/디자인 변경의 각/모든 제품 중 회사.

This procedure is applied to advanced product development/ product design change in the company.

- 정의, 용어및/와 문서 적용 / Definitions, terms and applicable documents

3.1용어의 정의, 약어 및/와로부터 / Definition, Terminology and Abbreviations:

APQP는 각/모든, 어디: Advanced Product Quality Planning이라는 문구의 첫 글자 의입니다.새로운).

APQP is the initials of the phrase: Advanced Product Quality Planning.

3.2	문서 적용 / Applicable documents

- 기준 ISO 9001:2015

-Standard ISO 9001:2015

- 기준 IATF 16949:2016

-Standard IATF 16949:2016

- 기준 VDA 6.3

-Standard VDA 6.3

- 기준 ISO 13486:2016, 기준 FDA – 21CFR820

-Standard ISO 13486:2016, Standard FDA – 21CFR820

- 내용 진행/Contents:

  - 1단계: 초기 계획u/ Phase 1: Initial planning

    - 고객의 신제품 개발 요청을 받을 때i/디자인 변경. 부서사업부는 “게시판”을 만듭니다.개발” 또는 해당 부서에 “변경 통지” 발송개발. 게시판의 정보개발 다음을 포함합니다:

Upon receipt of a customer’s request for advanced product development/ design change, the Sales Department sends the “Notice of Development” or “Notice of Change” to the Development Department. The Notice of Development must include the following information:

- 샘플상품 수량에 대해 문의드립니다.

Quantity of Prototypes

- 샘플 배송 시간, 대량 시험 생산, 대량 생산.

Prototype delivery time, trial mass production, mass production.

- 포장, 포장 규정, 배송 방법.

Packaging standard, packaging specifications, shipping methods.

- PPAP 제출 시간에 관한 사항입니다.

Requirements for PPAP submission time.

- 제품 요구 사항: 평균 생산량, 법적 요구 사항, 제품 기능... 만약 있음/있다.

Other requirements such as: average production, legal requirements, product functions, if any.

- 기술도면, 특별사양, 기술표준, 제품, 물품, 샘플제품 등이 첨부되어 있습니다.

Enclosed technical drawings, special characteristic rules, technical standards related to customers’ products and Prototypes (if any).

게시판개발 해야 할 일은 영업 담당 이사/사장/부장 이사/사장 조직에 제출하여 승인을 받아 부서장에게 전달개발.

The Notice of Development must be submitted to the Director/Deputy General Manager in charge of business for approval before being sent to the Head of Development Department.

    - 부서 개발 연구 수행 각/모든 요청 관련 제품까지:

The Development Department researches product-related requirements:

- 제품 요구 사항: 품질 요구 사항, 출력 요구 사항, 샘플 배달 시간 요구 사항...

The requirements related to customers such as quality, output, Prototype delivery time, etc.

- 관련 관련까지 법 (실행에 따라 각/모든 주와 같이/처럼: 상품 품질 선언, 표준 준수 선언, 제품 등록에 대한 규정...).

Legal requirements (In accordance with the state regulations such as regulations on the goods quality declaration, conformity declaration, product registration, etc.).

- 요구의 회사에는 기계 및 장비의 배치가 포함되며, 각/모든 것은 의 회사를 규제합니다...

The company’s requirements include the arrangement of machinery and equipment, the company’s regulations

    - 부서 개발 확립된 제품을 제조하는 기술 프로세스를 연구합니다.“BOM 표 및 제조 공정 흐름”원래 및/와 준“다기능 그룹 목록”. 다기능팀 목록에는 대표의 각/모든 부서 관련(개발, QC, 각/모든 생산 부서...).

The Development Department researches product manufacturing technology and makes “BOM & Initial Manufacturing Process” and the “List of Multifunctional Groups”. The list of multifunctional groups includes the representatives of related departments (Development, QC, production departments, etc.).

교차기능팀 없음/없음은 각/모든 팀원 있음/있다가 충분한 경험을 할 수 있도록 있음 및/와o 제품 개발 업무 신규 참여를 위해 반드시 할 수 있음이 큰 사람들을 모아야 합니다.

The multi-functional group does not necessarily have to include many people but may include several representatives provided that the group members have sufficient experience to be able to participate in the development of advanced products

다기능 팀 멤버는 각/모든 도구에 대해 훈련 및/와 파악해야 합니다: APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC.

Multi-functional group members must be trained and knowledgeable about the tools: APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC.

    - 부서 개발 '게시판' 이동개발” 또는 "다기능" 그룹의 각/모든 대표자에게 회의 소집을 요청하는 "변경 통지"입니다.

The Development Department sends the “Notice of Development” or “Notice of Change” to the representatives in the “Multi-functional group” for requesting a meeting.

관련 문서에는 초기 제조 일정 및 흐름도, 도면, 각/모든 특별 요구 사항의 다른 제품...부품이 포함됩니다.개발 전 적음 전 적음 각/모든 교차 기능 팀 구성원에게 전달해야 합니다 02 일 전 때 conference개발 시작합니다.

Relevant documents include BOM & Initial Manufacturing Process, drawings, special requirements of the customer, etc. The Development Department must send these documents to the multi-functional group members at least 02 days before the Development Conference.

회의에개발 업무, 다기능 팀 구성원, 연구, 문제 또는 부서.

For the effective Development Conference, the multi-functional group members must study all relevant issues before the Development Conference date.

    - 제품 발견 회의에서 다기능 팀은 방법을 논의했습니다.“브레인스토밍”있음/있다는 이해와 경험을 동원한다는 의미입니다. 의 사람들이 이미 관련 문제를 논의하고/와 자르기/모든 작업 후:

In the advanced product development conference, the multi-functional group needs to discuss in a “brainstorming” method, which means mobilizing all attendees’ knowledge and experience to discuss each related issue and complete the following jobs:

- 및/와 ​​가위각/모든 요청의 각/모든 항목 4.1.1.a, b, c, d, e, f를 고려하십시오.

Review and confirm the requirements of items 4.1.1.a, b, c, d, e, f.

- 연구 및/와 특별한 특성을 부여합니다 의 제품 및/와 목록 프로세스 및/와o “제어 테이블 각/모든 특별한 특성 의 제품m”은 제품 도면을 기준으로 합니다.

M&C 회원들은 자체 평가 및/와 각/모든 기술적 특성 및/와 업데이트 및/와o “제품의 컨트롤 테이블 각/모든 특정 특성의”를 제공합니다.

Research and find out the special characteristics of the product and the listing process in the “Control table of specific characteristics of products” base on product drawing from Customer.

M&C internal review process and release special characteristics and listing process in the “Control table”.

- 검사 및/와 "제품 제조 일정 및 흐름"을 검토합니다.

Check and review “BOM & Manufacturing Process”.

- “화물 부품 관리 테이블 신규”를 검토하세요.

Review “Control Table of advanced products”.

- "제품 개발 계획표 신규"를 검토하세요.

Review “Advanced product development planning table”.

- 타당성을 검토하기 위한 다기능 팀 회의를 종료합니다. 합격이 과/와오로 기록된다면 “테이블 유효성의 제품 제조 타당성”이 인정됩니다. 불가능/없음이 가능한 경우, 다기능팀장은 해당 문제를 이사/사장 위원회에 제출하여 고려 및 협상을 진행합니다.

At the end of the multi-functional group meeting, if the feasibility is satisfactory, record in the “Feasibility confirmation table of advanced products”. Where the feasibility is unsatisfactory, the multi-functional group leader will submit the issue to the Board of Directors for review and negotiation with customers.

부서 간 팀장은 해당 부서에 속한 사람입니다.개발 귀하는 해당 제품 개발 프로젝트를 담당하고 있습니다.

The multi-functional group leader is a member of the Development Department who is primarily responsible for the product development project.

  - 2단계: 설계 및/와 제품 배포/Phase 2: Product design and development:

당사의 제품 설계 기능으로 인해 이번 단계에서는 아니/없음/없음을 실행하지 않습니다.

Because the company does not have a product design function, this phase is not implemented.

  - 3단계: 설계 프로세스 및/와 생산 프로세스 구현:

Phase 3: Process design and production process implementation:

    - 결론과일회의개발 Cross-Functional Team Leader가 편집하여 “신제품 제조의 타당성표”를 이사/사장에게 제출개발 승인하다. 함께/로각/모든 특별 품질 기획 프로그램(또는 프로젝트 엄청난)을 위해 (부)총괄 이사에게 승인을 위해 전달했습니다.

The outcome of the Development Conference is revised by the multi-functional group leader, who then submits a “Feasibility confirmation table of advanced products” to the Development Director for approval. Special quality planning programs (or big projects) must be submitted to (Deputy) General Director for approval.

    - 및/와o를 기반으로 한 다기능 그룹“제품 개발 계획표 신규”승인 및/와 도면, 각/모든 특수 특성, 각/모든 기술 요구 사항의 다른 제품... 제조 공정 중 잠재적 결함 수준 분석 진행(PFMEA) 및/와 확립“QC 프로세스 테이블”모델링 과정을 위해.

The multifunctional group, based on the approved “advanced product development planning table” and drawings, special characteristics, technical requirements of customers, etc. conducts a Potential Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) and makes a “QC phase table” for the Prototype manufacturing process.

모든 PFMEA 특성은 제어를 위해 "Process QC Table"에 포함되어 있습니다.

All of the characteristics analyzed in the PFMEA must be based on “QC phase table” for control.

    - Cross-Functional Team Leader에 따라 모니터링 및/와 각/모든 작업을 촉진합니다.c sau /The multi-functional group leader monitors and promotes the following tasks:

- 원료 준비 촉진에 따라 “원료 및 부품 샘플 구매 요청서” 및/와 “상품 부품 신규 확인 시트(양식 B)”.

Promote the preparation of raw materials according to “Request for buying raw materials and components for Prototype production” and “Control table of advanced components” (Form B)

- 기계 및 장비 준비 과정을 홍보합니다. 새로운, 금형, 지그, 검사 테이블 및/와 각/모든 테스트 도구 샘플 생산 단계에 필요합니다. 에 따라 “설계 계획 및/와 제조 금형, 지그, 검사 테이블”.

Promote the process of preparing new equipment, molds, jigs, test tables and necessary inspection tools for the trial Prototype production phase according to the “Design and manufacture plan of molds, jigs, test tables”.

    - 다기능팀은 및/와 "QC stage sheet" 의 시험 단계를 기반으로 "Note sheet 및/와 검사 표준" 및/와 각/모든 테스트 표준과 관련된 각/모든 기술 문서를 준비합니다.

The multifunctional group shall, based on the “QC phase table” of the trial production phase, prepare relevant technical documents: “Table of recording and inspecting standards” and other testing standards.

    - 샘플 테스트 수행: 및/와 “제품 개발 계획표 신규” 및/와 “QC 단계 테이블” 의 시험 단계를 기반으로 하는 다기능 팀이 샘플 테스트를 수행합니다. 팀 QC는 및/와o 각/모든 확립된 표준을 실행하여 검사 및 테스트하는 경우 합격을 요청합니다. 샘플을 시도하고 판매 부서에서 배송까지 다른 h 동반 상품에 따라 각/고객이 요구하는 모든 서류.

Trial Prototype production: the multifunctional group produces Prototypes based on the “Advanced product development planning table” and “QC phase table” of the trail production phase. QC Department conducts inspection and testing Prototypes based on the established standards. If the results are satisfactory, such Prototypes shall be sent the Sales Department to deliver to customers along with the required documents.

샘플 평가 결과가 QC 부서와 상품에 의해 발견되면 다기능 팀이 함께 논의하여 "개선 계획"을 작성합니다.

If the Prototype evaluation results of the QC department or the customer is unsatisfactory, the multifunctional group will discuss together and make an “Improvement Plan”.

    - 프로토타입이 승인되고 고객이 승인된 후 다기능 팀은 다음 단계를 진행해야 합니다.

After the prototype has been accepted as satisfactory by the customer, the multifunctional group performs the following steps:

- 영업부서와 협력하여 포장, 보관, 운송 및 배송 표준을 설정합니다.

Coordinate with Sales Department to establish the packing standards and deliver products to customers for confirmation according to “Instructions for packaging, storage, transportation, delivery”.

- 시험생산 단계의 '폭탄 일정 및 제조 흐름'을 검토 및 평가합니다.

Review, evaluate and validate “BOM & Manufacturing Process” for the trial production phase.

- 해당 생산부서의 통합다기능팀장 함께/로장 각/모든이 "공장 배치도"를 작성하여 공장장에게 제출하여 검토를 받은 후 차장/총괄/사장에게 제출하여 승인을 받습니다. (본 Layout 디자인은 공장을 완전히 새롭게 준비해야 하는 제품에만 적용되며, 함께/로각/모든 제품은 함께/로 생산을 준비합니다. 해당 제품이 생산되고 있는 경우에는 Layout을 다시 수행하지/않을 필요가 없습니다.) “지침서 공장계획”에 따른 것입니다.

The multi-functional group leader in collaboration with the heads of the relevant production departments makes and submits a “Workshop Layout Drawing” to the Workshop Director for review and then to the Deputy/General Director for approval. (This layout design is only applied to products that require a completely new workshop. For products manufactured along with unfinished products, the layout is not needed to redo) according to the “Workshop planning instructions”.

- “제품의 Control table 각/모든 구체적인 특성의”를 작성합니다.

Complete “Control table of specific characteristics of products””.

- PFMEA에서는 꼭 각/모든 권장 조치 및/와 재평가 효과의 각/모든 권장 조치입니다.

During PFMEA, complete the proposed actions and review the effectiveness of the proposed actions.

- 기술 도면, 문서, 생산 흐름, PFMEA 등을 기반으로 시험 생산 단계에서 "QC 워크시트"를 검토하고 완료합니다.

Based on technical drawings and related documents, production process, PFMEA, etc., review and finalize the “QC phase table” of the trial production phase.

- "제조 흐름도", "QC 프로세스 테이블" 및 문서를 기반으로 생산 부서를 결합하여 "테이블"을 만듭니다.작동 지침” 프로세스/단계에 대해 설명합니다.

In collaboration with the Production Department, make “Operation manual” for each process/phase based on “BOM & Manufacturing process”, “QC phase table” and related documents.

- MSA 시스템 계획: QC는 특별한 특성을 지정하는 "QC 프로세스 테이블"을 기반으로 MSA 시스템에 대한 계획을 작성하여 선형성과 정확성을 보장합니다. 정확성, 반복성, 재현성의 측정 장비, 측정 방법 및/와 인간 측정에 따라 “지침서 MSA”.

Make a measuring system analysis plan (MSA): based on the “QC phase table” with special characteristics, the QC Department makes a measuring system analysis plan to ensure linearity and accuracy, repeatability, reproducibility of measuring instruments, measuring methods and person in charge of measurement according to the “MSA procedure”.

- "QC 단계 테이블"을 기반으로 초기 공정/단계 용량 연구 계획(Cp, Cpk, Pp, Ppk) 팀 QC가 공정 용량 계획을 작성합니다.

The initial process/ process capacity research plan (Cp, Cpk, Pp, Ppk): based on the “QC phase table”, the QC Department makes a process capacity analysis plan.

    - 다기능팀은 품목 및 제품 구현 프로세스에 대한 검토 및 재평가를 수행한 후 전 부서장 회의를 소집하여 팀에 핸드오버(인수) 작업을 수행하도록 알립니다. 금형, 지그, 검사대, 생산 도구 등)을 장비에 투입하여 대량 시험 생산 단계에 대비합니다.

The multifunctional group reviews and re-evaluates the items during the product deployment process and then convenes a meeting with all heads of the relevant departments to notify and handover the items (molds, jigs, test tables and related production tools, etc.) to the relevant units to prepare for the mass production phase.

    - 대량 시제품 주문 및/와 제품 제조 흐름을 바탕으로 생산 관리 부서는 시생산 계획을 수립합니다.

Based on mass production orders and production process, the Production Management Department makes a trial production plan according to the “Production management procedure”.

  - 위상n 4 /Phase 4:

실행/수행 대량 시험생산, 검증 사용가치의 제품m/생산 과정t.

Trial mass production an confirmation of product value/production process.

실행/수행 배치제품 시험생산t / Conduct the trial mass production:

금형, 지그, 도구, 기계 및 장비, 환경, 작업자, 검사 직원, 공장, 시간 주기... 대량 생산과 마찬가지로 사용해야 합니다.

The trial mass production must be done by using molds, jigs, tools, machinery, environment, operation workers, inspectors, workshops, cycles, etc. just like the mass production.

다기능 그룹 있음/있음은 모든 단계, 생산 프로세스, 제품 품질 핵심... 전 및/와 중 시험 생산 프로세스에 대해 운영자 및 검사 직원을 안내하고 교육합니다.

The multi-functional group must instruct and train operation workers and inspectors in each phase of the production process, the key quality of the product before and during the trial production process

교차기능팀이 지정한 최소 제품 중 시험 생산 프로세스 보유할 수 있음 고객이 요구하지만 분석 프로세스/단계 용량(Cp, Cpk, Pp, ppk)을 진행하기에 충분한 수량을 보유해야 합니다.

The minimum number of products during the trial production process is specified by the multi-functional group and may also be required by the customer; however, this number must be sufficient to conduct the phase/ process capacity analysis (Cp, Cpk, Pp, Ppk).

시범 양산 다기능 그룹 및/와각/모든 부서 관련 실행각/모든 품목 후:

During the trial mass production, the multifunctional groups and related department perform the following items:

    - 생산 부서는 생산을 수행합니다. 에 따라 “생산 계획” 및/와 에 따라 “생산 공정 관리 절차”.

Production departments carry out production according to the “Production Plan” and “Production Process Control Procedures”.

    - 생산관리부서 및/와 각/모든 생산부서로 구성된 다기능팀장이 모든 생산단계의 근로시간 기준을 정함.

The multi-functional group leader in collaboration with the Production Management Department and related production departments determines the working hour standards for each production phase.

    - 다기능 팀과 생산 부서는 "생산 레이아웃" 레이아웃의 적합성을 평가합니다.

The multifunctional group and the production department conduct the conformity assessment on the “Production Layout”.

    - 부품QC에서는 수입품, 부품, 제품 중 생산과정에 대한 검사 및 시험을 실시하고 있습니다.지침서 인식 및/와 결정productorigin”. 함께/로각/모든 생산 부서 확인 및/와 제품 구성 요소 저장에 따라 “지침서 제어제품첫 번째 제품".

QC department conducts inspection and testing of imported goods, components and products during the production in accordance with the “Product identification and traceability procedure”; in coordination with production departments, checks and stores product components according to the “Initial product control procedure”.

    - 생산 단계의 "QC 프로세스 테이블" 존재/있음 특별 규정에 대해 QC 부서에서는 샘플링을 수행하고, 테스트 데이터를 수집하고, 측정 시스템을 수행합니다. (에 따라 MSA 가이드), 프로세스의 용량을 계산합니다. 가을n/process capa(Cp, Cpk)에 따라 “지침서 SPC”.

For production phases, “QC phase table” has special provisions, QC Department takes samples, collects inspection data and conducts the measuring system analysis (according to MSA procedure), calculates the phase/ process capability (Cp, Cpk) according to the “SPC procedure”.

    - 대량 시험 생산 과정에서 다기능 팀은 생산 단계에 대한 종합적인 평가를 수행하고 대량 생산을 위한 "QC 단계 테이블"을 준비합니다.

In the mass production process, the multi-functional group conducts the evaluation and certification of each production phase, makes a “QC phase table” for mass production.

주의 사항: QC 프로세스 테이블은 서면 형식으로 준비된 살아있는 문서로 간주되며 실제 생산에 맞게 정기적으로 업데이트되어 카니발을 더욱 완벽하게 만듭니다.

Note: The QC phase table is considered to be a living document in writing, so it is regularly updated to suit the actual production and become more perfected.

    - 및/와 ​​"QC 프로세스 테이블"을 기반으로 한 다기능 팀이 조정 및/와 재승인되어 조정을 진행하도록 각/모든 기술 문서와 같이/처럼: 기록지 및/와 검사/테스트 표준, 운영 표준, 및/와 각/다른 제품까지 관련된 모든 기술 문서.

The multifunctional group, based on the approved and revised “QC phase table”, adjusts the relevant technical documents such as “Table of recording and inspecting operation standards” and other technical documents related to the product.

    - PPAP(크로스펑셔널 그룹, 같은 부서)개발, QC 부서는 검각/모든 문서에 따라 “지침서 PPAP” 규정을 확인하여 검으로 물품을 이송합니다.

Production Part Approval Process (PPAP): The multifunctional group, the Development Department, the QC Department verify documents according to the “PPAP Procedure” and send them to customers for confirmation.

    - 생산관리자가 함께/로각/모든 부서를 조율하여 포장 및 테스트를 진행합니다. 평가 포장 및 배송 과정에 따라 “지침서 포장, 보존, 운송, 배송”.

The Production Management Department in collaboration with the relevant departments conducts packaging and testing and then evaluates the delivery and packaging process according to “Procedures for packaging, storage, transport, delivery”.

    - 부품 사업은 고객에게 대량 시제품 납품 계획 및/와 각/모든 관련 정보(포장 방법, 운송, 배송 시간, 배송 품질, PPAP 승인 문서 등 포함)를 알려줍니다.

Sales Department notifies customers of the delivery plan and trial mass production and related information (including packaging method, shipment mode, delivery time, product quality, PPAP documents, etc.).

    - 대량 생산 배치 평가 요청 후 생산 관리 부서는 주문 및 제품의 대량 생산 계획을 시작합니다.

After the customer confirms that trial mass production products are satisfactory, the Production Management Department make a mass production plan based on the customer’s orders.

    - 고객이 양산 시험 배치 승인을 수락하는 경우 다기능 팀은 부적합 사항을 수정하고 "PPAP"를 다시 실행하는 조치를 취합니다.

If the customer does not accept trial mass production products, the multifunctional group takes corrective actions and reworks them according to the “PPAP Procedure”.

  - 5단계: 대량 검토, 피드백 검토, 제품 검토 및 조치

Phase 5: Mass production, evaluation on feedback of customers and corrective actions

    - 변동 최소화ng / Minimized fluctuations:

QC는 통계 기법을 사용하여 생산 공정에 대한 데이터를 수집하여 단계/공정의 변화를 결정합니다. 존재/있음을 감지할 때 각/모든 징후 없음/없음 위치의 프로세스 있음/있음 각/모든 원인을 찾기 위해 시기적절한 시정 조치를 취하고/와 각/모든 시정 조치 팀을 위해 생산 공정의 각/모든 변동 중을 최소화합니다.

QC department collects data during the production, uses statistical techniques to determine the fluctuations of the phases/ processes. When negative signs of the process are found, corrective actions must be taken in a timely manner to find out the cause and minimize fluctuations in the production process.

    - 비즈니스에 따라 “정보 수신 및 처리 절차 및/와 측정 고객 만족도”는 고객 만족도 수준을 조사합니다. 실행/수행 각/모든 행동은 각/모든 요청의 다른 h 상품을 만족시키기 위해 설정되어야 합니다. 이 단계에서의 효과의 제품 품질 기획 프로세스는 새로운/화된 평가입니다.

Sales Department investigates customer satisfaction and takes necessary actions to meet customer requirements according to “Procedures for receiving, processing information and measuring customer satisfaction”. The effectiveness of the product quality planning process at this phase is evaluated

    - 배달 시간 및/와 지원 서비스:

부분 통합 사업 함께/로 생산 관리 부서는 에 따라 배송 상태에 대한 고객 만족도를 모니터링하고, 운송 중 각/모든 발생 비용...에 따라 “지침서 포장, 보관, 운송, 배송 상품”.

Sales Department in collaboration with Production Management Department monitors customer satisfaction about delivery status, additional shipping costs, etc. according to “Procedures for packaging, storage, transport, delivery”.

- 프로필 관리 : / Record management:

| 프로필 이름 | 보관 장소 | 보관 기간 |
| --- | --- | --- |
| BOM 표 및 제조 공정 흐름 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 다기능 그룹 목록 (CFT) | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 제품 개발 계획표 신규 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 제어판 각/모든 개별적인 특성의 제품 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 생산 공정 관리 절차 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |
| 지침서 포장 | 팀 R&D | 레브를 변경할 때 |

- 실행 흐름:/ Flow chart: