강영규 과장 업무 인수인계 자료

대상 기간: 2026년 5월 22일(금) ~ 5월 29일(금)

작성: 2026-05-29 | 업무 대행: 본인 (구매팀장 휴가 대행)

0. 한 줄 요약 (먼저 읽으세요)

휴가 동안 도장지그 견적(신우/도원) 비교, 다산 백업금형 및 임대설비 협의, 외주마감(다산·홍다) 진행, 중고설비(스미토모 350톤) 확인, 부자재·창성툴 입고 일정 관리를 대행했습니다. 6월 첫째 주 금형 6/4 → 도장지그 6/7 → 도장 테스트 6/8 일정이 가장 중요하고, 신우 도장지그 견적이 오늘(5/29) 오전 접수 예정이니 출근 즉시 확인 부탁드립니다.

1. 일자별 업무 요약

| 일자 | 구분 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 5/22 (금) | 구매팀 인수 | 삼성 부자재 구매(업체 3곳), 다산 계약서, 슈퍼드릴 설비 인수 |
| 5/22 (금) | 세무국 방문 | 부가세 환급 관련 25년도 원자재 구매건 조사 대응 |
| 5/25 (월) | 탭 개발 미팅 | 도장지그/트레이지그/부자재 조립지그/저항지그 견적 진행 |
| 5/26 (화) | 중고설비 | 스미토모 350톤 중국 확인(2018년식, 76만 RMB), 매각 검토 |
| 5/26 (화) | 도장지그 | 신우 견적 접수(금형만) / 도원 견적요청(지그포함) |
| 5/27 (수) | 외주마감 | 다산/홍다 5월분 마감 진행, 다산 재료비 18%인상 소명요청 |
| 5/27 (수) | 도장지그 | 신우(9,500만동)/도원(8,000만동) 견적 비교, 일정 협의 |
| 5/28 (목) | 다산 협의 | 125톤 2대 추가임대(6/22), 400톤 임대 불투명, 단가 재산정 |
| 5/28 (목) | 이즈미 스프레이 | 견적 42,500위엔(6,300불), 2대 기안요청 → 임성조 부장 |
| 5/28 (목) | 창성툴(M1.4) | 추가 수급, 6/2(차주) 저녁 도착 예정, 1,700개 입고 확인 필요 |
| 5/29 (금) | 태블릿 준비사항 | 금형 6/4 / 도장지그 6/7 / 도장 6/8 테스트, 부자재·원재료 점검 |

2. 출근 즉시 확인할 조치 사항

| No. | 조치 사항 | 마감일 | 담당/협조 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 신우 도장지그 견적(150세트, 6/7일 예상) 5/29 오전 접수 | 5/29 (오늘) | 구매팀 | 접수 대기 |
| 2 | 금형 6/4 도착 일정 / 도장지그 6/7 / BMT도장 6/8 테스트 가능 확인 | 6/4 ~ 6/8 | 구매팀 | 진행 중 |
| 3 | 부자재 월말 입고 여부 확인 / 원재료(마그네슘, 사출재료) 재고 확인 | 5/31 까지 | 구매팀 | 확인 필요 |
| 4 | 창성툴 M1.4 1,700개 6/2 입고 확인 | 6/2 | 구매팀 | 대기 |
| 5 | 다산 외주마감 5월분 진행(18%인상 소명요청, 인상 마감) | 5월 말 | 구매/회계 | 진행 |
| 6 | 홍다 4·5월분 비용 6월 초 지급(법인장 동의 5/27) + 인건비 1,000불 추가 | 6월 초 | 구매/회계 | 진행 |
| 7 | 이즈미 스프레이 2대 기안서 작성 → 임성조 부장 결재 | 주중 | 구매팀 | 미작성 |
| 8 | 다산 125톤 2대 추가임대 6/22 이동 일정 및 사전공사 준비 이태수 상무와 협의 완료 | 6/22 | 구매/생산 | 협의 중 |
| 9 | 다산 M&C 트리밍 설비 1대 수리 출고 / 기존 125톤 생산제품 선정 견적(타겟단가) | 순차 | 구매팀 | 요청 단계 |
| 10 | 토요 350톤 취출기 추가 1대 판매 가능여부 확인(방용택 이사) | 이번 주 | 구매팀 | 확인 중 |

3. 상세 인수인계

3-1. 도장지그 (최우선)

① 신우테크

- 기존 탭 X모델 진행 중

- 5/27 모델링 완료 예정, 6/7 시사출

- 당사 300세트 샘플 대응용으로 150세트 시사출 요청

- 금형 5만에서 보수 진행

- 금형 금액: 9,500만동 (네고 요청해 둠)

- 지그 일정: 150세트 6/7 예상 / 지그 견적은 5/29 오전 중 접수 예정

② 도원

- BMT 소개 업체, 사출까지 같이 진행해야 하는 조건

- 금형 8,000만동 / 사출 TOP 4,000VND, BTM 5,000VND

- 금형+사출 일괄 견적 요청

③ 중국계 베트남 회사 (도장 견적)

- 도장 부분만의 견적 요청, 도장사양서 포함하여 상세 견적 요청 완료 (5/27)

3-2. 다산 (백업금형·임대설비·단가)

- 치수 불량 처리: 이랜텍 짝맞춤 14,000세트 중 → 고이사님 진행 확인 필요

- 백업 금형 이슈: 1Cav 우선 진행

- 이태수 상무 협의 사항:

  - 125톤 2대 추가 임대 → 6월 22일 이동 일정, 2Cav 생산 진행

  - 기존 임대 125톤 → 차량용 다른 품목으로 변경 진행 (김재현 법인장·김주석 부장 협의, 품목 리스트 배포 후 견적)

  - 400톤 임대 여부·일정 불투명 통보 → 년말까지 당사에서 사용해야 함

  - 다산 550톤 설비 Cover류 재견적 진행 (법인장 통보 완료)

- 사전 준비 필요: 다산 사전공사 진행

- 단가 결정: 기본 비용은 동일, 재료비 변동분만 반영

3-3. 외주마감 (다산·홍다)

- 다산 재료비 인상 18% 주장 → 당사 인상분은 4.6%·5.1%로 이해 불가 → 미인상으로 5월분 마감 진행, 인상 소명 요청 발송 →3월 견적건으로 4월5월 인상시 18.3% 맞음

- 홍다 인건비 1,000불 추가 필요 (에어게이지 2명) -> 법인장 보고완료 기안 필요함, 마감시 13000불로 마감하라고 구매팀에 지시함.

- 홍다 불량 관련: 치수 불량 외에는 빠지는 것 없이 진행 예정, 추가 인원 투입하여 정상화 노력 중

- 4·5월 비용에 대한 6월 초 지급 필요 (법인장 동의 완료, 5/27)

- 프로세스 메모(베트남어 원문): 월 1~25일 공급채무 마감 → Pur+Pic kho gia công ngoài MC 벤더 채무대조 → Pur+IPQ 월 RMA 대조 → 데이터 OK 시 Pur가 approval, 벤더에 월내 인보이스 발행 통보 → Pur가 U9에서 AP 처리하여 회계 계상

3-4. 중고설비

- 스미토모 350톤: 중국 확인 결과 2018년식, 76만 RMB (상세 내역 별도 확인 필요)

- 추후 확인 항목: 일정, 수량

- 중고설비 매각 검토 대상: 아연기계 125톤 4~5대, 스미토, 테이플

- 토요 350톤 취출기: 1대 확정, 추가 1대 판매 가능여부 내부 확인 중 (목요일 결과) → 방용택 이사 확인 필요

3-5. 부자재·원재료·툴 입고

- 삼성 부자재 구매 진행 중 (업체 3곳): 사출원재료 / 인서트 너트 / 스티커 부자재 (BOM 일정표 확인) 5월 말 입고예정 확인 필요

- 창성툴 M1.4: 추가 수량 수급 → 6/2(차주) 저녁 도착 예정, 1,700세트 입고 확인 필요

- 원재료 확인 필요: 마그네슘 6/2 입고예정, 사출 재료 50kg 입고완료

3-6. 탭 개발 미팅 (5/25) -> 진행확인 필요함.

- 도장 지그 관련: 모델링 나오면 지그 제작업체에서 금형만 제작 가능한지 확인 필요

- 트레이 지그 도면 접수 시 견적 확인 → hien 담당, 수량 확인 필요

- 부자재 조립 지그 → Vi hien 확인 필요

- 저항 지그 설비 견적 우선 확인 → 업체는 세광, Duyen 담당

- 개발영업 고진석 이사님 내용 확인 후 추가 미팅 예정 → 일정 확정되면 업데이트 (견적·상세 일정 별도 작성·공유 필요)

3-7. 신규 설비 기안

- 이즈미 스프레이: 견적 42,500위엔 (≈6,300불, 수입·통관·설치비 별도) / 2대 기안 요청 → 임성조 부장 (사업계획서에 업데이트 완료)

3-8. 세무국 대응 (5/22)

- 부가세 환급 관련: 25년도 원자재 구매건으로 조사 필요 (판매업체에 문제가 있었음)

- 탐 부국장 → 프로세스를 준수하는 사람으로 파악됨

- 하 과장 → 초기 회사 창립 시부터 알고 있는 사람, 관계 만들어둘 필요 있음

3-9. 기타

- 마키노 일본 수출 필요서류 (5/27): Duyen 작업 완료 — 공장전경/보안게이트/설비설치위치/금형공장 내부/제품·금형 사진(브라켓)/금형 도면/회사 전체 레이아웃/조직도

- 자료관리(1차·최종): 회사 전체 정리 방안 및 부서별 정리 방안 기초안 작성 완료

- 사업계획 수정 진행 (5/27): 상반기 계획 대비 실적 / 기준정보(품목정보·자재·중량·공수·공정경로) / 재료비·경비·사용량 / 26 하반기·27년 계획 S-plan / 주재원 입사 1명 (과장 1년차)

- 사장님 비용 (6/17): 2,000불 현금 지급 필요

4. 주요 연락처 및 관계자

| 업체 | 담당자 | 연락처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| M&C (방전기 부품) | 김성수 이사 (경영지원부) | 070-4416-1228 / 010-3103-8259 | 11-4 sandan 5gil, jiksan-eup, Seobuk-gu, Chungnam |
| 신우테크 (도장지그) | 유광선 법인장 | 0356-548-580- | 기존 탭 X모델 진행, 금형 9,500만동, 6/4 시사출 추진 |
| BMT | 강세인 법인장 | 0972-146-066 | 도장외주업체 |
| 세무국 | 탐 부국장 / 하 과장 | - | 탐: 프로세스 준수형 / 하: 창립 시기부터 알던 관계, 관리 필요 |
| 노루 | 홍성우 부장 | 0986-480-977 | 탭 도료 |
| 다산 | 이태우 상무 | 010-2807-7259 | 다산 백업금형/임대설비 협의 진행 |
| 법인장 | 김재현 법인장 | 카톡 | 다산 단가 및 임대 협의, 외주 지급 동의(5/27) |
| 내부 결재 | 임성조 부장 | 사내 | 이즈미 스프레이 2대 기안 결재 라인 |

우선순위 제안

- 도장지그 견적(신우·도원) 비교 후 결정 — 6/4 금형 도착에 맞춘 일정이 빠듯

- 창성툴 M1.4 1,700개 — 6/2 입고 시 수량·품질 검수를 반드시 동시 진행

- 세무국 부가세 환급 건

미해결/추후 확인 사항

- 탭 개발 미팅 후속 — 고진석 이사님 컨펌 후 일정 확정·견적 정리 필요 (현재 도면·수량·담당 매칭만 정리됨)

- 토요 350톤 취출기 추가 1대 — 방용택 이사 결과 회신 대기