| CÔNG TY TNHH DOOJIN CONSTRUCTION Số: 09062026/ DJ-EV | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026 |
| --- | --- |

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

V/v: Thiết kế và cung cấp, lắp đặt hoàn thiện nội thất

- Căn cứ vào  Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Bộ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006.

- Căn cứ vào Luật Dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005.

- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, tại văn phòng Công ty TNHH Doojin Construction, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN A:  CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA

- Người đại diện : Ông CHOI BYOUNG YOUN

- Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc                    Quốc tịch: Hàn Quốc

- Mã số thuế : 2300781686

- Địa chỉ: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

BÊN B: CÔNG TY TNHH DOOJIN CONSTRUCTION

- Người đại diện: Ông KIM DONG JIN

- Chức vụ:  Giám đốc                               Quốc tịch: Hàn Quốc

- Mã số thuế : 0107705524

- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- E-mail: doojinconstruction.vn@gmail.com

- Điện thoại: 033 736 5910

- Số tài khoản : 700-007-503-896 tại ngân hàng Shinhan bank- chi nhánh Trần Duy Hưng

Sau khi bàn bạc hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: TÊN CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM, KHỐI LƯỢNG VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Tên công trình: Thiết kế và cung cấp, lắp đặt hoàn thiện nội thất chung cư

- Địa điểm: Căn hộ 1905, tòa S2 Sunshine City, Phú Thượng, Hà Nội

- Bên B sẽ thực hiện công việc lên thiết kế, cung cấp, lắp đặt nội thất cho chung cư của bên A theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt trên cơ sở khối lượng và giá trị hợp đồng.

Phạm vi công việc của bên B là đã bao gồm những nội dung sau:

  - Thi công theo đúng các đầu mục công việc trong bảng báo giá cải tạo được đính kèm.

  - Bảo hành trong thời gian 12 tháng kể từ khi hai bên ký nghiệm thu hoàn thành công trình (không bảo hành trong các trường hợp bất khả kháng như quy định tại Điều 6 của hợp đồng, các lỗi tác động va chạm lên sản phẩm do người sử dụng gây ra làm hỏng hóc, trầy xước....)

  - Những công việc không có trong phụ lục của hợp đồng này mà chủ đầu tư yêu cầu thực hiện thì sẽ được tính trong phần phát sinh.

- Chú ý: Khi có phát sinh thêm về đầu mục công việc bên A phải thanh toán 50% cho bên B ngay trước khi bên B thực hiện công việc phát sinh đó. Thời gian để thực hiện công việc phát sinh sẽ được gia hạn thêm do thỏa thuận giữa hai bên.

  - Những vật tư, vật liệu còn thiếu không được ghi trong hợp đồng thì chủ đầu tư có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ cho đơn vị thi công.

ĐIỀU 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH  QUYẾT TOÁN

2.1 Giá hợp đồng:

Tổng giá trị hợp đồng tạm tính là: 72.017.640 VNĐ

(  Bằng chữ : Bảy mươi hai triệu không trăm mười bảy nghìn sáu trăm bốn mươi đồng./.)

(Giá trị hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Giá trị trên là căn cứ để ký kết hợp đồng, tạm ứng. Thanh toán theo khối lượng thực tế.

Giá trị hợp đồng trên dựa vào khối lượng và đơn giá trong bảng báo giá kèm theo hợp đồng.

2.2 Tạm ứng và thanh toán:

Bên A thanh toán cho bên B bằng chuyển khoản khi bên B yêu cầu ứng với mỗi giai đoạn thanh toán như sau:

Tạm ứng: Sau khi ký hợp đồng bên A tạm ứng cho bên B 50% giá trị hợp đồng, tương ứng với số tiền là : 36.008.820 VNĐ  ( đã bao gồm 10% GTGT)

( Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu không trăm linh tám nghìn tám trăm hai mươi đồng/)

Quyết toán: Sau khi hoàn thiện công trình, bên B ký biên bản nghiệm thu bàn giao với Bên A và xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho bên A cùng với đầy đủ hồ sơ chứng từ cho bên A, bên A sẽ thanh toán nốt cho bên B 50% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là: 36.008.820 VNĐ ( đã bao gồm 10% GTGT)

( Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu không trăm linh tám nghìn tám trăm hai mươi đồng./)

Bên A có trách nhiệm sẽ thanh toán cho bên B trong vòng 05 ngày ( kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ của Bên B) . Hợp đồng tự động thanh lý ngay sau khi hai bên hoàn thiện mọi nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng.

Còn từ ngày ký hợp đồng đến khi có phát sinh thêm (tức tính phát sinh lần 2) sẽ được thiết lập mới báo giá kèm theo điều khoản tiến độ, thanh toán theo quy định của công ty là tạm ứng trước 50% sau đó thanh toán nốt 50% còn lại khi nghiệm thu phát sinh lần 2.

- Lưu ý: Phát sinh lần 1 và phát sinh lần 2 thanh toán độc lập để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và quy trình thanh toán.

2.3 Nghiệm thu và Quyết toán:

- Sau khi bên B đã làm xong hết các đầu việc trong báo giá theo hợp đồng ban đầu và các đầu việc phát sinh lần 1 thì bên A phải phối kết hợp nghiệm thu với bên B trong thời gian 05 ngày. Còn khối lượng và các công việc của phát sinh lần 2 sẽ được nghiệm thu và quyết toán sau cũng trong vòng 10 ngày khi hoàn thành.

- Kể từ ngày xong nghiệm thu, bên A phải có trách nhiệm thanh toán hết cho bên B giá trị quyết toán của phụ lục hợp đồng và phát sinh lần 1 trong vòng 10 ngày. Giá trị phát sinh lần 2 còn lại được thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày nghiệm thu.

- Các lần phát sinh tiếp theo áp dụng quy trình làm việc và quy trình thanh quyết toán tương tự như phát sinh lần 2.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG

3.1 Thời gian thi công:

Sau khi hợp đồng được ký kết thì tiến độ thi công là: 15 - 20 ngày (trừ ngày Chủ nhật và các ngày Lễ Tết) xong các công việc có trong danh mục mục hợp đồng và theo đúng bản vẽ thiết kế không tính đồ phát sinh và thay đổi lại so với thiết kế ban đầu.

# Trong trường hợp bên B đã lên thiết kế ảnh 3D theo phương án mặt bằng sơ bộ mà bên A đã đưa ra, mà bên A thay đổi thì thời hạn, tiến độ hợp đồng sẽ được thỏa thuận lại từ 2 bên

# (Lưu ý: bản thiết kế 3D được điều chỉnh giới hạn không quá 3 lần, không quá 30% tổng khối lượng thiết kế. Nếu quá giới hạn, bên B sẽ tính phí như sau: VND = m2 thiết kế lại x giá trị/m2 (biểu giá chung) x 150%. Số lần điều chỉnh được tính theo từng phiên họp xác nhận thay đổi có biên bản ký kết của hai bên; diện tích thiết kế lại được xác định theo biên bản ghi nhận của hai bên.

3.2 Biện pháp thi công:

Bên B tự tổ chức nhân sự thi công, tổ chức mặt bằng thi công và các biện pháp thi công trên công trường trên cơ sở  chất lượng, tiến độ công việc, đảm bảo an toàn cho người, cho công trình và các tài sản xung quanh.

ĐIỀU 4 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1 Nghĩa vụ của bên B :

Với sự hỗ trợ của bên A làm việc với chủ đầu tư để xin cấp phép vận chuyển lắp đặt, thi công.

Bên B phải thi công và hoàn thành công trình, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, các chỉ dẫn về vật liệu, các chỉ dẫn của bên A và các đơn vị tư vấn khác. Hoàn thành công trình đúng tiến độ. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về các sai sót do mình gây ra.

Bên B chỉ hoạt động giới hạn trong phạm vi công trường mà bên A cho phép. Phải tuân thủ các quy định chung về đảm bảo trật tự an toàn, đảm bảo môi trường chung quanh khu vực công trường thi công.

Bảo hành trong thời gian 12 tháng kể từ khi hai bên ký nghiệm thu hoàn thành công trình (không bảo hành trong các trường hợp bất khả kháng như quy định tại Điều 6 của hợp đồng, các lỗi tác động va chạm lên sản phẩm do người sử dụng gây ra làm hỏng hóc, trầy xước....)

Trong trường hợp bên B có thay đổi những thông tin về doanh nghiệp hoặc địa điểm văn phòng giao dịch. Thì bên B sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng. Để khách hàng theo dõi và liên hệ để thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng.

4.2 Quyền của bên B:

Từ chối các công việc không phù hợp với các quy định của pháp luật, gây nguy hiểm cho người tham gia thi công. Quyền được tiếp cận công trường, sử dụng các điều kiện sẵn có tại công trường như điện, nước, các lối đi lại và các tài liệu phục vụ cho công tác thi công.

Nếu bên A không tuân thủ điều 2.2 về tạm ứng và thanh toán, bên B có thể ngừng thi công sau khi thông báo cho bên A và trừ vào tổng tiến độ thi công không muộn hơn 05 ngày, cho đến khi bên B được tạm ứng và thanh toán theo những điều khoản như trong hợp đồng.

Việc tạm ngừng thi công do lỗi của bên A sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi của bên B đối với các chi phí tài chính khác trong hợp đồng, bên A sẽ phải chịu trách nhiệm trả lãi suất theo quy định tại Điều 468 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 (tối đa 20%/năm) trên số tiền trả chậm cho bên B đồng thời chịu các chi phí phát sinh thiệt hại nếu có cho bên B.

Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A không tuân thủ các điều kiện quy định về thanh toán cho bên A quá 30 ngày kể từ ngày bên B có văn bản yêu cầu thanh toán, khởi kiện bên A ra tòa và đòi bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng gây ra đối với bên B.

ĐIỀU 5 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1 Nghĩa vụ của bên A:

Đảm bảo tính pháp lý của công việc thi công xây dựng và chịu trách nhiệm liên quan đến giấy phép xây dựng, về các điều kiện để khởi công, thi công lắp đặt.

Cung cấp đầy đủ hồ sơ khảo sát hiện trạng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, các chỉ dẫn vật liệu nếu có, và các tài liệu khác liên quan đến công việc thi công. Bàn giao mặt bằng và quyền tiếp cận công trường cho bên B.

Trường hợp thay đổi thiết kế bên A phải thông báo trước cho bên B để hai bên cùng trao đổi, giải quyết. Nếu hạng mục thi công bên B đã thực hiện, đúng thiết kế trước thì khi thay đổi bên A phải chịu chi phí hạng mục đã thi công trước đó theo khối lượng thực tế được hai bên xác nhận bằng biên bản, không vượt quá 20% tổng giá trị hợp đồng trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Đồng thời hai bên thỏa thuận lại phát sinh hạng mục thi công theo thiết kế mới. Chỉ định người trực tiếp làm việc hoặc giám sát thi công lắp đặt để cùng với bên B trao đổi công việc, giám sát thi công tại công trường, phối hợp nghiệm thu sản phẩm tại công trường và tại xưởng thi công.

Tổ chức nghiệm thu, thanh toán cho bên B đúng thời hạn như quy định trong hợp đồng khi có yêu cầu nghiệm thu thanh toán của bên B ứng với mỗi giai đoạn.

Chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày bên B nghiệm thu bàn giao công trình cho bên A thì bên A phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng và phát sinh nếu có. Trường hợp bên A không thanh toán đúng thời hạn sẽ bị phạt 3% tổng giá trị hợp đồng.

5.2 Quyền của bên A:

Nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, bên A thông báo yêu cầu bên B phải thực hiện, sửa chữa những sai hỏng trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể.

Bên A sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, trục xuất ra khỏi công trường và khởi kiện bên B ra tòa đòi bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng gây ra trong các trường hợp bên B không tuân thủ các nghĩa vụ trong hợp đồng, bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không muốn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, không có lí do chính đáng mà lại không tiếp tục thực hiện công trình theo đúng tiến độ và thời hạn hoàn thành đã cam kết.

ĐIỀU 6 : CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên, không thể lường trước được khi kí hợp đồng như động đất, bão, lũ lụt, sóng thần, hoả hoạn, chiến tranh, sự thay đổi chính  sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng.

Trong trường hợp do những biến động của thị trường, bên B có khó khăn trong việc tìm mua được nguồn vật liệu đã cam kết trong hợp đồng này, bên A sẽ xem xét theo đề nghị bằng văn bản của bên B để thay đổi vật liệu sử dụng và giá cả, nhưng mức điều chỉnh giá không vượt quá 5% tổng giá trị hợp đồng ban đầu và phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên A trước khi thực hiện. Trong trường hợp này, thay đổi sẽ được ghi nhận trong phụ lục hợp đồng.

ĐIỀU 7: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYếT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết trước tiên thông qua thương lượng, hòa giải trong vòng 30 ngày. Nếu không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc theo thủa thuận của hai bên giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

ĐIỀU 9: BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, bên B phải nộp cho bên A bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bảo lãnh ngân hàng hoặc bảo hiểm) trị giá tương đương 10% tổng giá trị hợp đồng (7.201.764 VND). Bảo lãnh có hiệu lực cho đến khi bên B hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng và hết thời gian bảo hành. Nếu bên B không nộp bảo lãnh trong thời hạn quy định, bên A có quyền tạm hoãn việc cấp phép thi công.

Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng làm thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hợp đồng có hiệu lực sau khi được ký kết.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |