M&C ELECTRONICS VINA CO., LTD

계약관리 운영 절차서

Contract Management Procedure

Quy trình quản lý hợp đồng

Version 1.0 | 2026.04.24

작성: 베트남법인 구매·법무팀

승인: 법인장

목차 (Table of Contents)

제1장 총칙

제1조 목적

제2조 적용 범위

제3조 용어의 정의

제4조 기본 원칙

제2장 계약 유형 분류 및 선정

제5조 계약 유형 분류 체계 (A~H)

제6조 거래 규모 기준선

제7조 상황별 표준계약서 선정

제3장 결재권한 및 업무분장

제8조 결재권한 매트릭스

제9조 업무분장

제10조 위임전결 및 특별승인

제4장 계약 업무 프로세스

제11조 1단계 — 기안 (수요발생 → 업체선정)

제12조 2단계 — 계약서 작성

제13조 3단계 — 내부 검토 및 리스크 심의

제14조 4단계 — 결재 및 승인

제15조 5단계 — 계약 체결

제16조 6단계 — 계약 이행

제17조 7단계 — 사후 관리

제5장 베트남 법률 준수 필수사항

제18조 베트남 상법 특례

제19조 외환관리 및 결제통화

제20조 세무 준수 (VAT·인지세·하도급)

제21조 개인정보보호법 (NĐ 13/2023)

제22조 산업안전·환경

제6장 리스크 관리

제23조 갑 불리 체크포인트 12선

제24조 선급금 보호 및 보증서

제25조 지체상금·손해배상 대칭성

제26조 해지 사유와 치유기간

제27조 분쟁해결 조항

제7장 표준 조항 라이브러리

제28조 공통 필수 조항 (14개)

제29조 베트남 국내 전용 조항

제30조 해외 전용 조항

제31조 수리·정비 특수 조항

제8장 다국어 운영

제32조 언어 기본 원칙

제33조 해석 우선순위

제34조 번역본 관리

제9장 문서 관리

제35조 계약번호 체계

제36조 보관 및 접근권한

제37조 연간 검토 및 개정

제10장 부속서식

제38조 표준계약서 목록 (A~H)

제39조 관리대장·품의서·검수확인서 양식

부록

부록 1. 계약 유형 분류 Matrix

부록 2. 결재권한표

부록 3. 갑 불리 체크포인트 12선

부록 4. 베트남 법령 참조

부록 5. 용어집 (한국어/베트남어/영어)

제1장  총칙

제1조 (목적)

본 절차서는 M&C Electronics Vina Co., Ltd(이하 "회사" 또는 "갑")가 공급업체·서비스업체·임대인·수탁자 등 거래 상대방(이하 "을")과 체결하는 모든 계약에 대하여, 계약의 기안·검토·승인·체결·이행·사후관리에 이르는 전 과정을 표준화하고, 베트남 법률을 준수하며 회사의 법률·재무·운영 리스크를 최소화하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (적용 범위)

① 본 절차서는 회사가 당사자가 되는 다음 각 호의 계약에 적용한다.

1. 정기 구매계약 (Master Purchase Agreement / Hợp đồng nguyên tắc)

2. 일회성 구매계약 (One-time Purchase Contract)

3. 장비·설비 구매계약 (Equipment Purchase Contract)

4. 수리·정비계약 (Repair & Maintenance Contract)

5. 설비 임대·리스계약 (Equipment Lease Contract)

6. 외주 가공계약 (Processing Contract / Hợp đồng gia công)

7. 금형 매매계약 (Mold Sales Contract)

8. 용역·교육·기타 부속계약 (Service·Training·Ancillary Contracts)

9. 비밀유지계약 (NDA) 및 부속서(양해각서, 확약서, 각서 등)

② 원청 고객사와의 수주(판매) 계약은 별도 지침에 따르며, 필요 시 본 절차서의 해당 조항을 준용한다.

제3조 (용어의 정의)

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| "갑" | 매수인·임차인·위탁자 등 M&C Electronics Vina Co., Ltd를 말한다. |
| "을" | 매도인·임대인·수탁자 등 거래 상대방을 말한다. |
| "국내" | 베트남 사회주의공화국 내의 사업자를 말한다. |
| "해외" | 베트남 외(중국·한국·일본·미국 등) 사업자를 말한다. |
| "표준계약서" | 회사가 유형별로 사전 승인한 계약서 양식을 말하며, 본 절차서 부록 및 별첨 파일을 구성한다. |
| "PO" | Purchase Order(발주서)를 말한다. |
| "위약금(Phạt)" | 베트남 상법 제301조에 따른 위약벌로, 계약금액의 8%를 상한으로 한다. |
| "손해배상(Bồi thường)" | 베트남 상법 제302조에 따른 실손해 배상을 말하며, 위약금과 별도로 청구할 수 있다. |
| "VIAC" | Vietnam International Arbitration Centre, 베트남국제중재센터를 말한다. |
| "SBV" | State Bank of Vietnam, 베트남 국가은행을 말한다. |

제4조 (기본 원칙)

1. 표준계약서 우선 원칙

모든 계약은 본 절차서가 정한 표준계약서를 기본으로 사용하며, 상대방이 제시한 계약서를 그대로 수용해서는 안 된다.

2. 베트남 법률 준수

모든 계약은 베트남 민법(2015)·상법(2005)·외환관리법·VAT법·노동법·개인정보보호법(NĐ 13/2023)을 준수한다.

3. 문서주의

모든 합의·변경·해지는 반드시 서면(계약서·부속합의서·서한)으로 하며, 구두·메신저 합의만으로는 효력이 없다.

4. 권한 분리

기안자·검토자·승인자·결재자를 분리하여 상호 견제한다. 기안자가 단독으로 계약을 체결할 수 없다.

5. 리스크 기반 검토

거래 규모·중요도·외국 요소 유무에 따라 차등화된 검토 절차를 적용한다.

6. 기록 및 추적

모든 계약서는 계약번호를 부여하여 계약관리대장에 등록하고 원본을 5년 이상 보관한다.

제2장  계약 유형 분류 및 선정

제5조 (계약 유형 분류 체계 A~H)

계약 유형은 거래의 성격과 지역에 따라 다음과 같이 분류한다. 기존 A~D 유형에 추가하여 E(임대)·F(외주가공)·G(금형매매)·H(부속)를 포함한 8개 대분류 체계로 운영한다.

| 코드 | 유형 | 지역 | 적용 대상 | 적용 표준계약서 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 정기 구매 | 국내(베트남) | 연간·반복 거래, PO 발주 운영 | A-1_정기구매_국내_표준계약서.docx |
| A-2 | 정기 구매 | 해외 | 연간·반복 거래, Incoterms·L/C 적용 | A-2_정기구매_해외_표준계약서.docx |
| B-1 | 일회성 구매 | 국내(베트남) | 단발성 거래, 단건 PO | B-1_일회성구매_국내_표준계약서.docx |
| B-2 | 일회성 구매 | 해외 | 단발성 수입 거래 | B-2_일회성구매_해외_표준계약서.docx |
| C-1 | 장비·설비 구매 | 국내(베트남) | 설치·시운전·검수 포함 | C-1_장비설비구매_국내_표준계약서.docx |
| C-2 | 장비·설비 구매 | 해외 | Incoterms DAP/DDP, 제조사 보증 | C-2_장비설비구매_해외_표준계약서.docx |
| D-1 | 수리·정비 | 국내(베트남) | 수리 범위·보증·산업안전 포함 | D-1_수리정비_국내_표준계약서.docx |
| D-2 | 수리·정비 | 해외 | 해외 기술자 파견·부품 통관 포함 | D-2_수리정비_해외_표준계약서.docx |
| E-1 | 설비 임대 | 국내(베트남) | 유·무상 임대, 생산의무·회수권 포함 | E-1_설비임대_국내_표준계약서.docx |
| E-2 | 설비 임대 | 해외 | 국제 임대, 관세·재수출 포함 | E-2_설비임대_해외_표준계약서.docx |
| F-1 | 외주 가공 | 국내(베트남) | 사출·도금·도장 등 가공 위탁 | F-1_외주가공_국내_표준계약서.docx |
| F-2 | 외주 가공 | 해외 | 해외 가공 위탁, 원자재 공급 | F-2_외주가공_해외_표준계약서.docx |
| G-1 | 금형 매매 | 국내·해외 공통 | 금형 제작·매매·소유권 이전 | G-1_금형매매_표준계약서.docx |
| H-1 | 비밀유지(NDA) | 국내·해외 공통 | 상호형/편무형, 5년 의무 | H-1_NDA_표준계약서.docx |
| H-2 | 용역·교육 | 국내·해외 공통 | 기술지도·교육·컨설팅 | H-2_용역교육_표준계약서.docx |
| H-3 | 연간 단가계약 | 국내·해외 공통 | 다수 장비 일괄수리·반복 부품 공급 | H-3_연간단가계약_표준계약서.docx |

제6조 (거래 규모 기준선)

거래 규모는 계약서 선택·보증 방식·결재 단계의 기준이 된다.

| 구분 | 소액 (간이계약) | 중액 (표준계약서) | 대액 (표준+보증+특별승인) |
| --- | --- | --- | --- |
| 구매·일회성 (VND) | 2억VND 미만 | 2억~10억VND | 10억VND 이상 |
| 구매·일회성 (USD) | USD 10,000 미만 | USD 10,000~50,000 | USD 50,000 이상 |
| 장비·설비 (VND) | 10억VND 미만 | 10억~20억VND | 20억VND 이상 |
| 장비·설비 (USD) | USD 30,000 미만 | USD 30,000~100,000 | USD 100,000 이상 |
| 수리·정비 (VND) | 1억VND 미만 | 1억~5억VND | 5억VND 이상 |
| 수리·정비 (USD) | USD 10,000 미만 | USD 10,000~50,000 | USD 50,000 이상 |
| 단가계약(연간, VND) | 5억VND 미만 | 5억~20억VND | 20억VND 이상 |
| 임대·외주가공 | 연간 1억VND 미만 | 연간 1억~5억VND | 연간 5억VND 이상 |

제7조 (상황별 표준계약서 선정)

계약 담당자는 수요가 접수되면 다음 의사결정 순서에 따라 적용 유형을 확정한다.

| 단계 | 질문 | 분기 기준 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 거래 성격은? | 정기·반복 ⇒ A / 일회성 ⇒ B / 설비 ⇒ C / 수리 ⇒ D / 임대 ⇒ E / 외주 ⇒ F / 금형 ⇒ G / 부속 ⇒ H |
| Step 2 | 거래 상대방 지역? | 베트남 내 ⇒ -1 / 해외 ⇒ -2 (A~F 공통) |
| Step 3 | 거래 규모는? | 소액 ⇒ 간이계약서 / 중액 ⇒ 표준계약서 / 대액 ⇒ 표준+보증+특별승인 |
| Step 4 | 특수 리스크? | 원격접속·개인정보·환경폐기물·해외기술자 파견 등 ⇒ 해당 특수 조항 삽입 |
| Step 5 | NDA 필요성? | 기술정보·생산데이터·설계도면 제공 시 ⇒ H-1(NDA) 선행 체결 |

제3장  결재권한 및 업무분장

제8조 (결재권한 매트릭스)

모든 계약은 아래 매트릭스에 따라 결재한다. 결재선을 생략하거나 역순 결재할 수 없다.

| 거래 구분 | 최종 결재 | 2차 검토 | 1차 기안·검토 | 법무 검토 수준 | 필요 문서 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액 (간이) | 부서장 전결 | 팀장 검토 | 담당자 기안 | - | PO·품의서 |
| 중액 (표준) | 법인장 승인 | 부서장 검토 | 팀장 검토·담당자 기안 | 법무 약식검토 | 품의서+계약서 초안 |
| 대액 (특별) | 법인장 승인 + 본사 사전보고 | 부서장 검토 | 팀장 검토·담당자 기안 | 법무 정식검토 + 리스크심의위 | 품의서+계약서+리스크심의서 |
| NDA·보증서 | 법인장 승인 (유형 불문) | 법무 검토 | 담당자 기안 | 법무 정식검토 | 품의서+NDA/보증서 |
| 본사 Guaranty | 한국 본사 승인 | 법인장 기안 | - | 본사 법무·재경 검토 | 본사 품의 |

제9조 (업무분장)

| 부서/직무 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 요청부서 | 수요 발생·업체 추천·기술 사양서 작성·검수 주관·사후 성능 평가 |
| 구매팀 | 업체 조사·견적 비교·단가 협상·계약서 초안 작성·PO 발행·대금 지급 요청 |
| 기술/설비팀 | 기술 사양 검토·설치 기준·시운전 참관·검수 합격 판정 |
| 품질팀 | 품질 기준 수립·수입검사·불량 처리 주관 |
| 법무(또는 지정 담당) | 계약서 법률 검토·리스크 심의·분쟁 대응·법령 변경 모니터링 |
| 재경팀 | 결제통화·환율·세금계산서·외환송금 절차·인지세·VAT·지급스케줄 관리 |
| 총무·문서관리 | 계약서 원본 보관·계약관리대장 운영·계약번호 부여·공증 수속 |
| 안전·환경팀 | 공장 내 수리 작업·외주 가공 공정의 산업안전·폐기물 처리 관리 |
| 법인장(부총경리) | 중액 이상 계약 최종 승인·대표서명·분쟁 대응 총괄 |

제10조 (위임전결 및 특별승인)

① 부재 시 위임전결: 법인장 부재 시 지정 대리인이 결재하며, 사후 24시간 이내 법인장에게 보고한다.

② 긴급성 특례: 생산 중단·안전 사고 등 긴급 수리가 필요한 경우 구두 승인 후 72시간 이내 서면 품의를 완료한다.

③ 본사 사전보고 대상: 대액 거래, 본사 연대보증 필요 거래, 5년 초과 장기계약, 베트남 외 분쟁관할 합의 거래는 반드시 한국 본사에 사전 보고한다.

제4장  계약 업무 프로세스

아래 7단계는 모든 계약에 공통 적용되며, 간이계약서는 제13조(리스크 심의)를 생략할 수 있다.

제11조 (1단계 — 기안: 수요발생 → 업체선정)

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 수요 발생 | 요청부서가 수요(자재·장비·수리·임대 등)를 기안한다. 기술 사양서·예상 금액·요청 납기를 구체적으로 기재한다. |
| ② 구매 요청(PR) | 요청부서 → 구매팀 PR 발행. 구매팀이 접수일·건번을 부여한다. |
| ③ 업체 조사 및 견적 | 최소 3개사 견적 비교를 원칙으로 하며, 단일 공급자(Sole Source)인 경우 사유서를 첨부한다. |
| ④ 업체 적격성 심사 | 사업자등록증(ĐKKD)·세무신고증·재무제표·유사 실적·안전보건 인증 확인. 해외업체는 D&B 또는 공신력 있는 신용평가 결과 첨부 권장. |
| ⑤ 업체 선정 | 견적 비교표·기술 평가표·신용도 평가를 종합하여 결재권자에게 업체 선정 품의. |

제12조 (2단계 — 계약서 작성)

① 담당자는 제5조의 분류 체계에 따라 표준계약서를 선택한다. 상대방이 자체 양식을 요구하는 경우, 차액 심의 없이 수용하지 않는다.

② 공란(__________) 항목은 모두 기입하여야 하며, 삭제·수정한 조항은 변경 이력(Revision Log)에 기록한다.

③ 베트남어를 마스터 언어로 하고, 한국어·영어는 참조용으로 병기한다. 해석 우선 언어는 제33조에 따른다.

④ 담당자는 작성된 초안에 계약번호(임시)·작성일자·작성자를 표기한 뒤 팀장 검토를 받는다.

제13조 (3단계 — 내부 검토 및 리스크 심의)

① 법무(또는 지정 담당)는 아래 체크리스트에 따라 계약서 전 조항을 검토하고 "리스크심의서(별지 제3호)"를 작성한다.

| 체크 항목 | 중요도 |
| --- | --- |
| 1. 선급금 ≤ 30% 및 보증서 징구 여부 | 필수 |
| 2. 잔금 ≥ 10%의 검수 후 지급 여부 | 필수 |
| 3. 지체상금률 vs 지급지체이자율 대칭성 | 필수 |
| 4. 손해배상 상한(Liability Cap) 명시 | 필수 |
| 5. 위약금 상한 ≤ 8% (베트남 상법 제301조) | 필수 |
| 6. 일방적 해지권 + 치유기간 15~30일 | 필수 |
| 7. 분쟁해결: VIAC/SIAC/ICC (매도인국 회피) | 필수 |
| 8. Incoterms 2020 버전 및 조건 | 해외 필수 |
| 9. 외환관리법 준수 (SBV 승인 필요 여부) | 해외 필수 |
| 10. 개인정보보호 조항 (NĐ 13/2023) | 해당 시 필수 |
| 11. 지식재산권(IP) 귀속 명시 | 기술·가공·금형 필수 |
| 12. 보증기간 기산점 = 최종 검수완료일 | 권고 |
| 13. C/O 제출 의무 (FTA 관세 혜택) | 해외 권고 |
| 14. 언어·해석 우선순위 명시 | 필수 |

② 리스크심의서는 위험 등급(HIGH/MEDIUM/LOW)을 지정하고, HIGH 1건 이상인 경우 반드시 법인장 승인 단계에서 별도 보고한다.

제14조 (4단계 — 결재 및 승인)

① 품의서는 계약서 초안·견적비교표·리스크심의서·보증서(사본)를 첨부한다.

② 결재권자는 제8조 매트릭스에 따르며, 결재 누락·역순은 무효로 간주한다.

③ 결재 과정에서 수정 요청이 발생한 경우 담당자는 변경 이력을 기록하고, 재결재를 받아야 한다.

제15조 (5단계 — 계약 체결)

① 최종 승인된 계약서는 2부(또는 3부)를 출력하여 갑·을 대표가 각각 서명·날인한다.

② 서명권자는 회사 대표자 또는 위임받은 자에 한하며, 법인인감·회사직인을 사용한다.

③ 베트남 국내 계약은 베트남어본에 인감(Con dấu)을 날인하고, 필요 시 공증(Công chứng)한다.

④ 해외 계약은 영문본 원본 서명이 기본이며, 베트남어 번역본은 참조용으로 관리한다. PDF 전자서명·DocuSign 사용 시 법무 사전 승인이 필요하다.

⑤ 체결 후 구매팀은 계약번호(정식)을 부여하고 계약관리대장에 등록한다.

제16조 (6단계 — 계약 이행)

① 선급금 지급 전 반드시 이행보증서·환불보증서 원본 수령을 확인한다.

② 중도금·잔금 지급은 지급 사유(공장 출하·선적·설치 완료·시운전 합격·검수 합격) 증빙을 확보한 후 재경팀 요청으로 집행한다.

③ 검수는 요청부서·품질팀·기술팀 합동으로 수행하며, 검수확인서(별지 제5호)로 합격 여부를 공식 판정한다.

④ 지체·품질 이슈 발생 시 서면 통지(Nofification)를 발송하여 베트남 상법·민법상 권리를 보전한다.

제17조 (7단계 — 사후 관리)

① 계약 이행 완료 후 구매팀은 "계약종결 보고서"를 작성하여 결재권자에게 보고한다.

② 보증기간 중 하자·재고장 발생 시 해당 계약서를 기반으로 무상 수리·교체를 청구한다.

③ 정기계약은 만료 60일 전까지 갱신 여부를 검토하고, 자동갱신 조항이 있는 경우 60일 전 서면 통지로 거부한다.

④ 공급업체 성과평가(SQCD: Safety·Quality·Cost·Delivery)를 연 1회 실시하여 차기 갱신 근거로 활용한다.

제5장  베트남 법률 준수 필수사항

제18조 (베트남 상법 특례)

| 항목 | 근거 | 요지 |
| --- | --- | --- |
| 위약금 상한 8% | 상법 제301조 | 위약금(Phạt vi phạm)은 계약금액의 8%를 초과할 수 없다. 실손해 배상은 위약금과 별도로 청구 가능. |
| 법정 지연이자 10% | 민법 제357조 | 매수인 지급지체 시 지연이자율 상한은 연 10% 수준. 계약에 별도 명시 시 이를 초과하지 않도록 한다. |
| 물품 검수 | 상법 제44조 | 합리적 기간 내 검수 원칙. 계약에 '이의 없으면 합격' 간주 조항 시 기간을 최소 7~14일 이상으로 설정. |
| 불가항력 | 민법 제156조 | 천재지변·전염병·전쟁·정부조치 등 통제 불능 사유. 통지기간 5~7일 이내, 60일 이상 지속 시 일방 해지권. |
| 계약 해지 | 상법 제312조 | 중대한 위반 시 해지 가능하되 치유기간(Cure Period) 15~30일 필수. |
| 연대책임 | 민법 제288조 | 3자 계약(매도인≠제조사) 시 연대책임 명시 필요. |
| 손해배상 범위 | 상법 제302조 | 실제 손해 + 직접 일실이익. 간접손해 제외 여부는 명시적 합의 필요. |

제19조 (외환관리 및 결제통화)

① SBV 외환규정에 따라 베트남 내 거래는 VND 결제를 원칙으로 한다.

② 해외 거래는 USD 기본, 상황에 따라 EUR·CNY·JPY·KRW 허용하되 SBV 사전 승인·증빙서류(계약서·Invoice·통관서류)를 확보한다.

③ 환율은 SBV 고시환율을 기준으로 ±3~5% 변동 허용 범위를 약정한다.

제20조 (세무 준수)

① 베트남 국내 거래는 전자세금계산서(Hóa đơn GTGT điện tử) 발행을 필수 요건으로 명시한다.

② 계약서 자체에는 인지세가 없으나 설비·차량 등 등록 대상 자산은 등록세(Lệ phí trước bạ) 부담 주체를 명시한다.

③ 하도급(M&C가 원청 하청으로 조달) 구조에서 "원청 대금 수령 후 지급" 조항은 베트남법상 유효성이 불확실하므로 사용을 금지한다.

제21조 (개인정보보호법 - NĐ 13/2023)

① 개인정보(공급업체 직원 명단·출입기록·원격접속 로그 등)가 수반되는 계약은 정보주체 동의, 국외 이전 제한, 영향평가, 개인정보보호책임자(DPO) 지정을 조항화한다.

② 해외 수리업체의 원격접속(Remote Access) 계약은 VPN 사용·접속 로그 기록·별도 NDA 체결을 의무화한다.

제22조 (산업안전·환경)

① 회사 공장 내에서 수행되는 수리·외주 가공·설치 작업은 베트남 산업안전위생법(2015) 및 시행령 NĐ 39/2016을 준수한다.

② 수리업체 작업자의 산재보험 가입, 보호구 착용, 화기작업 허가서, 고소작업 안전조치 등을 계약에 명시한다.

③ 수리 폐기물(폐유·금속스크랩·화학물질)은 환경보호법(2020) 및 NĐ 08/2022에 따라 인가 업체로 위탁 처리하도록 한다.

제6장  리스크 관리

제23조 (갑 불리 체크포인트 12선)

아래 12개 항목은 계약서 초안 검토 시 반드시 확인하여야 한다. 한 항목이라도 미충족 시 수정·삭제·보완한 뒤에만 체결할 수 있다.

| No | 위험 항목 | 대응 기준 | 적용 유형 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 선급금 과다 | 선급금 30% 이하 + 이행보증보험/환불보증서 필수 | 전 유형 |
| 2 | 검수 전 대금지급 | 잔금 최소 10%는 검수 후 지급, 장비는 30% 이상 유보 | B·C·D |
| 3 | 지체상금 비대칭 | 상호 대칭. 갑 지급지체이자 ≤ 을 지체상금률 | 전 유형 |
| 4 | 손해배상 무한책임 | 상한: 계약금액의 150~200%, 간접손해 제외 | 전 유형 |
| 5 | 매도인 일방 해지권 | 15~30일 서면통지·치유기간·선급금 반환 의무 | 전 유형 |
| 6 | 보증기간 기산 | 기산점 = 최종 검수완료일 | 전 유형 |
| 7 | 3자계약 책임분산 | 연대책임 + 제조사 직접 보증서 별도 징구 | B-2·C-2·D-2 |
| 8 | 외환규정 위반 | 결제통화·송금방식 SBV 사전 확인 | 해외 전 유형 |
| 9 | 중재장소·언어 불리 | VIAC/SIAC/ICC, 영어 또는 베트남어, 매도인국 회피 | 해외 전 유형 |
| 10 | 수리범위 불명확 | SOW(Scope of Work) 필수, 부품목록·공정 명시 | D |
| 11 | 수리 후 보증 부재 | 보증 6~12개월, 동일부위 재고장 무상 재수리 | D |
| 12 | 다수장비 단가 미확정 | 연간 단가계약 + 수량 ±20% + 월간 정산 | D·H-3 |

제24조 (선급금 보호 및 보증서)

① 선급금 30% 초과 지급 시: 이행보증서(Performance Bond) 또는 환불보증서(Refund Guarantee)를 반드시 징구한다.

② 보증서 발행주체: 베트남 은행, 한국 시중은행, 또는 Standby L/C(해외).

③ 보증금액: 선급금 전액 이상, 유효기간: 최종 검수완료일 + 90일 이상.

제25조 (지체상금·손해배상 대칭성)

① 매도인 납품지체상금률 ≥ 매수인 지급지체이자율 원칙을 준수한다.

② 지체상금률 기준: 0.05~0.1%/일, 상한 계약금액의 8%.

③ 위약금(Phạt)과 손해배상(Bồi thường)은 베트남 법상 별개 청구 가능. 계약서에 동시 청구 가능 여부를 명시한다.

제26조 (해지 사유와 치유기간)

① 해지 사유: 중대한 계약 위반, 지급 지연(기한 후 15~30일), 부도·파산·회생, 부정행위, 제3자 권리침해.

② 해지 전 반드시 서면통지 후 15~30일의 치유기간(Cure Period)을 부여한다.

③ 해지 시 선급금·중도금 반환 의무, 현장 자산 반출·인계 절차를 조항화한다.

제27조 (분쟁해결 조항)

① 국내(베트남 상대방): 우호적 협의 → 불성립 시 Bắc Ninh 또는 Hà Nội 인민법원 / VIAC 중재(하노이).

② 해외 상대방: 우호적 협의 → VIAC(하노이) 또는 SIAC(싱가포르) / ICC 중재. 매도인국 중재(CIETAC 등) 회피.

③ 중재 언어: 영어 또는 베트남어. 중재인 1~3명.

④ 준거법: 베트남법 우선 확보, CISG 적용 여부 명시(위약금 8% 상한 적용 여부가 달라짐).

제7장  표준 조항 라이브러리

제28조 (공통 필수 조항 14개)

모든 표준계약서는 다음 14개 공통 조항을 포함한다. 유형별 특수 조항은 제29~31조에 정한 것을 추가한다.

| 조번호 | 조항명 |
| --- | --- |
| 제1조 | 계약 목적 및 정의 |
| 제2조 | 납품(또는 용역) 조건 |
| 제3조 | 대금 및 결제 조건 |
| 제4조 | 품질 기준 및 검수 |
| 제5조 | 지체상금 |
| 제6조 | 기밀유지 및 지식재산권 |
| 제7조 | 계약 해지 및 손해배상 |
| 제8조 | 분쟁해결 및 준거법 |
| 제9조 | 일반 조항 (양도금지·통지·완전합의·가분성) |
| 제10조 | 효력 발생 및 계약 기간 |
| 제11조 | 불가항력 |
| 제12조 | 개인정보 보호 |
| 제13조 | 수출입 규제 및 제재 (해외 시) |
| 제14조 | 부속문서 및 변경 (Change Order) |

제29조 (베트남 국내 전용 조항)

| 조항명 | 핵심 내용 |
| --- | --- |
| VAT 세금계산서 | Hóa đơn GTGT điện tử 발행 의무 및 미이행 시 패널티 |
| 등록세 | 설비·차량 등 등록 대상 자산 구매 시 등록세 부담 주체 |
| 하도급/외주 보호 | M&C가 원청 하청 시 매도인 대금 지급 의무가 원청 대금 수령 조건부로 되지 않도록 |
| 품질 보증서 제공 | Giấy bảo hành 별도 제공, 기산일 = 검수완료일 |
| 관할법원/중재 | Bắc Ninh 인민법원 또는 VIAC(하노이) |
| 이행보증 | 베트남 은행 발행 Thư bảo lãnh, 대액거래(10억VND 이상) 필수 |
| 위약금 상한 명시 | 계약금액의 8% 이내 (상법 제301조) |
| 선급금 보호 | 선급금 100% 환불보증 조항 |
| 지급지체 보호 | 치유기간 15~30일, 선급금 몰취 금지 |
| 수리업체 자격 | 사업자등록증·기술자격·산재보험 확인 |
| 산업안전 | 공장 내 작업 시 ATVSLĐ법 준수, 작업허가서 |
| 폐기물 처리 | 환경법 준수, 유해폐기물 인가업체 위탁 |

제30조 (해외 전용 조항)

| 조항명 | 핵심 내용 |
| --- | --- |
| Incoterms 2020 | FOB/CIF/DAP/DDP 선택, DAP/DDP 권장 |
| 결제수단 | L/C·T/T·D/P·D/A 선택, SBV 외환규정 준수 |
| 환율 위험 | 기준환율·변동허용 ±3~5%·통화 지정 |
| 수출입 통관 | 수출 매도인 책임·수입 M&C 책임, C/O 제출 의무 |
| 준거법·중재 | 베트남법 우선, VIAC/SIAC/ICC, 영어·베트남어 |
| 불가항력 | 사유 구체적 열거·통지 5~7일·60일 이상 시 해지권 |
| 수출규제 | 미국 EAR, EU 이중용도 규정 준수 확인서 |
| 언어·해석 | 영어 마스터 권장, 중국어·일본어 단독 금지 |
| 선급금 보호 | Refund Guarantee 또는 Standby L/C 필수 |
| 3자 책임 | 매도인≠제조사 시 연대책임 + 제조사 직접 보증 |
| 해외 기술자 파견 | Work Permit·비자·보험·Man-day Cap |
| 부품 통관 | HS Code·임시수입(TNTX)·면세 가능 여부 |
| 원격 수리 | VPN·접속로그·별도 NDA |

제31조 (수리·정비 특수 조항)

D 유형 및 H-3(연간 단가계약)은 다음 특수 조항을 추가한다.

| 조항명 | 핵심 내용 |
| --- | --- |
| 수리 대상 특정 | 장비코드·모델·일련번호 명시 |
| 수리 범위(SOW) | 전체 오버홀/부분수리 구분, 교체 부품 목록, 공정 |
| 수리완료 기준 | 시운전 합격 조건·성능 수치(예: 위치정밀도 ±0.01mm) |
| 수리 보증 | 최소 6개월(오버홀 12개월), 동일부위 재고장 무상 재수리 |
| 단가계약 수량 | 연간 수량 ±20% 허용, 월간/분기 정산 |
| 긴급수리 대응 | 24~72시간 출동, 상주인력 요건 |

제8장  다국어 운영

제32조 (언어 기본 원칙)

① 마스터 언어: 베트남어(법적 마스터). 베트남 현지 법인이 당사자이므로 법원·중재·관공서 제출 시 베트남어본이 기준이 된다.

② 참조 언어: 한국어(한국 본사·한국인 관리자 검토용) + 영어(해외 상대방 기본).

③ 국내 거래: 베트남어본 단일 또는 베트남어·영어 병기.

④ 해외 거래: 영어 단일(기본) 또는 베트남어·영어 병기. 상대국 언어(중국어·일본어) 단독은 금지한다.

제33조 (해석 우선순위)

① 계약서 문언이 상이할 경우 계약서에 명시된 해석 우선 언어에 따른다.

② 해석 우선 언어 미명시 시: 베트남 국내 거래는 베트남어본, 해외 거래는 영어본이 우선한다.

③ 한국어본은 참조용으로 명시하며 법적 효력이 없음을 조항화한다.

제34조 (번역본 관리)

① 공식 번역은 베트남 공인번역(Dịch thuật công chứng)을 이용한다.

② 회사 내부 번역본은 "참조용(Reference Only)" 워터마크를 표기한다.

③ 법인장 서명 전 주요 조항(대금·지체상금·해지·분쟁해결)은 한국어 요약본을 별도 작성하여 결재에 첨부한다.

제9장  문서 관리

제35조 (계약번호 체계)

계약번호는 다음 규칙으로 부여한다.

형식: [유형코드]-[연도]-[월]-[일련번호]

예시: C-2-2026-04-0012 (2026년 4월 12번째로 체결한 해외 장비설비 계약)

유형코드: A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2, D-1, D-2, E-1, E-2, F-1, F-2, G-1, H-1, H-2, H-3

제36조 (보관 및 접근 권한)

① 원본 계약서는 총무팀 금고에 5년 이상 보관한다.

② 스캔본은 회사 문서관리시스템(DMS)에 업로드하여 구매·법무·재경 3개 부서만 열람 가능하도록 권한을 설정한다.

③ 계약관리대장(Contract Register)은 구매팀이 운영하며 월 1회 법인장 보고한다.

제37조 (연간 검토 및 개정)

① 매년 1/4분기 말(3월 31일 기준)에 전 표준계약서·본 절차서를 재검토한다.

② 베트남 법령 개정, 주요 분쟁 경험, 본사 지침 변경 시 수시 개정한다.

③ 개정 이력은 본 절차서 말미의 변경이력표에 기록한다.

제10장  부속서식 및 표준계약서 목록

제38조 (표준계약서 목록)

본 절차서와 함께 운영되는 표준계약서 일람은 다음과 같으며, 파일 위치는 05_법무계약/기존계약서검토/표준계약서/ 경로이다.

| 코드 | 유형명 | 파일명 |
| --- | --- | --- |
| A-1 | 정기구매 국내 | A-1_정기구매_국내_표준계약서.docx |
| A-2 | 정기구매 해외 | A-2_정기구매_해외_표준계약서.docx |
| B-1 | 일회성구매 국내 | B-1_일회성구매_국내_표준계약서.docx |
| B-2 | 일회성구매 해외 | B-2_일회성구매_해외_표준계약서.docx |
| C-1 | 장비설비구매 국내 | C-1_장비설비구매_국내_표준계약서.docx |
| C-2 | 장비설비구매 해외 | C-2_장비설비구매_해외_표준계약서.docx |
| D-1 | 수리정비 국내 | D-1_수리정비_국내_표준계약서.docx |
| D-2 | 수리정비 해외 | D-2_수리정비_해외_표준계약서.docx |
| E-1 | 설비임대 국내 | 추가_신규유형/E-1_설비임대_국내_표준계약서.docx (신규) |
| F-1 | 외주가공 국내 | 추가_신규유형/F-1_외주가공_국내_표준계약서.docx (신규) |
| H-1 | 비밀유지(NDA) | 추가_신규유형/H-1_NDA_표준계약서.docx (신규) |
| H-3 | 연간 단가계약 | 추가_신규유형/H-3_연간단가계약_표준계약서.docx (신규) |

제39조 (관리대장·품의서·검수확인서 양식)

| 서식번호 | 명칭 | 사용 시점 |
| --- | --- | --- |
| 별지 제1호 | 계약관리대장 (Contract Register) | 구매팀 운영, 월 1회 보고 |
| 별지 제2호 | 계약 품의서 (Request for Approval) | 담당자 기안, 결재권자 승인 |
| 별지 제3호 | 리스크 심의서 (Risk Review) | 법무/지정담당 작성 |
| 별지 제4호 | 단일공급자 사유서 (Sole Source Justification) | 1업체 견적 시 |
| 별지 제5호 | 검수확인서 (Acceptance Certificate) | 요청·품질·기술 합동 |
| 별지 제6호 | 변경합의서 (Change Order) | SOW·금액·일정 변경 시 |
| 별지 제7호 | 계약종결 보고서 (Closure Report) | 이행 완료 후 작성 |
| 별지 제8호 | 이행보증서/환불보증서 견본 | 은행 발행 양식 |

부록

부록 1.  계약 유형 분류 Matrix (요약)

상세 Matrix 및 결제조건은 별첨 "계약유형_분류_Matrix_수정본_v3.xlsx" 참조.

부록 2.  결재권한표

| 구분 | 최종 결재 | 필수 문서 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액 | 부서장 | 품의서·PO | 간이계약 또는 표준계약 |
| 중액 | 법인장 | 품의서+표준계약+보증서 | 리스크심의 필수 |
| 대액 | 법인장 + 본사 사전보고 | 품의서+표준계약+보증서+리스크심의서 | HIGH 등급 별도 보고 |
| NDA | 법인장 | NDA+리스크 체크 | 법무 정식 검토 |

부록 3.  갑 불리 체크포인트 12선 (요약)

본문 제23조 표 참조. 법무 검토 시 해당 표에 서명·날인하여 리스크심의서에 첨부한다.

부록 4.  베트남 법령 참조

| 법령명(한국어) | 원어(베트남어/영어) |
| --- | --- |
| 베트남 민법 2015 | Bộ luật Dân sự 2015 |
| 베트남 상법 2005 | Luật Thương mại 2005 |
| VAT법 | Luật Thuế GTGT |
| 베트남 중재법 2010 | Luật Trọng tài Thương mại 2010 |
| 외환관리법령 | Pháp lệnh Ngoại hối 2005 (개정 2013) |
| 투자법 | Luật Đầu tư |
| 관세법 2014 | Luật Hải quan 2014 |
| 기업법 | Luật Doanh nghiệp |
| 산업안전위생법 2015 | Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 |
| 환경보호법 2020 | Luật Bảo vệ môi trường 2020 |
| 개인정보보호 시행령 | Nghị định 13/2023/NĐ-CP |
| 전자세금계산서 시행령 | Nghị định 123/2020/NĐ-CP |
| 외국인 근로허가 시행령 | Nghị định 152/2020/NĐ-CP |
| 사이버보안법 2018 | Luật An ninh mạng 2018 |
| 지식재산법 2005 | Luật Sở hữu trí tuệ 2005 |
| 소비자보호법 | Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng |
| CISG (UN 국제물품매매협약) | United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods |
| Incoterms 2020 | ICC Incoterms 2020 |
| UCP 600 | Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) |

부록 5.  용어집 (한국어 / 베트남어 / 영어)

| 한국어 | Tiếng Việt | English |
| --- | --- | --- |
| 매수인/갑 | Bên A / Bên Mua | Buyer / Party A |
| 매도인/을 | Bên B / Bên Bán | Seller / Party B |
| 발주서 | Đơn đặt hàng | Purchase Order (PO) |
| 납품 | Giao hàng | Delivery |
| 검수 | Nghiệm thu | Acceptance / Inspection |
| 선급금 | Tạm ứng | Advance Payment |
| 중도금 | Thanh toán giữa kỳ | Interim Payment |
| 잔금 | Thanh toán cuối cùng | Final Payment |
| 세금계산서 | Hóa đơn GTGT | VAT Invoice |
| 이행보증서 | Bảo lãnh thực hiện | Performance Bond |
| 환불보증서 | Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng | Refund Guarantee |
| 지체상금 | Phạt chậm giao | Liquidated Damages |
| 위약금 | Phạt vi phạm | Penalty |
| 손해배상 | Bồi thường thiệt hại | Compensation for Damages |
| 불가항력 | Bất khả kháng | Force Majeure |
| 치유기간 | Thời gian khắc phục | Cure Period |
| 중재 | Trọng tài | Arbitration |
| 관할법원 | Tòa án có thẩm quyền | Jurisdiction |
| 준거법 | Luật điều chỉnh | Governing Law |
| 기밀유지 | Bảo mật | Confidentiality |
| 지식재산권 | Quyền sở hữu trí tuệ | Intellectual Property |
| 자동갱신 | Gia hạn tự động | Automatic Renewal |
| 수리 범위 | Phạm vi sửa chữa | Scope of Repair |
| 시운전 | Chạy thử | Commissioning |
| 보증기간 | Thời gian bảo hành | Warranty Period |

변경이력

| 버전 | 일자 | 변경내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-04-24 | 최초 제정 — 계약관리 운영 절차서 신규 작성, 표준계약서 A~H 체계 정립 | 구매·법무팀 |

제정 및 승인

| 구분 | 직위 | 서명 |
| --- | --- | --- |
| 작성 | 구매팀장 / 법무 담당 | (서명) |
| 검토 | 부총경리 | (서명) |
| 승인 | 법인장 CHOI BYOUNG YOUN | (서명·인감) |