M&C ELECTRONICS VINA 유한회사                    베트남 사회주의 공화국

독립 - 자유 - 행복

문서번호: 0203/2026

제목: 귀사의 지연 결제 배상 요구에 대한 회신

박닌, 2026년 3월 27일

수신: PRAMAC 주식회사

당사 M&C Electronics Vina 유한회사(사업자등록번호: 2300781686, 주소: 박닌성 퍼엉리에우읍 꿰보 공업단지(확장구역) J1동)는 그동안 귀사가 당사에 보내주신 깊은 관심과 지원에 진심으로 감사드립니다.

귀사가 당사에 요구하신 지연 결제에 따른 배상금과 관련하여, 당사는 상기 계약(계약번호: 2710-01/M&C-PRAMC/HDNT/2021, 체결일: 2021년 10월 27일)의 제8.6조를 근거로 검토한 결과, 유감스럽게도 다음과 같은 사유로 해당 요구를 수용할 수 없음을 알려드립니다.

a. 계약상 배상 비율의 합리성 문제

귀사가 제시한 계약상 배상 비율은 일 0.05%로, 이는 연 약 18.25%에 해당합니다. 해당 기간(2022~2023년) 베트남의 금융시장 및 기업 신용 환경을 고려하면, 이 계약 조건은 과도하게 높으며 일반적인 수준을 훨씬 상회합니다.

당시 베트남 중앙은행(SBV)은 코로나19 이후 기업의 재정적 부담 경감 및 기업 생산 재개 지원을 위해 금리 인하, 신용 기한 연장 등의 정책을 시행하고 있었습니다. 이는 정부의 다수 시행령, 결의, 규정, 통달(통달 01/2020/TT-NHNN, 통달 03/2021, 통달 14/2021 등)을 통해 이루어졌습니다. 실제로 당시 시중 상업은행의 유동 자금 대출 금리는 연 약 7~10% 수준에 불과했습니다.

이상의 객관적 시장 상황을 종합적으로 고려할 때, 귀사의 현재 요구는 과도하며 당시의 경제 상황 및 재무 여건을 반영하지 못하고 있다고 판단됩니다. 따라서 당사로서는 귀사가 요구한 배상금을 수용하기 어렵습니다. 이에 해당 배상 비율은 합리적인 수준으로 조정되어야 한다고 사료됩니다.

b. 귀사의 납품 중단으로 인한 당사의 피해

양사 간의 거래 관계는 코로나19로 인해 전례 없는 특수한 상황 속에서 이루어졌으며, 당시 현금 흐름 압박과 신용 부담은 전 산업에 걸쳐 매우 심각한 수준이었습니다.

이러한 상황에서 귀사 측의 납품 중단 및 원자재 공급 지연으로 인해 당사는 원자재 부족으로 생산에 차질을 빚었으며, 여러 차례 생산을 중단해야 했습니다. 생산 중단은 당사에 매출 감소, 고객 납기 지연, 운영 리스크 증가 등 막대한 피해를 초래했습니다.

특히, 이러한 총 피해액은 단순한 지연 이자에 그치지 않고 귀사가 현재 요구하는 금액을 이미 초과하고 있으며, 이는 구조적 문제로서 당사만의 일방적 책임으로 볼 수 없습니다.

다만 양사 간 거래 관계 유지를 최우선으로 고려하여, 그동안 당사는 귀사의 어떠한 요구에 대해서도 책임을 추궁하거나 별도의 배상을 요구하지 않았습니다.

따라서 이 문제는 단순히 일방의 책임이나 결제 지연 문제로만 평가할 수 없으며, 당시 특수한 상황과 양사 간 거래 과정에서 실제 발생한 상호 영향을 균형 있게 검토해야 합니다.

c. 사전 협의의 부족, 그리고 합리적 해결 방안의 필요성

당사 내부 담당자 변경 및 업무 인수인계 과정으로 인해, 귀사 요구 사항의 전체 내용에 대한 검토 및 확인 작업은 최근에야 완료되었습니다. 이전 시점까지는 본 건에 대한 협의, 상호 교섭 및 조정 절차가 충분히 진행되지 못했습니다.

당사는 이러한 경과 자체가 본 건 평가에 있어 중요한 요소라고 판단합니다. 일방의 요구에 따라 사안을 확대하기보다는, 양사 간의 거래 이력과 실질적 해결 가능성을 바탕으로 상호 협의를 통해 처리하는 것이 바람직하다고 사료됩니다.

특히, 양사 간 협의가 최선의 결과를 도출할 수 있도록, 당사는 다음 세 가지 내용을 제안드립니다.

| No | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 배상 요구 일시 중단 | 양사 협의 기간 동안 배상 요구를 일시 보류하고, 협의 결과에 따라 처리 |
| 2 | 신용 기한 조정 | 향후 거래에서 신용 기한을 90일로 조정 |
| 3 | 정상 거래 프로세스 복원 | 견적, 발주, 납품 등 정상적인 거래 프로세스 복원 |

귀사의 의견을 서면으로 회신해 주시기를 요청드립니다. 양사가 협의를 통해 합리적인 합의에 도달하지 못할 경우, 당사는 귀사의 요구에 대응하기 위해 필요한 조치를 취할 것이며, 당사 역시 실제 손해 및 정당한 권리와 관련된 법적, 법률적 조치를 적용할 수 있음을 알려드립니다.

M&C Electronics Vina 유한회사는 귀사의 조속한 회신을 기대하며, 양사 간의 사업 협력 관계가 더욱 발전해 나가기를 진심으로 바랍니다.

감사합니다!

수신처:                                                          M&C ELECTRONICS VINA 유한회사

- 상기 수신처

- 문서 보관

부사장

CHOI BYOUNG YOUN