PRAMAC 소송 예고 공문 대응 진행현황

1) 이 사안의 본질

PRAMAC이 2026년 01월 31일자 공문(40차)에서 2023년분 연체이자 4,488,886,928 VND(172,649 USD) 지급을 기한(2026.02.10)까지 요구했고, 미지급 시 하이퐁 인민법원 제소를 언급하면서 소송 가능성이 현실 이슈가 됨. 따라서 현재 우리가 하는 모든 조치는 연체이자 산정 검증 + 협의(미팅)로 분쟁 확대 방지를 위한 대응임.

2) 계약/법원 관련 핵심 사실

- 계약서(20211027)에는 연체이자 0.05%/day 조항이 명시되어 있음.

- 계약서 분쟁조항은 ‘competent People’s Court(관할 법원)’로만 기재되어 있으며, 하이퐁 법원을 특정 관할로 지정한 조항은 없음.

- 당사는 연체이자 존재 가능성을 부정하는 게 아니라, PRAMAC의 산정 방식/근거(average order, 지연일수 산정 등)를 확인·검증하는 단계임.

3) 2026년 이후 ‘분쟁 대응’ 타임라인

- 20260131
PRAMAC 공문(40차) 발송: 2023년 12개월 연체이자 4,488,886,928 VND 지급 요구, 기한 2026.02.10, 미지급 시 하이퐁 법원 제소 언급

- 20260209
당사 공문 발송(0202/2026): 공문 수령 사실 확인, 연체이자 계산 데이터/근거 추가 검증 필요, 검증 완료 후 계약에 따라 이행, 미팅 제안(당시 02/13 15:00 제안)

- 20260212
PRAMAC 회신 공문 발송(1202/2026/CV-PRAMAC): 당사 미팅 제안(2/13) 수령 사실 언급, 자사 일정 사유로 20260305 14:00 PRAMAC 본사 미팅 제안

- 20260225
당사 공문 발송(20260225): 미팅 시간은 20260305 14:00 수용 가능하나, 장소는 당사로 변경 제안 (확인 시점 이슈 존재)

4) 분쟁 원인과 시점

- 2022년부터 PRAMAC이 overdue 상환 요청을 반복(증빙: 20220816 Ms. Hoa 이메일에서 overdue 결제 요청 확인).

- 2023년 거래에서 계약상 지급기한(월마감+60일)을 넘긴 지급이 누적되었고, 그 기간을 기준으로 PRAMAC이 2023년 12개월분 연체이자를 일괄 산정하여 2026년에 공식 공문으로 청구 + 소송을 언급함.

- 구매팀 조사 기준, 원금(AP) 정리가 마무리된 뒤(마지막 결제일 20231229로 확인/추정) 2024년 1월부터 이자 요청이 본격화된 것으로 파악됨.

5) 내부 검증자료 현황 (금액 차이 존재)

당사 내부 검증표(실제 지급일 기준, 계약 0.05%/day 재산정 요약):

- 총 원금(AP): 106,311,122,390 VND (4,088,889 USD)

- 재산정 연체이자: 4,541,102,285 VND (174,657 USD)

- PRAMAC 청구 연체이자: 4,488,886,928 VND (172,649 USD)

- 차이(재산정 – 청구): 52,215,357 VND (2,008 USD)

즉, 금액이 같지 않다.
따라서 PRAMAC 산정 근거(지연일수, 기준금액, 평균 주문금액 정의 등)와 당사 재산정 로직을 동일 기준으로 맞춰 재검증해야 함.

6) 현재 상태 요약

- 소송 언급이 포함된 PRAMAC 공문(20260131)을 기점으로, 당사는 검증+협의로 대응 중.

- PRAMAC은 20260305 14:00 PRAMAC 본사 미팅을 제안했고, 당사는 동일 시간 유지하되 장소를 당사로 변경 제안한 상태.

- 20260316 당사에서 미팅 예정이었으나 상호 일정이 안맞아 일정협의 공문을 보낸 상태임

- 2026년 3월 17일 현재 회신 없음

- 법무법인 지평 자문: 미팅 진행 가능 / 미팅 시 회의록 필수 / 미팅 전 내부적으로 (1) 실제 이자 확정치 (2) 지급 가능 상한 (3) 지급 일정(일괄/분할/연장) 준비 필요.

7) 결정 필요 항목

- 내부 확정안:

  - 최종 연체이자 확정치(재산정표 오류/입력값 재검증 포함)

  - 지급 가능 상한 및 지급 방식(일괄/분할/연장) 기본안