주간 업무 보고서

2026년 15주차 (W15)  |  2026.04.06(월) ~ 2026.04.10(금)

작성일: 2026년 04월 10일  |  작성자: Michael

# 1.  이번 주 완료한 업무

## 1-1. 개발 영업

- 효성 Gen5 금형비 $10,000 입금 완료 (W14 대기→W15 완료)

- 만도브로제 설계 변경 제품 발송 완료 (고객사 피드백 대기, 일정 TBD)

- 퀄컴 MTP Mavros 신규 프로젝트 착수: Display insert 금형 PO 접수 및 Front Housing 외 3종 견적 리뷰 완료 (4/9)

- 삼성 A27: IA67 버전 금형 수정 완료, 최종 설변 DATA 4/11 접수 예정

## 1-2. 설비 / 공사

- Hot Press, 이형제 혼합기 입고 완료

- ZF CNC Auto Machine 2대 · ZF LENS MOUNT TR/PO/TAP Auto 1대 PO 접수 (4/6)

- 회사 정문 로비 보수 공사 착수 (4/8~4/16): 알루미늄 프레임·천장·조명 교체

- 주조기용 집진 팬 및 처리 타워 설치 착수 (4/8~5/2, 총 $39,480)

## 1-3. 인사 / 관리

- 전체 인원 807명 → 816명 (+9명) 증가 전환

# 2.  다음 주 계획 (W16: 04.13 ~ 04.17)

## 2-1. 개발 영업

- ZF SCAM6 Housing DFM 미팅 (4/15)

- 삼성 A27 최종 설변 DATA 접수 및 이랜텍 사출 승인 일정 관리 (5/20 목표)

- A사 Eagle Eye 실리콘 T0 검증 완료 및 FAI Report 준비 (납기: 4/17, 4/22)

- T6M6 보상액 단가 협의 완료 및 출하 일정 확인

## 2-2. 일정 / 평가 준비

- Workshop 진행 (4/11~12, 주재원 13명 + 베트남 직원 23명, 총 36명)

- 1차 RBA 평가 (4/13~4/15, 41개 항목 서류 및 현장 점검)

- CNC-Samsung 상반기 안전·환경 평가 (4/13)

- SEVT 설비 실사 (4/13) 준비 완료

- 브라켓 비전 검사기 입고 (4/13, 기존 4/17→앞당겨짐)

## 2-3. 생산 / 품질

- AL5 CNC 수율 개선 모니터링: 금형 개선 적용(4/7) 후 효과 추적

- A176 미성형 비산등 문제: 비스켓 두께 변경 설정 효과 확인

- CHROMATE 공정 달성율 회복 방안 시행 및 결과 점검

- MBZ VMI 마이너스 재고 (NX4 Cover, Tesla Heatsink Cover) 추가 입고 계획 확정

# 3.  이슈 / 블로커

## 🚨 [긴급] 4월 매출 달성율 비상

4/8 기준 누적 달성율 20% — 즉각적인 출하 집중 관리 필요

| 고객사 | 사업계획 | 4/8 누적 | 달성율 |
| --- | --- | --- | --- |
| LGIT | $631K | $344K | 55% |
| Mando | $547K | $45K | 8% |
| Samsung | $1,668K | $346K | 21% |
| Qualcomm | $133K | $489 | 0% |
| ZF | $747K | $5K | 1% |
| 합계 | $3,857K | $781K | 20% |

- 4/15 예상 누적 달성율 47% 수준 → 월말 목표(92%) 달성을 위한 긴급 대응 필요

- 삼성 A37 실수요 감소 250K, 5월 예상 하향($1,296K→$1,269K)

## ⚠️ [주의] MBZ VMI 재고 부족

- NX4 Cover 마이너스 재고 ($32,867)

- Tesla Heatsink Cover 마이너스 재고 ($30,884)

- 전체 MBZ VMI Balance $626K → $152K 급감 → 추가 입고 계획 즉시 확인

## ⚠️ [주의] 생산 2팀 공정 달성율 하락

| 공정 | W13 달성율 | W14 달성율 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIMMING | 98.7% | 91.2% | ▼ -7.5%p |
| POLISHING | 86.7% | 82.1% | ▼ -4.6%p |
| CHROMATE | 87.8% | 74.1% | ▼ -13.7%p (큰 폭 하락) |
| CNC | 92.9% | 92.1% | ▼ -0.8%p |

- AL5(CNC) 수율 특히 심각: 59.4% — 절삭유 순환펌프 가동, 살균제 투입 대응 중

## ⚠️ [주의] 생산 1팀 수율 저하

- 전체 수율 88% → 86% 감소

- AL5 수율 78.1% → 67.1% (기공·박리 불량, 금형 개선 적용 후 모니터링 중)

- A176 수율 93.7% → 84.2% (미성형 비산등 문제, 비스켓 두께 변경 대응 중)

## 📌 AR / 채권 현황

- Total AR $9.64M → $10.33M 증가 (+$685K)

- LG Yantai overdue $182,403 신규 발생 (W14 대비)

- W16 입금 예정액 $342K → $860K로 증가 (실제 입금 여부 모니터링 필요)

이 보고서는 Notion 업무정리 및 Google Calendar 데이터를 기반으로 자동 생성되었습니다.