주간 업무 보고서 Weekly Work Report

| 보고 기간: | 2026-04-12 (일) ~ 2026-04-18 (토) |
| --- | --- |
| 작성일: | 2026-04-18 (토) |
| 작성자: | Michael |
| 데이터 소스: | Notion 업무 로그 · 일간 업무기록 |

1. 이번 주 완료한 업무  (2026-04-12 ~ 2026-04-18)

▶ 회의 및 보고

- 마감회의 진행 (2026-04-13)

- CNC 설비 정기 점검 완료 — 향후 연 2회 진행 체계로 변경

- A176 → 6라인으로 생산 배치 수정 완료

- 캐스팅 작업자 냉풍조끼 지급 결정

- CNC 생산기술 인원 충원 신청 완료 (면접 일정 조율 중)

- 주간보고 작성 및 공유 (2026-04-10)

- W14 → W15 주요 지표 확인 및 요약 작성

- 4월 매출 달성 현황, MBZ VMI 마이너스 재고, CHROMATE 공정 달성율 등 긴급 이슈 정리

- SEVT 실사 대응 (2026-04-13)

- 현장 실사 준비 및 대응 진행

- RBA 평가 참여 (2026-04-13)

- 책임 있는 비즈니스 연합(RBA) 평가 대응

▶ 구매 / 외주 / 품질

- AS9100 프로세스 정립 작업 (2026-04-14)

- 영업구매 프로세스 수립 조건 문서화 (4.4 / 8.1 / 8.5~8.7 / 9~10)

- CNC 외주 품질 현안 처리 (기간 내 지속 진행)

- MAS65 얼룩 부분 확인 완료

- 글라스 프레임 25세트 반품 DHL 출하 완료

- A366 치수 불량 사상(전수 처리) 완료

- A276 금형 수정 진행 완료

▶ 설비 / 인원 관리

- CNC 설비 이전 1단계 계획 수립

- 위아 1대 이전 계획 확정, 4월 말 목표로 진행 중

2. 다음 주 계획  (2026-04-19 ~ 2026-04-25)

▶ 최우선 과제

- 4월 매출 목표 달성 — 잔여 기간 출하 물량 집중 관리

- MBZ VMI 마이너스 재고 해소 — 긴급 보충 계획 실행

- CHROMATE 공정 달성율 회복 — 원인 분석 후 개선 조치 실행

▶ 진행 예정 업무

- CNC 생산기술 인원 면접 일정 재조율 및 진행

- CNC 외주 이전 2단계 (위아 3대 추가) 일정 확정

- AS9100 영업구매 프로세스 최종 문서화 및 내부 공유

- A37 치수수정 3벌 완료 및 생산 재개 확인

- 프라막 계약 분쟁 — 법률 검토 결과 수령 및 대응 방향 확정

3. 이슈 / 블로커

| No. | 이슈 항목 | 내용 / 현황 | 긴급도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC 생산기술 인원 미충원 | 충원 신청 완료, 면접 미진행 — 생산 캐파 부족 리스크 지속 | 높음 |
| 2 | MBZ VMI 마이너스 재고 | 마이너스 재고 발생 — 긴급 출하 조치 및 조기 보충 계획 필요 | 긴급 |
| 3 | CHROMATE 공정 달성율 급락 | W14 대비 W15 급격한 달성율 하락 — 원인 분석 및 공정 점검 필요 | 높음 |
| 4 | 프라막 계약 분쟁 | 계약서 한/영/베트남어 검토 진행 중, 법률 검토 착수 — 소송 또는 협상 방향 결정 필요 | 중간 |
| 5 | A37 치수 수정 미완 | 3벌 치수수정 필요 — 완료 전 생산 재개 불가 | 중간 |

※ 본 보고서는 Notion 업무 로그(일간 업무기록, 업무정리 페이지) 데이터를 기반으로 자동 생성되었습니다.