주간 업무 보고서

보고 기간: 2026-06-04(목) ~ 2026-06-10(수)

작성일: 2026-06-10  |  작성자: 임정환

# 1. 이번 주 완료한 업무

| 일자 | 업무 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 06/05 | AI 협업 파트너 미팅 (David) | 인텔리코드 AI개발팀(주4일 근무), 당사 AI Project 참여 가능 확인 |
| 06/08 | ERP 보조입력인원 선정·교육 통지 | 각 부서에 보조입력인원 요청, 전산팀 부서별 ERP 입력교육 예정, 품질팀 2명 상호 백업 체계 |
| 06/08 | AP 지급 요청 (Foundry VINA) | 원재료업체 7/1 전 1,593,365,800 VND 지급 요청 |
| 06/08 | 다산 설비 부품 요청 | 용해로 및 고장 부품 캐스팅팀에 요청 |
| 06/08 | 탭 도장지그 수정 | 도면 오전달 건 확인, 수정 대기 중 |
| 06/09 | OQC 자동화 검사 도입 요청 (MAS65) | 품질팀 기안(6/6), 비전 검사 방법 확인. 일 4,300ea·4명 → 검출효과 및 인원 감소 기대 |
| 06/09 | 비전 검사 검토 (브라켓 / MAS65) | 비전 검사 적용 항목 검토 진행 |
| 06/09 | CMS 사이니지 검토 | 베트남업체(SAVITEL) LED 모니터 사양 확인 |
| 06/10 | AS9100D 확인 미팅 | 경영(경영분석 9항목, 목표 미달 시 개선대책서)·구매(지정업체 평가·KPI·등록대장) 인증 항목 점검 |
| 06/10 | 원재료업체(하날코) 방문 | ADC12 견적 96,000(기존 97,000), 결제 60일. 견적 후 테스트 진행 예정 |
| 06/10 | KMS 시스템 업데이트 | 0.80.3 → 0.90.1 (버그 수정, 전체 스페이스 검색·즐겨찾기 기능 강화) |
| 06/10 | 툴가공기 검토 | 툴가공업체 비용 증가 확인 |

# 2. 다음 주 계획

- 원재료(하날코) ADC12 샘플 테스트 진행 — 견적 확정 후

- 다산 125톤 2대 추가 임대 → 6/22 이동, 2Cav 생산 준비

- AP(Foundry VINA) 7/1 전 지급 처리 및 지급 프로세스 보완

- 전산팀 부서별 ERP 입력교육 실시

- AS9100D 후속 — 경영분석 항목·개선대책서 양식 정비, 구매 업체평가·등록대장 보완

- 탭 도장지그 수정 비용·일정 확정

- 민석이 인강 상담 (6/16, 개인 일정)

# 3. 이슈 / 블로커

- 탭 도장지그: 도면 오전달로 수정 대기, 비용·일정 미확정

- 다산 설비: 용해로 및 고장 부품 필요(캐스팅팀 요청 중) — 가동 차질 우려

- 툴가공기: 툴가공업체 비용 증가 확인 필요

- AP 처리: 지급용 계좌(계호기) 필요 — 프로세스 보완 요망

- OQC 검사: 현재 일 4명 수작업 투입, 자동화 도입 전까지 인원 부담 지속