W15 주간보고 비교 분석

(W14 대비)

2026년 4월 10일

# 📌 이번 주 최우선 확인 사항

| 우선 | 확인 사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4월 매출 달성 비상 — Mando(8%), ZF(1%), Qualcomm(0%) 출하 일정 즉시 점검 | ⚠️ 긴급 |
| 2 | MBZ VMI 재고 부족 — NX4 Cover, Tesla Heatsink Cover 마이너스 재고 해소 | ⚠️ 긴급 |
| 3 | CHROMATE 공정 달성율 74% 급락 원인 파악 및 대책 | ⚠️ 긴급 |
| 4 | AL5 수율 67% — 금형 개선 효과 모니터링 (4/7 적용 후) | 주의 |
| 5 | 4/13 SEVT 설비 실사 및 RBA 평가 준비 상황 확인 | 준비 필요 |
| 6 | 퀸컴 MTP Mavros 신규 프로젝트 일정 및 금형 제작 착수 확인 | 확인 필요 |

# 1. 개발 영업 – 주요 현황

## 신규 고객사/프로젝트 추가

• 퀸컴 MTP Mavros: Display insert 1종 금형 PO 접수(내부 제작 착수), Front Housing 외 3종 견적 리뷰 완료(4/9)

• ZF SCAM4.8 → SCAM6으로 변경: 신규 모델 Housing DFM 자료 준비, DFM 미팅 4/15 예정

## 완료된 항목

• 효성 Gen5 금형비 1만 불 입금 완료 (W14 대기 → W15 완료)

• 만도브로제 설계 변경 제품 발송 완료 (고객사 피드백 대기로 전환, 일정 TBD)

## 변경/주의 항목

• 공통 거래 종류: T6M6 보상액 단가 협의 진행 중 → 출하 일정 영향 모니터링 필요

• 삼성 A27: IA67 버전 금형 수정 완료, 최종 설변 DATA 4/11 접수 예정 → 이랜텍 사출 승인 일정 5/20 확인

• A사 Eagle Eye 2차 패키지 실리콘(T0): T0 검증 진행 중, FAI report 준비 → 4/17, 4/22 납기 관리 필요

# 2. 매출 현황 ⚠️

4월 달성율 매우 저조 — 즉시 점검 필요

| 고객사 | 사업 계획 | 4/8 누적 | 달성율 |
| --- | --- | --- | --- |
| LGIT | $631K | $344K | 55% |
| Mando | $547K | $45K | 8% |
| Samsung | $1,668K | $346K | 21% |
| Qualcomm | $133K | $489 | 0% |
| ZF | $747K | $5K | 1% |
| 합계 | $3,857K | $781K | 20% |

• 4/15 예상 누적 달성율 47% 수준, 월말 목표 92% 달성을 위한 출하 집중 관리 필요

• 삼성: A37 실수요 감소 250K, 5월 예상도 하향 조정 ($1,296K→$1,269K)

# 3. VMI 창고 ⚠️ 재고 부족 경고

MBZ VMI에서 마이너스 재고 발생

• NX4 Cover: Balance 금액 -$32,867 (재고 부족)

• Tesla Heatsink Cover: Balance 금액 -$30,884 (재고 부족)

• 전체 MBZ VMI Balance 금액 $626K → $152K로 급감 → 추가 입고 계획 즉시 확인 필요

# 4. AR 현황

• Total AR $9.64M → $10.33M 증가 (+$685K)

• LG Yantai overdue $182,403 신규 발생 (W14 대비)

• W16 입금 예정액 $342K → $860K로 크게 증가 → 실제 입금 여부 확인

• AR/AP 차이: $154만 → $126만으로 감소 (AP 증가 영향)

# 5. 관리 – 인사

• 인원 807명 → 816명 (+9명, 전월 대비 증가 전환)

## 신규 일정

• 1차 RBA 평가: 4/13~4/15 실시 예정 (41개 항목 서류 및 현장 점검)

• CNC-Samsung 상반기 안전·환경평가: 4/13 평가 예정

• Workshop: 4/11~12일 (주재원 13명 + 베트남직원 23명, 총 36명)

# 6. 설비 입고

## W14 대비 신규 추가 2건

• ZF CNC Auto Machine 2대 (PO 4/6, ETA M&C 5/16)

• ZF LENS MOUNT TR/PO/TAP Auto 1대 (PO 4/6, ETA M&C 6/15)

## 일정 변경

• 브래킷 비전 검사기: 4/17 → 4/13으로 앞당겨짐

• Hot Press, 이형제 혼합기: 입고 완료

# 7. 자동화 현장 개선

## 신규 공사 2건

• 회사 정문 로비 보수 공사 (4/8~4/16): 알루미늄 프레임·천장·조명 교체

• 주조기용 집진 팬 및 처리 타워 설치 (4/8~5/2, 총 $39,480): 스크라바 타워 4/25 입고 후 덕트 공사

# 8. 생산 1팀 ⚠️ 불량 증가

• 전체 수율 88% → 86% 감소

• AL5 수율 78.1% → 67.1% (기공·박리 불량 개선 작업 진행 중, 금형 개선 적용 후 모니터링 필요)

• A176 수율 93.7% → 84.2% (미성형 비산등 문제, 비스켓 두께 변경 설정 대응 중)

• 브래킷 달성율 95% → 91% 감소

# 9. 생산 2팀 ⚠️ 공정 달성율 저하

| 공정 | W13 달성율 | W14 달성율 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIMMING | 98.7% | 91.2% | ▼ -7.5%p |
| POLISHING | 86.7% | 82.1% | ▼ -4.6%p |
| CHROMATE | 87.8% | 74.1% | ▼ -13.7%p |
| CNC | 92.9% | 92.1% | ▼ -0.8%p |

• AL5(CNC) 수율 특히 심각: 59.4% — 절삭유 순환펌프 가동, 살균제 투입 등 대응 중

• 4월 13일 SEVT 설비 실사 준비 중 (신규) → 사전 점검 필요