M&C ELECTRONICS 베트남 법인

17주차 주간보고 — 전주(16주차) 대비 주요 변동사항

기준일: 2026.04.24  |  비교기간: W16 (2026.04.17) → W17 (2026.04.24)

1. 개발영업

1-1. 영업 주요 현황 변동

| 고객사 | 항목 | W16 (4/17) | W17 (4/24) |
| --- | --- | --- | --- |
| LGIT | 납품 현황 | ME1(MV1): 확정비용 PO 금액 LGIT MX 요청 완료 T1XX: MQ1 샘플 납품 완료, MQ2 샘플 준비 중 | T6 납품 완료 최종 수량 납품 완료 → 전체 잔량 정기 보고 지속 진행 |
| 삼성 | A27 개발 | 최종 설변도면 IA70 버전 접수 완료 내부 금형 수정 진행 중 (4벌 일정 4/24→4/28 변동) 이랜텍 사출 승인: 5/20 예정 | IA70 버전 수정 후 치수 측정 완료, 금형 수정 예정 IA70 자재 납품 완료 (1K, 4/18) 백업 금형: 외작 1벌 완료, 내작 6벌 중 2벌 완료(4/18)·4벌 진행 중(~4/28) |
| 삼성 | A18 (신규) | — | 신규 확인: 당사 금형 배정 가능 여부 각 사출사 문의 중 |
| 만도브로제 | 거래 종료 | 최종 단가 확정·SOP 반영 완료 만도브로제 원가 분석 및 인상 단가 산출 진행 | 당사 최종 제안 메일 발송 (4/22) 고객사 협의 지속 진행 |
| ZF | SCAM6 DFM | DFM 1차 미팅 완료 (브라질) 2차 미팅 4/22 예정 | 브라질 휴무로 DFM 2차 미팅 연기 4/29 진행 예정 |
| A사 | Eagle Eye 초품 출하 | Temple arm, Side shield 초품 4/17 발송 예정 Nose pad 외 2종 초품 4/22 발송 예정 총 PO $414,828 중 출고 $249,476 완료 | Temple arm·Side shield 초품 4/21 출하 완료 Nose pad·Shield Carrier·Bungee 초품 4/22 출하 완료 PO 잔액 $96,879 (출고 $317,949 완료) Phase 2 진행 계획 구체화 (7월 DFM/PO 목표) |
| 퀄컴 | MTP Mavros | DFM 완료 후 금형·초품 PO 대기 신규 금형 4벌 중 1벌 내작, W19 완료 예정 | DFM 완료(4/13) 후 추가 설변 도면 접수(4/22) 금형 일정 설변으로 변경 확인 필요 (초기 5/17→조정) MTP Honu 신규: 설계 개시, 6월 하순 DFM 예상 |

1-2. 매출 현황 변동

| 고객사 | 사업계획 | W16 4/15 누적 | W17 4/22 누적 | 변동 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGIT | $631,469 | $532,323 (84%) | $698,360 (111%) | ▲ +$165,037 |
| Mando | $546,834 | $229,143 (42%) | $353,595 (65%) | ▲ +$124,452 |
| Samsung | $1,668,170 | $647,254 (39%) | $911,093 (55%) | ▲ +$263,839 |
| Qualcomm | $133,119 | $15,397 (12%) | $43,895 (33%) | ▲ +$28,498 |
| ZF | $747,351 | $266,912 (36%) | $332,173 (44%) | ▲ +$65,261 |
| A | — | $13,633 | $70,568 | ▲ +$56,935 |
| Others | $130,000 | $57,200 (44%) | $85,748 (66%) | ▲ +$28,548 |
| 합계 | $3,856,943 | $1,761,862 (46%) | $2,495,432 (65%) | ▲ +$733,570 |

※ 4개월 예상 달성율: W16 86% → W17 85% (▼1%p) | 1~7월 누적 예상: W16 $26.37M (99%) → W17 $25.99M (98%)

※ 매출 증감 사유: 삼성 금형비 4→5월 이월 / MBZ NX4 Housing 한국 생산이관(42K 감소) / LGIT CL4 Cover 6→7월 수량 조정

1-3. AR 현황 변동

| 구분 | W16 (4/16 기준) | W17 (4/22 기준) | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total AR | $9,984,771 | $11,043,150 | ▲ +$1,058,379 |
| AR Overdue | $1,525,866 | $1,943,930 | ▲ +$418,064 |
| Plan Receiving (차주) | $294,309 | $2,367,607 | ▲ +$2,073,298 |
| MFG-ASG (신규) | — | $160,342 | 신규 추가 |

2. 관리

2-1. 인원 현황 변동

| 구분 | 전월(3월) | W16 (4/17) | W17 (4/24) | 주요 변동사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Worker (생산직) | 568 | 564 | 557 (▼7) | CNC 1명, 조립 1명 퇴직 |
| Management | 129 | 128 | 129 (+1) | 관리직 1명 증원 |
| Technician | 110 | 113 | 113 (±0) | 변동 없음 |
| Total | 807 | 805 | 799 (▼6) | 전월 대비 8명 감소 |

▶ 인사·총무 주요 변동사항

| 항목 | W17 변동내용 |
| --- | --- |
| RBA EHS 감사 결과 | 2026년 1차 RBA(EHS) 평가 결과: 75.5점 C등급 (W16: 4/13~15 진행 후 결과 대기 → W17: 결과 수령) 총 54건 지적사항 중 11건 개선 완료, 후속 개선 작업 진행 중 |
| 휴무 일정 | 4/26~27, 4/30~5/1 휴무 예정 → 당직계획 수립, 보안·안전 점검, 야간 근무자 식사 대책 마련 |
| 정전 예고 | [신규] 5/1일 07:00~12:00 (5시간) 정전 예고: 사내 전체 변압기 점검, 오일 유지보수, 고압 외부 휴즈(Switch) 교체 → 캐스팅 리싸이클링 용해로·125ton 4대만 출탕 진행 |
| 의료검진 | 2026년 1/4분기 입사자 중 미검진자 85명 후속검진 완료 |

2-2. 전산팀 주요 업무 변동

| 항목 | W16 | W17 |
| --- | --- | --- |
| 금형품질관리 시스템 | DB 설계 진행 중 / 차주 화면 설계 예정 | 지속 진행 중 (5월 완료 목표) |
| A사 이중 백업 시스템 (신규) | — | [완료] 한국법인 백업 시스템 설정 완료 → 일간 자동 백업 진행 |
| AS9100D 문서 | 베트남어 버전 제작 배포 완료 | 각 부서 절차서·지침서 작성 요청 (W16~) |
| 사내방송 시스템 | — | [신규] 사내방송 시스템 수리 및 점검 진행 |

2-3. 설비 입고 및 현장 개선 변동

| 설비/공사 | W16 상태 | W17 상태 |
| --- | --- | --- |
| 캐스팅 온조기 4대 | [완료] 입고 완료 | [완료] 상동 |
| 브라켓 비전 검사기 | [완료] 입고 완료 | [완료] 상동 |
| 브라켓 사상기 3대 | 4/22 입고 예정 | [완료] 입고 완료 → 설치 중 |
| ZF CNC Auto Machine | ETA M&C: 5/16 예정 | ETA M&C: 5/11 예정 (5일 앞당겨짐) |
| ZF Lens Mount Auto | ETA M&C: 6/15 예정 | ETA M&C: 6/8 예정 (7일 앞당겨짐) |
| AL5 라인 이전 (신규) | 이전 계획 수립 (4/26~5/2 예정) | [진행] Hongda 외주 업체로 이전 4/26~5/2 1개 라인 이동 후 4/30 2차 이동 |
| 금형 설비 이동 (신규) | 계획 수립 (4/27~4/29 CNC BT30, 4/30~5/2 BT40) | [진행] 4/26~27 금형 설비 이동 + 사무실 이전 동시 진행 |
| 2500kVA 변압기 (신규) | — | [신규 추가] 7/15 설치 목표 → 현재 방안·계획 수립 중 |

3. 생산

3-1. Casting 공정 달성율 변동 (W15→W16 기준 보고)

| Part | W15 달성율 | W16 달성율 | W15 수율 | W16 수율 | 주요 비교 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자동차 하우징 | 95% | 95% (±0) | 78% | 78% (±0) | 유지 |
| 자동차 커버 | 89% | 95% (▲6%) | 88% | 90% (▲2%) | FCA Cover 금형수정 완료 효과 |
| 카메라·기타 | 79% | 85% (▲6%) | 90% | 89% (▼1%) | FCA Cover·EU2L Housing 치수 NG 금형수정 영향 |
| 브라켓 | 88% | 92% (▲4%) | 91% | 91% (±0) | A176 달성율 개선 |
| 전체 | 88% | 92% (▲4%) | 87% | 87% (±0) | 달성율 전반적 개선, 수율 유지 |

3-2. 생산 2팀 공정별 달성율 변동 (W15→W16)

| 공정 | W15 달성율 | W16 달성율 | W15 수율 | W16 수율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMMING | 88.5% | 91.6% (▲3.1%) | 98.6% | 98.5% (▼0.1%) | 평탄도 검사 위치 변경: 크로매이트 후 → 최종 외관 검사 후 |
| POLISHING | 89.4% | 91.3% (▲1.9%) | 98.5% | 98.8% (▲0.3%) | 개선 추세 지속 |
| CHROMATE | 83.8% | 77.8% (▼6.0%) | 99.5% | 98.6% (▼0.9%) | 달성율 크게 하락 → 원인 파악 및 대책 필요 |
| CNC | 92.5% | 89.7% (▼2.8%) | 91.7% | 94.7% (▲3.0%) | MQ4 Housing 자동화 로봇 그리퍼 오염 개선 진행 툴 재질 변경 검토 (초경→하이스, 24% 원가절감 기대) |

3-3. 직통율 변동 (W15→W16)

| 부품군 | W15 | W16 | 증감 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto Housing (공정전체) | 70.82% | 73.62% | ▲ +2.8%p | T6 M8 Housing CNC 직행율 32.1%로 최저 → 개선 필요 |
| Auto Cover (공정전체) | 81.18% | 87.54% | ▲ +6.36%p | LQ2 Cover 신규 모델 포함, MQ4·T6 Cover 개선 |
| Camera & Others | 87.19% | 85.43% | ▼ -1.76%p | MRA2 Camera Base 73.0%로 최저 (스크래치 65%) |
| Mobile (SM-A176) | 87.37% | 86.36% | ▼ -1.01%p | 기공·세팅·박리 등 Casting 공정 불량 지속 |
| 전체 직통율 | 82.2% | 81.1% | ▼ -1.1%p | Auto Housing·Cover 개선에도 Mobile·Camera 소폭 하락 |

3-4. 금형팀 주요 변동

| 항목 | W16 | W17 |
| --- | --- | --- |
| 신작 금형 제작 | 7세트 제작 중 A276 #17·#18 (4/14 완료 예정) | 6세트 제작 중 A276 #17·#18 가공 완료 → 4/18 조립 완료 A276 #19·#20 (4/24 완료 예정) |
| 설비 고장 | 특이사항 없음 | [신규] DOOSAN 4050 주축 전극 클램프 개폐 에러 발생 4/16~19 지속 발생 → 4/24 수리 완료 예정 |
| 금형 가동율 | 총 63.7% (CNC 61.5%, EDM 64.5%) | 총 66.0% (CNC 65.0%, EDM 65.4%) → 소폭 개선 |

4. 품질

4-1. 고객 품질 현황 변동

| 구분 | W16 (4월 누적) | W17 (4월 누적) | 증감 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 월간 NCR (목표: 2건) | 4건 | 9건 | ▲ +5건 | CL4 스크래치, FCA Housing 치수, T6 핀 휨, EU2L QR 불량 등 신규 접수 |
| CNC 원인 Claim | 13건 | 17건 | ▲ +4건 | CNC 외관·칩·찍힘 불량 주류 |
| Assy 원인 Claim | 3건 | 4건 | ▲ +1건 | ZF ACP2 패드누락, 레이저 가공 → EU2L QR Damaged 추가 |

▶ W17 신규 접수 주요 Claim 내역

| 접수일 | Part | 고객사 | 공정 | NG 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/15 | CL4 Housing | LGIT YT | CNC | Scratch & dirty (Lot 20260304) |
| 4/15 | FCA Housing | ZF Poland | Assy | Housing 날개부위 치수불량 MAX → 선별 24K 진행 |
| 4/19 | CL4 Housing | LGIT YT | CNC | Chips & dirty |
| 4/19 | GEN3 AL5 Housing | LGIT YT | CNC | Dent issue |
| 4/20 | T6 M6 Housing | LGIT YT | CNC | Pin is bent (1/800) |
| 4/22 | GM EU2L Housing | ZF Mexico | Assy | QR Label 번짐·손상 → 선별 89K 요청 |

4-2. 품질 외부비용 변동

| 구분 | W16 4월 누적 | W17 4월 누적 | 증감 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGIT YT 선별비 | $13,873 | $21,431 | ▲ +$7,558 | 외관불량 재선별 증가 |
| Mando 선별비 | $2,591 | $3,551 | ▲ +$960 | IMEB2 찍힘 추가 발생 |
| 4월 누적 총액 | $313,897 | $322,415 | ▲ +$8,518 | 선별비 비중 63.2% |

4-3. 품질 종합 NG율 변동 (W15→W16)

| 검사 구분 | W15 NG율 | W16 NG율 | 증감 | 주요 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OQC_AUTO | 15.34% | 14.72% | ▼ -0.62%p | AL5, MQ4, T6M6 기공 max 12.6% 발생 지속 |
| OQC_Camera/Tool | 4.38% | 3.30% | ▼ -1.08%p | MPC5.5 찍힘·스크래치 소폭 감소 |
| OQC_BRACKET | 4.99% | 5.29% | ▲ +0.30%p | A156 찍힘 8.7%로 증가 |

4-4. 품질 개선 활동 변동

| 항목 | W16 개선 활동 | W17 개선 활동 |
| --- | --- | --- |
| 포장 자동화 | 1EA BOX 랩핑 자동 설비 도입 (2인 수작업 → 자동화) | 브라켓 공정 완료품 트레이 묶음 포장 전용 설비 도입 (수작업 묶음포장 → 자동 PE 끈 묶음 설비) |
| 두께 부적합 대응 | — | [신규] EU2L HSG·FCA Cover 두께치수 NG 발생 → 전용 두께측정 게이지 제작 및 자주검사 추가 → 게이지 합격품에 합격 라벨 부착 후 후공정 이동 |
| AS9100 인증 | 컨설팅 완료 (4/14~16) 기본양식 47종 수령 완료, 각 부서 절차서 작성 요청 예정 | QMS 문서 작성 일정 수립 완료 총 47종, 목표: 5/23까지 완료 (현재 진척도 0% → 5/23 목표) |

5. 주요 변동사항 종합 요약

| 구분 | 분야 | 핵심 변동 내용 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 매출 | 4/22 누적 매출 $2.50M (65%) → LGIT 111%, Mando 65%, Samsung 55%로 전주 대비 전 고객사 달성율 향상 |
| ▲ | A사 Eagle Eye | 2차 패키지 사출 초품 전 품목 출하 완료, Phase 2 구체화 (7월 DFM 목표, Sub Assembly 역할 확대) |
| ▲ | 생산 Casting 달성율 | 전체 달성율 88% → 92% (+4%p): 자동차 커버 (+6%p), 카메라류 (+6%p), 브라켓 (+4%p) 전반적 개선 |
| ▲ | Auto Cover 직통율 | 81.18% → 87.54% (+6.36%p): LQ2 Cover 신규 모델 포함, 커버류 전반 품질 개선 |
| ▲ | 설비 입고 | 브라켓 사상기 3대 입고 완료(설치 중), ZF CNC·Lens Mount 일정 각 5~7일 단축 |
| ▼ | 고객 품질 Claim | 4월 NCR 4건 → 9건으로 급증: CL4, GEN3 AL5, T6 핀 휨(LGIT), FCA 치수(ZF), EU2L QR 번짐(ZF Mexico) 등 신규 대량 접수 |
| ▼ | 품질 외부비용 | 4월 누적 $313,897 → $322,415 (+$8,518): LGIT 선별비 $21,431(3주차 기준)으로 증가 추세 |
| ▼ | 전체 직통율 | 82.2% → 81.1% (-1.1%p): Auto Housing·Cover 개선에도 Mobile·Camera 소폭 하락 상쇄 |
| ▼ | CHROMATE 달성율 | 83.8% → 77.8% (-6%p): 원인 파악 및 개선 대책 수립 필요 |
| ▼ | 만도브로제 거래종료 | 최종 제안 메일 발송(4/22) 단계로 진전 → 거래종료 방향 협의 중 |
| ▼ | RBA 감사 결과 | 75.5점 C등급 수령 (54건 지적, 11건 개선 완료), 후속 개선 작업 지속 |
| ◆ | 4개월 매출 전망 | 4월 예상 달성율 85% (W16 86%에서 소폭 하락), 5월 97%, 6월 105%, 7월 101% → 전체 누적 98% |
| ◆ | AS9100 인증 | 47종 절차서·지침서 작성 시작, 5/23 완료 목표 (현재 진척도 0%→ 집중 관리 필요) |
| ◆ | 5/1 정전 대응 | 5/1 07:00~12:00 전체 변압기 점검·오일 유지보수 진행 → 생산 계획 사전 조정 필요 |