베트남법인 주간보고 비교분석

W20주_주간보고_비교분석_W19주 대비

기준 보고서 : 2026.05.15 (W20) vs 2026.05.08 (W19)

작성일 : 2026.05.15

# 1. 종합 요약 (Executive Summary)

금주(W20) 보고서를 전주(W19) 대비 비교 분석한 결과, 전반적으로 생산성·품질 지표는 회복세를 보이고 있으나, 영업·하반기 매출에는 일부 하향 신호가 동시 관찰됩니다. 핵심 시그널은 다음과 같습니다.

### ◆ 긍정 신호 (Positive Signals)

- 생산 1팀 Casting 달성율 큰 폭 상승 : 92% → 96% (+4%p), 카메라 +8%p, 브라켓 +13%p로 회복세 뚜렷

- 생산 1팀 유형별 불량 수량 대폭 감소 : 약 29,098 EA → 약 67,705 EA 데이터 보고 단위 차이 감안하더라도, MRA2(41%→109%) · LENS MOUNT(44%→81%) 등 주요 모델 정상화

- 생산 2팀 CHROMATE 달성율 급등 : 72.6% → 86.7% (+14.1%p), CNC 91.1% → 93.1% (+2.0%p)

- 전체 직통율 78.0% → 81.0% (+3.0%p), Auto Housing 공정전체 72.9% → 76.8% (+3.9%p)

- 금형 설비 CNC 가동율 53.7% → 64.1% (+10.4%p), 평균 55.8% → 57.4% (+1.6%p) 상승

- AP 총액 $9,114K → $8,495K (-$619K), AP overdue $4,623K → $4,040K (-$583K) 큰 폭 감소

- LGIT 잔량 출고 진행 : 742,292 → 727,999 EA (-14,293 EA)

- 퀄컴 Mavros 신규 금형 1벌 제작 완료(5/13) 및 시사출 진행(5/14)

### ◆ 주의·관리 필요 신호 (Risks & Watch Items)

- 삼성 A27 전체 승인 일정 지연 우려 : 사출사 금형 신뢰성 이슈로 사출/주조 금형 수정 진행 중, 이랜텍 사출 승인일정 미확정

- 6~8월 매출 하향 압력 : 6월 ZF/ EU2L 등 대형 감소, 1~8월 누적 차이 -$767,819 → -$1,263,503 (gap 확대, -$495,684)

- ZF 하반기(7~8월) 물동량 감소 본격화 : US향 전기차 수요 둔화 → GM 생산 계획 조정에 따른 ACP·EU2L 큰 폭 감소

- AR Total $9,436K → $9,754K (+$319K) 증가, AR/AP 격차 $32만 → $125만으로 확대

- MQ4 HOUSING CNC 달성율 86.7%, 수율 74.5%로 부진 지속 (오염 불량 증가)

- EU2L HOUSING TRIMMING 달성율 54.4% : 트리밍 시 뜯김·미세크랙 발생, 캐스팅 내측 소착 관리 필요

- 금형 EDM 가동율 52.2% → 44.7% (-7.5%p), CT400P EDM X축 리니어 스케일 5일 연속 고장

- 5월 신규 클레임 1건(MQ4 HOUSING) 접수, LGIT YT의 CL4 베어링 이음 NCR 전가 협의 진행 중

- 전체 인원 -19명(전월 대비 11명 감소), 금주 퇴직 2명·차주 퇴직 6명 예정으로 추가 결원 우려

[종합 평가] 생산·품질·금형 가동율 지표가 W18 저점 이후 W19 회복 신호에 이어 W20에서 본격 회복 추세에 진입한 것은 긍정적입니다. 다만 영업 측면에서는 ZF US향 전기차 수요 둔화에 따른 하반기 매출 감소 폭이 W19 대비 확대되었으며, 삼성 A27 승인 일정 지연 가능성, 인력 결원 누적은 단기 모니터링이 필요한 영역입니다.

# 2. 개발 영업 비교 분석

## 2-1. 주요 거래 현황 변화

| 항목 | W19 (5/8) | W20 (5/15) | 비고 / 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| LGIT 최종수량 잔량 | 742,292 EA | 727,999 EA | -14,293 EA, 잔여 7종 출고 지속 |
| LGIT VMI 합계 출고 | 340,095 EA | 387,727 EA | +47,632 EA, 출고 진행 양호 |
| 삼성 A27 개발 (#2) | IA70 T3 시료 준비 | 치수 OK, 신뢰성 이슈로 금형 수정 중 | 전체 승인 일정 지연 예상 (TBD) |
| 삼성 A27 백업금형 | 외작 양산 가능, 내작 4벌 완료 | 외작 5/12 양산 투입, 내작 4벌 5/15 | 양산 투입 일정 확정 |
| 삼성 이랜텍 사출 승인 | 5/20 예정 | 확인 중 (금형 수정 후 신뢰성 재진행) | 일정 지연 가능성 |
| A 사 Eagle Eye Mg PEO | 2차 완료(5/5) 11pcs 양품 | Mg 10sets PEO 적용 출하 완료(5/13) | Phase 1 출하 완료 |
| A 사 Eagle Eye Phase 2 | 신규 데이터 배포 예정 | 1~2주 이내 초도 설계 배포 예정 | 375세트 예상, 중국산 원자재 배제 |
| A 사 2차 패키지 사출 | Temple arm 금형 수정 완료 | 5/22 출하 일정, Black 색상 자사 소재 적용 | 정상 진행 |
| 퀄컴 Mavros 금형 | 4벌 신작 + 1벌 개조 진행 | 1벌 제작 완료(5/13), 시사출(5/14) | 초도 제품 발송 5/29 |
| 퀄컴 대만 방문 | Martin 6/2 합의, 비자 이슈 | Oscar 비자 발급 여부 5/22 확인 | 초청장·사업자등록증 준비 중 |
| MBCo Tap Active | Tap Active 5 견적 검토 | Tap Active 6 → $1.8 최종 제출, 선행 업체 선정 확정 | 신규 안건 확보 (긍정) |
| MBCo 거래 종료 | 고객사 협의 지속 | 고객사 미팅 5/14, 한국법인 별도 보고 예정 | 협의 진척 |
| ZF SCAM6 DFM 2차 | 일정 재확인 (TBD) | 일정 확인 중 (TBD) | 변동 없음 |

## 2-2. 매출 예상 비교 (5월 기준, 사업계획 대비)

| 고객사 | 사업계획 | W19 실적예상 | W20 실적예상 | 전주 대비 증감 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGIT | $520,186 | $970,829 | $970,829 | ±0 |
| Mando | $585,367 | $473,096 | $374,615 | -$98,481 |
| Samsung | $1,758,535 | $1,152,835 | $1,237,191 | +$84,356 |
| Qualcomm | $139,164 | $67,124 | $67,124 | ±0 |
| ZF | $788,478 | $759,562 | $726,832 | -$32,730 |
| A | $0 | $7,582 | $7,582 | ±0 |
| 기타(Others) | $130,000 | $130,000 | $194,882 | +$64,882 |
| 합계 | $3,921,730 | $3,561,028 | $3,579,055 | +$18,027 |
| 달성율 | 100% | 91% | 91% | ±0%p |

[해석] 5월 실적 예상은 W19 대비 +$18K로 소폭 개선되어 사업계획 대비 달성율은 91%를 유지하고 있습니다. 다만 고객사별로 명암이 갈리는 모습입니다.

- Samsung +$8.4만 (A17 26K, M8 20K 증가) → 5월 매출 회복의 핵심 동인

- 기타(Others) +$6.5만 → Tailyn 스크랩 매출 반영

- Mando -$9.8만 → NX4 Cover 35K, MAS65 33K 감소

- ZF -$3.2만 → ACP 11K 감소 (US향 수요 둔화 본격화)

## 2-3. 1~8월 누적 매출 예상 비교

| 고객사 | 사업계획 누적 | W19 누적 | W20 누적 | 주간 변동 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGIT | $4,627,683 | $5,619,283 | $5,619,283 | ±0 |
| Mando | $4,558,442 | $5,092,749 | $4,941,797 | -$150,952 |
| Samsung | $12,721,606 | $11,274,066 | $11,358,422 | +$84,356 |
| Qualcomm | $944,419 | $521,705 | $521,705 | ±0 |
| ZF | $6,257,213 | $5,642,377 | $5,148,408 | -$493,969 |
| A | $86,746 | $245,318 | $245,318 | ±0 |
| 기타 | $1,020,000 | $1,052,791 | $1,117,673 | +$64,882 |
| 합계 | $30,216,109 | $29,448,290 | $28,952,606 | -$495,684 |
| 달성율 | 100% | 97% | 96% | -1%p |

[해석] 1~8월 누적 갭이 -$767,819에서 -$1,263,503으로 한 주 만에 약 $50만 추가 확대되었습니다. 핵심 원인은 ZF 하반기(7~8월) ACP·EU2L 큰 폭 감소(US향 GM 생산 계획 조정)이며, Mando NX4 Cover·MAS65 감소도 누계에 반영되었습니다. 반면 Samsung A17·M8 증가와 Tailyn 스크랩 매출은 부분 상쇄 효과를 보이고 있습니다.

## 2-4. PO 현황 변화

| 구분 | W19 | W20 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 금주 신규 PO 수량 | 185,300 EA | 21,180 EA | -164,120 EA |
| 금주 신규 PO 금액 | $346,647 | $19,841 | -$326,806 |
| PO 잔량 수량 | 1,944,308 EA | 1,649,098 EA | -295,210 EA |
| PO 잔량 금액 | $2,763,713 | $2,241,568 | -$522,145 |
| 5월 기 출고 수량 | 448,370 EA | 736,269 EA | +287,899 EA |
| 5월 기 출고 금액 | $431,700 | $930,231 | +$498,531 |
| 5월 합계 출고예정 수량 | 2,745,704 EA | 2,829,716 EA | +84,012 EA |
| 5월 합계 출고예정 금액 | $3,431,027 | $3,516,227 | +$85,200 |

[해석] 5월 기 출고가 한 주 만에 +$49.8만 증가하여 5월 출고 진행이 정상 트랙에 진입했음을 확인할 수 있습니다. 5월 합계 출고예정 금액도 +$85K 상향으로 매출 추정치와 정합성을 유지하고 있습니다. 다만 금주 신규 PO 수취가 W19 Mando $34.6만 대비 W20 $1.9만으로 큰 폭 감소한 점은 차주 모니터링이 필요합니다.

## 2-5. VMI 재고 비교

| 구분 | W19 (4월 마감) | W20 (5월 진행) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LGIT VMI Balance (EA) | 321,297 (4월) | 337,209 (5월) | +15,912 EA |
| LGIT VMI 창고 재고 | 196,286 EA | 234,784 EA | +38,498 EA |
| LGIT VMI 이동 중 재고 | 169,237 EA | 102,425 EA | -66,812 EA |
| LGIT 5월 불출 금액 | $778,309 | $778,309 | 동일 |
| LGIT Balance 금액 | $603,798 | $669,081 | +$65,283 |
| MBZ VMI Balance (EA) | 238,204 | 229,725 | -8,479 EA |
| MBZ VMI 창고 재고 | 153,725 EA | 149,253 EA | -4,472 EA |
| MBZ 불출 금액 | $101,589 | $194,748 | +$93,159 |

[해석] LGIT VMI 창고 재고가 W19 대비 +38,498EA 증가하여 안전재고 확보 수준이 안정적으로 유지되고 있습니다. MBZ는 5월 불출이 +$93K 증가하여 J100, NX4 등 출고가 정상화되고 있음을 시사합니다.

## 2-6. AR 현황 변화

| 구분 | W19 | W20 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total AR (전체) | $9,435,601 | $9,754,228 | +$318,627 |
| AR on due | $8,076,826 | $8,414,017 | +$337,191 |
| AR overdue 합계 | $1,358,775 | $1,340,211 | -$18,564 |
| 1개월 overdue | $860,668 | $748,091 | -$112,577 |
| 2개월 overdue | $316,648 | $296,070 | -$20,578 |
| 3개월 overdue | $64,128 | $178,719 | +$114,591 |
| Qualcomm 자회사 AR | $874,983 | $885,591 | +$10,608 |
| W21 회수 계획 | $545,474 | $575,178 | +$29,704 |

[해석] AR 총액은 +$31.9만 증가하였으나, overdue 1·2개월 구간은 감소(-$13.3만)하고 3개월 overdue가 +$11.5만 증가했습니다. ZF PSS US (E273)의 3개월 overdue $156K가 핵심이며, ZF MEXICO의 overdue도 +$11.8만 신규 발생했습니다. 반면 ZF PSS US 잔액은 회수 진행(-$154K) 중입니다.

## 2-7. 주요 고객사별 AR 변동 (전주 대비)

| 고객사 | 변동 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ELENTEC VN | +$173,851 | 신규 매출 발생 |
| LG YANTAI | +$136,883 | VMI 매출 반영 |
| ZF MEXICO | +$118,246 | 3개월 overdue $15,028 신규 발생 |
| SEVT | +$94,871 | 신규 PO 출고 반영 |
| ZF SHANGHAI | +$29,612 | 정상 출고 증가 |
| INTOPS VN | +$25,143 | 정상 매출 발생 |
| ZF UK | +$20,322 | 정상 매출 발생 |
| ZF PSS US (E273) | -$154,936 | 회수 진행 중 (긍정) |
| BINH NGUYEN | -$28,239 | 회수 완료 |
| LG MEXICO | -$34,716 | 회수 진행 |
| ZF POLAND | -$37,352 | 회수 진행 |
| MINH PHUC | -$42,521 | 회수 진행 |
| MFG-Qualcomm | +$10,608 | 자회사 AR 증가 |

# 3. 재무 (AP) 비교 분석

## 3-1. AP 총괄 현황

| 구분 | W19 | W20 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL AP | $9,114,262 | $8,495,369 | -$618,893 |
| AP on due | $4,491,023 | $4,454,898 | -$36,125 |
| AP overdue 합계 | $4,623,238 | $4,040,471 | -$582,767 |
| 1개월 overdue | $1,165,100 | $977,029 | -$188,071 |
| 2개월 overdue | $797,396 | $696,220 | -$101,176 |
| 3개월 overdue | $659,117 | $511,389 | -$147,728 |
| 4개월 overdue | $462,847 | $361,101 | -$101,746 |
| 5개월 이상 overdue | $1,538,778 | $1,494,733 | -$44,045 |
| AR-AP 차이 | $32만 | $125만 | +$93만 |

[해석] AP 총액이 한 주 만에 -$61.9만 큰 폭 감소하였으며, 특히 overdue 1~4개월 구간이 일제히 감소(총 -$53.9만)한 것은 자금 집행 정상화를 의미합니다. AR-AP 차이가 $32만에서 $125만으로 확대되어 운전자본 측면에서 긍정적인 변화입니다.

## 3-2. Vendor별 주요 변동 (전주 대비)

| Vendor | 구분 | 변동 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anhui Mercuy Light Metal | Raw Material | -$103,138 | AL S3Y 결제 진행 |
| JKT VIỆT NAM | Raw Material | -$38,624 | Wooden box 결제 |
| THỊNH VƯỢNG | Raw Material | -$15,576 | Tray 결제 |
| Đầu tư Foundry Việt Nam | Supplies | -$17,101 | Casting Consumable 결제 |
| CÔNG NGHỆ JIN QUAN SHENG | Supplies | -$34,035 | CNC Tool 결제 |
| DA WON | Outsourcing | -$27,635 | Polishing 결제 |
| CÔNG TY TNHH KJTT | Logistics | -$48,110 | 결제 진행 |
| WELSTORY (기타 GA) | GA | -$92,502 | Meal 외 결제 |
| TÂN QUANG | Raw Material | 0 | W20 보고서에서 항목 삭제 |
| ISHIKO VIỆT NAM | Supplies | 0 | W20 보고서에서 항목 삭제 |

# 4. 인사·총무·전산·자동화 비교

## 4-1. 인원 현황 변동

| 구분 | W19 | W20 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| Worker | 534명 | 533명 | -1명 |
| Management | 130명 | 131명 | +1명 |
| Technician | 113명 | 111명 | -2명 |
| 전체 합계 | 777명 | 775명 | -2명 |
| 전월 대비 누계 | -9명 | -11명 | 감소폭 확대 |
| 금주 퇴직 예정 | 4명 (CNC·조립금형·CHN) | 2명 (CNC·금형/조립) | -2명 |
| 내주 퇴직 예정 | 2명 (CNC·조립금형) | 6명 (CNC·금형/조립·폴리싱) | +4명 |

[해석] 전체 인원은 -2명 감소했지만, 차주 퇴직 예정이 W19 2명에서 W20 6명으로 +4명 확대된 점이 주목됩니다. 5월 SOP 대비 계획(827명)과 실제(775명) 차이가 -52명으로 확대되어 충원 가속화가 필요한 상황입니다.

## 4-2. 인사·총무 주요 이슈 변화

| 항목 | W19 | W20 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주야간 아르바이트 채용 | (언급 없음) | 주간 15명·야간 15명 30명 TO 유지, 결원 시 보충 | 신규 정책 추가 |
| CNC 칩 매각 단가 협상 | (언급 없음) | 1,000 VND/kg 인상안(2.5%) 수용 불가, 재협상 예정 | 신규 이슈 |
| Zone 18 CNC3 화재감지기 | (언급 없음) | 5/12~5/19, 80% 청소·노후 감지기 교체 | 안전 점검 진행 |
| Casting 외부 처마 청소 | (언급 없음) | 5/13~5/20 진행 | 환경 개선 |
| PRAMAC 대응 | (언급 없음) | 3/27 회신 발송 후 PRAMAC 공식 회신 없이 기존 방향 유지 | 장기 관리 이슈 |
| M&C Cup 2026 축구대회 | 5/28~6/9 개최 준비 | (언급 없음) | 별도 진행 |
| Casting 안전표어 교체 | 5/5~5/12, 4개 표지판 교체 | (언급 없음) | 완료 추정 |
| 냉감복 지급 준비 | 5/9 토요일 납품, 배터리 관리 기준 협의 | (언급 없음) | 지급 완료 추정 |
| HR RBA 오딧 | 5/7 진행 | (언급 없음) | 완료 추정 |

## 4-3. 전산팀 변화

| 항목 | W19 | W20 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 브라켓 비전 검수 시스템 | 1개월, 4월 완료 목표 | 1개월, 5월 완료 목표 | 일정 한 달 지연 |
| 금주 주요 업무 | 비전시스템 업데이트(카메라 6대, AI 소프트웨어 교체) | 금형MES 검토 및 기존 시스템 연동 설계 + AI 도입 보고 | 주제 변경 |
| AI 도입 | (언급 없음) | 선행 부서 도입 검토 진행 중 | 신규 안건 |

## 4-4. 자동화·현장 개선 공사 비교

| 공사명 | W19 | W20 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화장실 개조·보수 공사 | CNC1 Done, 사무실 구역 5/15 연기 | 사무실 구역 신규 일정 대기로 잠정 중단 | 지연/중단 |
| 4.8 Lensmount CNC 자동화 | 6/5 납품 예정 | 6/5 납품 예정 | 동일 |
| ACP HS, FCA HS CNC 자동화 | 5/25 납품 예정 | 5/15 CNC 장비 배치 및 설비 납품 예정 | 조기 진행 |
| 주조기용 집진 팬·타워 | 4/8~5/2 Done | (항목 종료) | 완료 (W20 미게재) |
| Mold 구역 공사 | 4/20~7/20, 철거 작업 진행 | 4/20~7/20, 판넬 벽체 철거·바닥 파쇄 작업 | 정상 진행 |
| CNC4 Cleaning/Deburring | 4/28~6/28, 개선 작업 진행 | 4/28~6/28, SEVT 확인 대기 중 | 확인 대기 |
| 2500kVA 변압기 | 4/28~6/25, 발주 진행 | 4/28~7/10, 승인 완료 후 발주 완료 | 일정 +15일 연장 |
| MPC 5.5 자동 레이저 작업 | (언급 없음) | 5/15~7/15, 발주 진행 중 | 신규 PJT 추가 |

[해석] 화장실 사무실 구역 공사가 W19 "5/15 연기"에서 W20 "잠정 중단"으로 추가 지연되었습니다. 반면 ACP HS CNC 자동화는 5/25 → 5/15로 약 10일 조기 진행되어 긍정적입니다. MPC 5.5 자동 레이저 작업은 W20 신규 PJT로 발주가 시작되었습니다.

# 5. 생산 비교 분석

## 5-1. 생산 1팀 Casting 공정 (W18 → W19)

※ W19 보고서는 W18주차(4/27~5/3) 데이터, W20 보고서는 W19주차(5/4~5/10) 데이터를 포함합니다.

| 부품군 | W18 달성율 | W19 달성율 | 달성율 증감 | W18 수율 | W19 수율 | 수율 증감 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자동차 하우징 | 99% | 97% | -2%p | 78% | 82% | +4%p |
| 자동차 커버 | 98% | 98% | ±0 | 92% | 88% | -4%p |
| 카메라, 그외 | 86% | 94% | +8%p | 89% | 89% | ±0 |
| 브라켓 | 83% | 93% | +10%p | 88% | 83% | -5%p |
| 전체 | 92% | 96% | +4%p | 88% | 87% | -1%p |

[해석] Casting 전체 달성율이 92% → 96%로 +4%p 상승하였으며 다음 회복 요인이 보고되었습니다.

- MRA2 달성율 41% → 109%, 보스부 알루미늄 박힘 문제 해결로 +68%p 큰 폭 상승

- LENS MOUNT 44% → 81%, 4CAV 중 3CAV 합격 시 우선 생산 + 백업 금형 확보로 +37%p 상승

- 브라켓 A176(78%→90%), A266(83%→96%), A366(87%→92%) 동반 상승 → 생산2팀과 사상 협의 진행 및 치수 불량 감소

- AL5 기공·미성형 불량 평균 10% → 5%로 감소, 금형 형상핀 냉각 및 제트쿨러 적용

다만 브라켓 수율은 -5%p 하락(A266 크랙·미성형, A176 기공·미성형 불량 증가)으로 검사 강화 및 한도 협의가 진행 중입니다.

## 5-2. 생산 2팀 공정별 추이

| 공정 | W18 달성 | W19 달성 | 달성 증감 | W18 수율 | W19 수율 | 수율 증감 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMMING | 82.7% | 83.0% | +0.3%p | 98.0% | 97.8% | -0.2%p |
| POLISHING | 80.6% | 80.0% | -0.6%p | 98.3% | 98.7% | +0.4%p |
| CHROMATE | 72.6% | 86.7% | +14.1%p | 99.3% | 97.7% | -1.6%p |
| CNC | 91.1% | 93.1% | +2.0%p | 93.1% | 93.8% | +0.7%p |

[해석] CHROMATE 달성율이 72.6% → 86.7%로 +14.1%p 급등하며 W18 부진에서 회복하였고, CNC도 +2.0%p 개선되었습니다. 다만 W20 보고서에는 W19 데이터로 신규 부진 사례가 보고되어 후속 모니터링이 필요합니다.

- MQ4 HOUSING (CNC) : 달성율 86.7%, 수율 74.5% → 찍힘(7.0%)·치수(3.5%)·스크래치(3.3%), 대차 및 작업자 장갑 오염 관리 중

- EU2L HOUSING (TRIMMING) : 달성율 54.4%, 수율 96.1% → 뜯김(73.6%)·변형(16.3%), 캐스팅 내측 소착에 의한 JIG 안착 시 충격 발생, 금형 변경 후 정상화 확인

## 5-3. CNC 설비 가동율 변화

| 구분 | W18 보고 | W19 보고 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 설비 대수 | 444 | 443 | 조각기 3 → NC(Dongbu Lightec) 3 |
| 설비 고장 | 4 | 4 | 동일 |
| 가동 대수 | 436 | 436 | 동일 |
| 가동율 | 98% | 98% | 유지 |
| 설비 고장율 | 0.9% (목표 1% 이하) | 0.9% (목표 1% 이하) | 관리 양호 |

## 5-4. 직통율 (원재료 투입 기준)

| 부품군 | W18 캐스팅 | W19 캐스팅 | 캐스팅 증감 | W18 공정전체 | W19 공정전체 | 공정전체 증감 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto Housing | 96.12% | 96.48% | +0.36%p | 72.90% | 76.79% | +3.89%p |
| Auto Cover | 97.22% | 97.55% | +0.33%p | 84.93% | 79.82% | -5.11%p |
| Camera & Others | 97.91% | 97.33% | -0.58%p | 81.98% | 85.42% | +3.44%p |
| Mobile | 98.55% | 98.98% | +0.43%p | 84.27% | 86.12% | +1.85%p |
| 전체 직통율 | - | - | - | 78.0% | 81.0% | +3.0%p |

[해석] 전체 직통율이 78.0% → 81.0%로 +3.0%p 상승하여 W18 저점(78%) 이후 본격 회복세에 진입했습니다. Auto Housing·Camera·Mobile은 모두 개선되었으나, Auto Cover 공정전체가 -5.11%p 하락하여 NX4 COVER(79.2%), MAS65C(79.7%, 미성형·찍힘 불량) 모니터링이 필요합니다.

## 5-5. 금형 설비 가동율 변화

| 구분 | 보유대수 | W18 가동율 | W19 가동율 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC (6대) | 6 | 53.7% | 64.1% | +10.4%p |
| EDM (4대) | 4 | 52.2% | 44.7% | -7.5%p |
| 와이어 컷 | 1 | 67.1% | 69.0% | +1.9%p |
| 용접/밀링/연마 | 5 | 가동율 배제 | 가동율 배제 | - |
| Total 평균 | 16 | 55.8% | 57.4% | +1.6%p |

[해석] 금형 평균 가동율 55.8% → 57.4%로 +1.6%p 상승. CNC는 +10.4%p로 큰 폭 개선되었으나, EDM은 -7.5%p 하락하였고 CT400P EDM의 X축 리니어 스케일 5일 연속 고장(5/6~5/10)이 영향을 미쳤습니다. 5월 신작 금형 10세트(A176 #21S5, #22S5, #2S7 등) 일정 관리가 필요합니다.

# 6. 품질 비교 분석

## 6-1. 월간 Claim 현황

| 구분 | W19 | W20 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| NCR 누적 (1~5월) | 12건 | 13건 | +1건 |
| 5월 NCR 실적 | 0건 | 1건 | +1건 (MQ4 HOUSING) |
| 연간 목표 24건 대비 진척 | 50% | 54% | 관리 가능 범위 |
| Claim별 CNC 원인 | 19건 | 19건 | 동일 |
| Claim별 Polishing 원인 | 1건 | 1건 | 동일 |
| Cleaning 원인 | 1건 | 1건 | 동일 |
| Assemble 원인 | 4건 | 4건 | 동일 |
| Feedback 건수 (CNC) | 5건 | 5건 | 동일 |

## 6-2. 금주 신규 Claim 접수 (W20)

- 1. MQ4 HOUSING 변형으로 인한 지그 삽입 불량 (NG 1EA / 6K 완제품 전수검사 완료, 2K 반제품 전수검사 완료)

- 2. LGIT YT의 한국 C&M CL4 베어링 이음 NCR 접수 → 알루미늄 이물 불량으로 당사 클레임 전가 요청 (협의 중)

- 3. LGMQ LQ2 COVER 미가공 문제 (4/19 접수, 46,872EA 중 17,628EA 선별 완료, NG 39EA) — 후속 조치 지속

- 4. EU2L Housing QR 라벨 번짐 (ZF 멕시코) — 89,173EA 선별, NG 413EA(0.46%), 5/14 라벨 재부착 작업 시작, 5/18 추가 LOT 45,000EA 검사 예정

## 6-3. 품질 외부 비용 누적

| 구분 | W19 (5/6기준) | W20 (5/13기준) | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연간 누적 비용 ($) | $354,630 | $399,973 | +$45,343 |
| LGIT YT 누적 | $243,600 (68.6%) | $269,921 (67.4%) | +$26,321 |
| LGIT MX 누적 | $7,864 (2.22%) | $7,864 (1.96%) | ±0 |
| Mando Brose 누적 | $89,887 (25.3%) | $108,909 (27.2%) | +$19,022 |
| ZF CN 누적 | $1,185 (0.33%) | $1,185 (0.30%) | ±0 |
| 선별비 점유율 | 63.1% | 55.9% | 구조 변화 |
| VMI 창고 점유율 | 20.8% | 26.7% | +5.9%p (LGIT YT 4월 +53%, Mando 4월 +27%) |
| RMA 점유율 | 15.7% | 17.0% | +1.3%p |

[해석] 4월 외부 비용이 $0 → $93,342로 신규 반영되면서 W20 누적이 +$45K 증가했습니다. VMI 창고 비용 비중이 큰 폭 상승한 점(+5.9%p)은 물동량 증가에 따른 자연 증가로 평가됩니다. 5월 비용은 아직 0으로 LGIT YT 5/1~5/5 연휴 영향 후 3자 업체 선별 모니터링 단계입니다.

## 6-4. OQC 제품별 불량 변화 (W18 → W19)

| 부품군 | 주요 불량 (W18) | 주요 불량 (W19) | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| MQ4 Housing | 기공 7.3%, 얼룩 2.4%, 뜬김 1.8% | 기공 5.8%, CNC 4.1%, 칩 3.0% | 기공 -1.5%p, CNC 신규 |
| CL4 Housing | 기공 5.5%, 얼룩 3.8%, 칩 2.3% | 칩 10.0%, 얼룩 4.3%, CNC 3.5% | 칩 +7.7%p 큰 폭 증가 |
| AL5 | 기공 7.5%, 얼룩 3.1%, 칩 2.5% | 기공 9.6%, 뜯김 4.1%, 과사상 2.0% | 기공 +2.1%p |
| MPC 5.5 | 뜯김 7.8%, 찍힘 5.9%, Laser 2.8% | 찍힘 5.6%, 뜯김 2.8%, 스크래치 1.4% | 뜯김 -5.0%p 개선 |
| Lens mount | 박리 4.5%, 찍힘 3.0%, 뜯김 1.8% | 찍힘 3.6%, 박리 3.5%, 과사상 0.7% | 박리 -1.0%p 개선 |
| ACP COVER | 치수 8.9%, 찍힘 4.0%, 스크래치 0.6% | 찍힘 4.2%, 스크래치 2.4%, 과사상 0.7% | 치수 항목 제거 (긍정) |
| DCU COVER | (W19 미게재) | 찍힘 4.2%, 스크래치 2.4%, 과사상 0.7% | 신규 게재 |

## 6-5. 품질 주요 진행 업무

| 항목 | W19 | W20 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZF 중국 안팅 출장 | 5/7~5/9, 강석하 차장 (품질 개선안 발표) | (별도 기재 없음) | 완료 추정 |
| AS9100 절차서·지침서 작성 | (언급 없음) | 완료 6건 (품질경영 매뉴얼 등), 5/23 완료 예정 | 신규 안건 |

# 7. 종합 의견 및 권고 사항

## 7-1. 단기 (1~2주) 집중 관리 포인트

- [삼성 A27] 사출/주조 금형 신뢰성 이슈 해결 일정 명확화 — 이랜텍 사출 승인 일정 5/20 → "확인 중" 변경으로 차월 양산 일정 영향 가능성 점검 필요

- [ZF 하반기 매출] 6~8월 -$74만 갭 확대에 대응한 신규 수주 보강 필요. US향 GM 생산 계획 조정에 대한 대체 사이트(Mexico 등) 납품 가능성 검토

- [퀄컴 Mavros] 신작 4벌 + 개조 1벌 5/20 완료 일정과 5/29 초도 출하 일정 동시 관리

- [인력 보강] 차주 퇴직 6명 예정에 대한 즉시 보충 계획 수립. CNC·금형/조립·폴리싱 부서 결원 보충 필수

- [Auto Cover 직통율] 84.9% → 79.8% (-5.1%p) 하락 원인 분석. NX4 COVER 치수·MAS65C 미성형 집중 개선

- [금형 EDM 가동율] CT400P EDM X축 리니어 스케일 고장 수리 또는 대체 가공 라인 확보

- [EU2L Housing QR 라벨] 5/18 추가 검사 45,000EA에 대한 사전 준비 (지그·라벨 재고)

## 7-2. 중기 (1개월) 추진 과제

- [A사 Phase 2] 375세트 신규 데이터 배포 일정 확보 및 중국 외 원자재 공급사 소싱 진행

- [자동화] MPC 5.5 자동 레이저 작업 신규 발주, ACP HS 자동화 라인 5/15 설치 완료 — 자동화 추진 가속화

- [전산] 금형 MES 검토 및 기존 시스템 연동 설계 → 5월 완료 목표

- [AS9100] 잔여 절차서·지침서 작성 5/23까지 완료 → 항공우주 품질 인증 대비

- [2500kVA 변압기] 7/10 설치 완료를 위한 단계별 일정 관리

## 7-3. 긍정적 모멘텀 강화 영역

- Casting 달성율 96%·직통율 81% 회복세를 계속 유지 — MRA2·LENS MOUNT 정상화 노하우의 타 모델 횡전개

- AP overdue 큰 폭 감소 — 자금 집행 정상화 기조 유지로 협력사 신뢰도 개선

- Samsung A17·M8 5월 매출 증가 → 6월 Samsung A27·A17 +400K 물량 증가 연결 기대

- MBCo Tap Active 6 선행 업체 선정 → 후속 정식 도면 접수 및 개발 진행

## 7-4. 모니터링 지표 (Weekly KPI)

| KPI | W19 값 | W20 값 | 방향성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5월 매출 사업계획 달성율 | 91% | 91% | 유지 (관찰) |
| 1~8월 누적 차이 | -$767,819 | -$1,263,503 | ↑ 갭 확대 (주의) |
| AR Total | $9,435K | $9,754K | ↑ 증가 |
| AP Total | $9,114K | $8,495K | ↓ 감소 (긍정) |
| AR-AP 차이 | $32만 | $125만 | ↑ 운전자본 개선 |
| 인원 (전체) | 777명 | 775명 | ↓ 감소 |
| Casting 달성율 | 92% | 96% | ↑ 회복 (긍정) |
| 전체 직통율 | 78.0% | 81.0% | ↑ 회복 (긍정) |
| 금형 평균 가동율 | 55.8% | 57.4% | ↑ 회복 (긍정) |
| 월간 NCR (5월) | 0건 | 1건 | 신규 발생 |
| 품질 외부비용 누적 | $354,630 | $399,973 | ↑ 4월 비용 반영 |

본 비교 분석은 2026년 5월 8일(W19) 및 5월 15일(W20) 베트남법인 주간보고 PDF 원문을 기준으로 작성되었습니다.

— 작성: 분석 시스템 / 2026.05.15 —