W22주 주간보고 비교 분석

W21주 대비 (베트남법인)

보고기간: W21 (2026.05.22) vs W22 (2026.05.29)

1. 종합 요약 (Executive Summary)

W22주차는 전주(W21) 대비 매출 측면에서 소폭 개선되었으나, 생산 직통율 및 캐스팅 부문에서 하락이 관측되었습니다. ZF GM EU2L 27K 발주 접수로 5월 매출이 회복세를 보였고, AR이 약 $90만 감소하면서 자금 흐름이 개선되었습니다. 반면 생산 1팀 캐스팅 부문에서는 ALDC12 중앙 용해로 레들 고장과 슬라이더 코어 눌림 발생으로 자동차 하우징 달성율과 수율이 동반 하락하였습니다.

주요 변화 하이라이트

- [매출] 5월 예상 매출 $3,600,261 → $3,636,582 (+$36,321, 달성율 92% → 93%) — ZF $78K 증가가 견인

- [AR] 총 AR $9,830,581 → $8,927,619 (-$902,963) — Mando 장가항 회수 $1.8M 등 대규모 입금

- [AP] 총 AP $8,804,192 → $9,013,745 (+$209,552) — AR-AP 차이 +$103만에서 -$8.6만으로 역전

- [생산 1팀] 캐스팅 전체 달성율 89% → 88% (-1%p), 자동차 하우징 -6%p 하락

- [생산 2팀] CHROMATE 63.0% → 82.5% (+19.5%p) 대폭 개선 / POLISHING +8%p 개선

- [직통율] 전체 84.6% → 81.8% (-2.8%p) — Auto Housing 부진 영향

- [인원] 773명 → 777명 (+4명) — 생산현장 QC·사상 정규직 충원 효과

- [AS9100] 전체 진척도 40% → 65% (+25%p) — 목표일 5/23 → 6/12로 연기

- [신규 안건] 삼성 A18 5G 견적, MBCo JK Housing, MTP Honu 신규 프로젝트 개시

2. 개발 영업

2-1. 개발 영업 1팀 주요 변화

LGIT A27

- W21: #2 양산 투입 완료, #17~20 검증 진행, #26·#27 추가 배정 획득

- W22: 5벌 금형 양산 투입 중 (CAPA에 따라 순차 투입), #26·#27 승인 시료 준비 (~6/3)

- 개발 샘플 비용 및 금형비 정산 6월 진행 예정

삼성 Tap Active 6

- W21: 최종 도면 접수 완료(5/20), 주조 방안 승우 발송 완료

- W22: 금형(1Cavity) 및 지그 제작 착수, 2Cavity 방안 설계 및 해석 진행 중

- 금형 발송 6/4, 2Cavity 방안 설계 리뷰 및 확정 6/3 예정

[신규] 삼성 A18 5G

- W22 신규: $0.593로 삼광 견적 제출 → 결과 접수 6/1 예정

MBCo 거래 종료 협의

- W21: 단가 인상 일부 허용, 내부 회의 예정

- W22: 당사 제안에 대한 최종 피드백 접수 대기 중

[신규] MBCo JK Housing

- W22 신규: LHD, RHD 개발 샘플 추가 요청 접수

- 샘플 준비 (LHD 350, RHD 100pcs) → 6/30 진행

ZF SCAM6

- W21: DFM 2차 미팅 일정 확인 중

- W22: DFM 일정 미회신, 입찰 확정 여부 문의 중 → 진행 지연 우려

2-2. 개발 영업 2팀 주요 변화

A Eagle Eye

- W21: 2차 패키지 사출 및 실리콘 5종 제품 준비, Bungee 형상 변경 중

- W22: 기존 PO 잔량 출하 완료, Phase 2 RFQ 1차 DFM 제출(5/22), 1차 견적 제출 완료(5/25)

- 소재 사양: Al6061 T6 + 도장 (금속물), DU242 + 우레탄 도장 (사출물)

- A 개발팀 아시아 협력사 방문 일정 제안 메일 발송(5/27), 피드백 대기 중

MTP Mavros

- W21: 신규 제작 4벌, 개조 1벌 내부 진행, 신규 금형 2벌 제작 완료 후 시사출 검증 중

- W22: 내부 제작 및 설계 변경 완료, 4종 시사출 검증 중, 1종 금형 조립 완료

- 초도 출하(6/6) 준비 중

퀄컴 대만 방문

- W21: Martin과 기본 일정 합의(6/2), 비자 진행 불가 답변 접수

- W22: 6/2 미팅 및 석식 진행 예정 → 일정 확정

[신규] MTP Honu

- W22 신규: MTP Hawi(25년9월 개발) 플랫폼 변형 프로젝트

- 3~4개 부품 금형 수정 또는 신작 예상, 8월 금형 제작, 9월 초품 출하 예상

3. 매출 분석

3-1. 고객사별 5월 매출 예상 비교

| 고객사 | 사업계획 | W21 5월 예상 | W22 5월 예상 | 증감($) | 증감 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGIT | $520,186 | $954,932 | $947,055 | -$7,877 | MPC 5.5 수량 80K→64K |
| Mando | $585,367 | $398,499 | $398,499 | $0 | 변동 없음 |
| Samsung | $1,758,535 | $1,244,728 | $1,246,941 | +$2,213 | A15(40→48K), A17(275→290K) 증가 |
| Qualcomm | $139,164 | $67,124 | $60,267 | -$6,857 | Kaanapali 1000→600, RIDE5 500→400 |
| ZF | $788,478 | $732,514 | $810,631 | +$78,117 | GM EU2L 27K 발주 접수 (재고 출하) |
| A | $0 | $7,582 | $8,307 | +$725 | Bungee 130개, shield black 100개 PO |
| 기타(Scrap) | $130,000 | $194,882 | $164,882 | -$30,000 | 스크랩 매출 감소 |
| 합계 | $3,921,730 | $3,600,261 | $3,636,582 | +$36,321 | 달성율 92% → 93% |

3-2. 5~8월 누적 매출 예상 비교

| 구분 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 1~8월 누적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업계획 | $3,921,730 | $3,977,631 | $3,808,652 | $3,696,698 | $30,216,109 |
| W21 예상 | $3,600,261 | $4,041,580 | $4,000,432 | $3,841,871 | $29,654,893 |
| W22 예상 | $3,636,582 | $3,992,517 | $4,044,126 | $3,678,579 | $29,522,554 |
| 전주 대비 증감 | +$36,321 | -$49,062 | +$43,695 | -$163,292 | -$132,339 |
| 달성율 | 93% | 100% | 106% | 100% | 98% |

※ 8월 매출 -$163,292 큰 폭 감소는 SEVT, MBZ, ZF의 일정 조정 영향. 1~8월 누적 예상은 사업계획 대비 98% 수준으로 유지되고 있으나, 전주 대비 -$132,339 하향 조정됨.

3-3. 주요 매출 증감 사유 (W22 신규 반영)

- 5월 삼성 실적 반영 (일부 수량 증가)

- 6월 A26 / A37 예상 수량 조정

- 5월 ZF GM EU2L 27K 발주 접수로 보유 재고 출하 → ZF $78K 증가

- 6월 만도브로제 NX4 Cover 60K → 15K 감소, MBCo 한국 생산 일정 조정

- 7월 MAS65 67K → 100K 증량 요청 반영

- Qualcomm Kaanapali 1000 → 600, RIDE 5 500 → 400 수량 감소

4. 재무 (AR/AP)

4-1. AR/AP 총괄 비교

| 구분 | W21 (5/20 기준) | W22 (5/27 기준) | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| AR 총액 | $9,830,581 | $8,927,619 | -$902,963 (대폭 감소) |
| AP 총액 | $8,804,192 | $9,013,745 | +$209,552 |
| AR-AP 차이 | +$1,030,000 (AR 우위) | -$86,000 (AP 우위) | AP 5/29일 $96만 지급 예정 |

4-2. 주요 AR 변동 사항

- W21 → W22 AR 큰 폭 감소 ($90만 감소): Mando 장가항 $1.8M 대규모 회수 영향

- LG 연태(Yantai) AR $667K 감소

- Elentec VN AR $811K 증가 (PO 출하 증가)

- Mobase 금형비 $72,914 6월 수금 예정

4-3. 주요 AP 변동 사항

- Raw Material 전주 대비 +$119,419 (Chien Thang ADC12 +$74,600)

- Supplies +$54,130 (Hanakiup Pad foam +$40,500 등 신규 vendor)

- Repair & Service +$44,594 (JIANGSU LOGISTICS +$39,223)

- AR-AP 균형 역전: W21 AR 우위($103만) → W22 AP 우위(-$8.6만)

- AP 5/29일 $96만 지급 예정

5. 인사 · 관리 · 시스템

5-1. 인원 현황 비교

| 구분 | W21 (전주) | W22 (현재) | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| Worker (생산직) | 530명 | 536명 | +6명 |
| Management (관리직) | 132명 | 128명 | -4명 |
| Technician (기술직) | 111명 | 113명 | +2명 |
| Total | 773명 | 777명 | +4명 증가 |

5-2. 인사 주요 활동 변화

W21 주요 업무

- 생산현장 인력 부족 해소를 위해 QC·사상 정규직 20명 충원 채용 진행

- 칩프레스 매각 단가 인상 협의 완료 (5% 인상)

- 삼성 RBA HR 오딧 사후 대응 준비 (CAP 제출)

- 정기 직업병 건강검진 실시 준비 (5/23, 총 207명)

W22 주요 업무

- ISO 14001 심사 대응 완료 (5/27 LL-C 환경경영시스템 현장평가 완료)

- 생산현장 식수 공급 강화 검토 - RO 정수기 설치 승인 (하절기 대응)

- M&C Cup 축구 2026 개막 (5/28), 폐막식 시상 6.9일 예정

- Samsung CNC 안전환경 감사 개선 완료 (지적사항 5건 모두 개선)

5-3. 전산팀 시스템 구축 진척도 변화

VMS (Vision Management System)

- W21: 비전 연동 개발 완료 → 최종 테스트 중, 차주 배포 예정

- W22: VMS는 명시적 보고 없음 (배포 후 운영 단계 추정)

QMS (견적관리 시스템) — 일정 조정

- W21 계획: 5월 완료 (시스템 설계 진행 중)

- W22 계획: 7월로 연기 (AI 계산엔진 설계 1차 완료, 검증 진행 예정)

브라켓 비전 검수 시스템 — 일정 조정

- W21 계획: 5월 완료 (비전검사 프로그램 프로토 타입 작성)

- W22 계획: 6월로 연기 (캐스팅 후 검사 1차 진행, AI 불량검사 진행 - 카메라 1개 수동)

5-4. 설비 입고 일정 변화

- W21 → W22 설비 입고 항목 8건 → 9건 증가

- Sodic AL600G Wire cut 일정 9/15 → 8/15로 조정

- Sodic AL40G EDM 일정 분할: 1대 8월(8/15), 3대 9월(9/15)

- Toyo 350ton 2대 ETA M&C 6/11 → 6/12로 조정

5-5. 자동화 PJT 일정 변화

- 화장실 개조 및 보수공사: 5/15 → 7/15로 일정 연기

- 4.8 Lensmount 모델 CNC 공정 자동화: 6/15 → 6/5로 단축

- ACP HS, FCA HS 모델 CNC 자동화: 5/25 → 5/30 (1라인 완료, 2번째 라인 설치 중)

- MPC 5.5 모델 자동 레이저 설비: $11,000 내부 기안 → 승인 완료, 발주 진행 중

- 25번 사출기 마그네슘 용해로: 6/3 → 6/10 완료 예정, 5/28 전기로 승온 예정

- [신규] 트리밍 구역 계단 개조 및 패널 벽체 공사 (6/1~6/8, 캐스팅 공장 확장)

6. 생산 부문

6-1. 생산 1팀 (캐스팅) 부품군별 비교

| 부품군 | W20 달성율 | W21 달성율 | W20 수율 | W21 수율 | 증감 요약 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자동차 하우징 | 94% | 88% | 82% | 77% | 달성율 -6%p, 수율 -5%p |
| 자동차 커버 | 96% | 97% | 86% | 89% | 달성율 +1%p, 수율 +3%p |
| 카메라, 그외 | 88% | 92% | 91% | 91% | 달성율 +4%p |
| 브라켓 | 78% | 74% | 93% | 90% | 달성율 -4%p |
| 전체 | 89% | 88% | 88% | 87% | 달성율 -1%p, 수율 -1%p |

주요 사고 및 원인 (W21)

- [5/23 야간] ALDC12 중앙용해로 레들(60KG) 동작 에러 발생 → 4호기~9호기 6대 생산정지

- 원인: 레들 각도 조정 서브모터 고장, 감지 센서 지속 오류로 수리 시간 12시간 지연

- 조치: 서브모터 교체, 동작 감지 센서 교체 후에도 오류 지속 → PLC 프로그램 재수정

- AL5 HOUSING 달성율 88% → 69% : 슬라이더 코어 눌림 발생, 냉각라인 막힘, 냉각 누수 등 비가동

- MQ4 HOUSING 수율 84.4% → 63.6% (-20.8%p) : 슬라이더 코어 눌림으로 형상불량 발생

6-2. 생산 2팀 공정별 달성율 비교

| 공정 | W20 달성율 | W21 달성율 | 증감 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMMING | 81.8% | 82.8% | +1.0%p | 소폭 개선 |
| POLISHING | 73.2% | 81.2% | +8.0%p | 대폭 개선 |
| CHROMATE | 63.0% | 82.5% | +19.5%p | 매우 큰 폭 개선 |
| CNC | 92.7% | 91.8% | -0.9%p | 소폭 하락 |

※ 폴리싱(+8%p), 크롬(+19.5%p) 모두 큰 폭 개선 확인. CNC는 -0.9%p로 소폭 하락하였으나 91.8% 안정적 수준 유지.

생산 2팀 W22 주요 개선 활동

- A176 보스 부 눌림/찍힘 현상 개선: 핫 프레스 금형 도피 처리, 1시간 1회 청소 진행

- IMEB2 M3 탭 홀 내부 칩 잔류 개선: 에어 홀 세척 JIG 적용, 가공 후 즉시 에어 세척

- MX4 COVER 동심도 불량 추이: W15 4.2% → W21 0.6% → W22 0.2% (지속 개선 중)

6-3. 직통율 비교 (W20 vs W21 주차)

| 부품군 | W20 직통율 | W21 직통율 | 증감 | 주요 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto Housing | 78.81% | 72.47% | -6.34%p | AL5(69.5%), MQ4(59.1%) 악화 |
| Auto Cover | 78.03% | 81.49% | +3.46%p | LQ2 88.2%, TEY GEN4 88.2% |
| Camera & Others | 87.58% | 86.87% | -0.71%p | MPC5.5 77.2% 악화 |
| Mobile | 90.86% | 87.52% | -3.34%p | A176 86.6% 소폭 하락 |
| 전체 평균 | 84.6% | 81.8% | -2.8%p | Auto Housing 영향 큼 |

※ 전체 직통율 84.6% → 81.8% 하락. Auto Housing 부문 캐스팅 트러블 영향이 직접적 원인.

6-4. 금형팀 가동율 변화

- CNC 가동율: 66.7% → 66.3% (소폭 하락)

- EDM 가동율: 45.7% → 47.2% (소폭 개선)

- 와이어 컷: 65.0% → 66.0% (소폭 개선)

- 전체 평균 가동율: 58.0% → 58.6% (소폭 개선)

- [W22 신규 트러블] DOOSAN 4050 Z축 모터 5일간 고장 → 벤더 수리 완료, 설비 정상 가동

7. 품질

7-1. 고객 클레임 신규 접수 (W22)

- CL4 HOUSING (LGIT YT, 5/14): 가공칩으로 인한 베어링 이음 문제 2EA — W21에 이어 모니터링 진행

- [신규] TEY GEN4 (Mando Brose, 5/22): 찍힘 및 가공 미흡 3EA Feedback 접수 → 재고 9K 선별 진행

- [지속] LGMQ LQ2 COVER 미가공 문제 (4/19 접수, 89,173EA 선별 완료, NG 413EA 0.46%)

- [신규] EU2L Housing QR 라벨 번짐 (ZF 멕시코) → QR LABEL 교환 작업 계획

7-2. 품질 외부 비용 비교

- W21 누적: $423,043 (5월 누적 $187,611 LGIT YT 선별비가 가장 큼)

- W22 누적: $432,584 (5월 +$9,541 증가)

- LGIT YT 선별비 점유율 58.3% → 59.0%로 유지

- [W22 신규] LQ2 COVER LGIT MX 클레임 요청 3EA(변형, 미가공) USD 176.529

- [W22 신규] 한국 외부비용 정리 추가: 2026년 5건 ISSUE로 12,314,700원($8,164) 발생

7-3. 제품별 불량률 변화 (OQC AUTO)

- MQ4 Housing 기공: W20 2.8% → W21 24.6% (대폭 악화)

- CL4 Housing 얼룩: W20 4.4% → W21 6.4%

- IMEB Burr → 칩: W20 Burr 7.5% → W21 칩 9.6% (불량 유형 변경)

- OQC Auto 평균 불량률: W21 12.04% (W20 11.85% 대비 상승)

7-4. PQC 불량 Worst (W21)

- 부품별: NX4 Housing(26.34%), CL4 COVER(25.26%), LQ2 Cover(25.15%)

- 불량유형별: 미성형 27,740건, 찍힘 26,972건, 기공 18,257건

7-5. 주요 진행 현황 변화

LGIT YT 3자 선별업체 주말 특근 제로화 (W21 보고 → W22 안정화)

- W21에 통관 주기 조정(주2회), 출고 버퍼 +2일 확보로 평일 균등 분할 선별 체계 구축

- 5/16(토) 한시적 특근 완료 후 주말 특근 100% 배제 진행 중

AS9100 QMS 절차서/지침서 진척도

| 구분 | W21 문서건수 | W21 완료/진척도 | W22 문서건수 | W22 완료/진척도 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발영업 | 4 | 3 / 75% | 6 | 6 / 100% | +25%p |
| 생산/기술 | 12 | 0 / 0% | 10 | 1 / 10% | +10%p |
| 기타(경영) | 2 | 2 / 100% | 2 | 2 / 100% | - |
| 품질 | 21 | 13 / 62% | 21 | 15 / 71% | +9%p |
| 구매 | 3 | 0 / 0% | 4 | 4 / 100% | +100%p |
| 생산관리 | 3 | 1 / 33% | 3 | 3 / 100% | +67%p |
| TOTAL | 47 | 19 / 40% | 48 | 31 / 65% | +25%p |

- 당초 목표일 5/23 → 6/12로 연기

- 5월 26일 AS9100 컨설팅: 1차 절차서·지침서 12건 리뷰 웹 미팅 완료

- 전체 진척도 40% → 65% (1주 만에 +25%p 큰 폭 진전)

8. 결론 및 시사점

8-1. 긍정적 변화

- [매출] ZF GM EU2L 27K 발주 접수로 5월 매출 회복 ($810K)

- [자금] AR 큰 폭 회수 (-$90만), Mando 장가항 $1.8M 입금 완료

- [생산 2팀] 폴리싱·크롬 공정 큰 폭 개선 (각각 +8%p, +19.5%p)

- [품질] AS9100 절차서 작성 진척도 1주 만에 +25%p 진전

- [신규 안건] 삼성 A18 5G, MBCo JK Housing, MTP Honu 등 신규 RFQ·프로젝트 확보

8-2. 우려/관리 필요 사항

- [생산 1팀] 자동차 하우징 직통율 -6.34%p 하락 — ALDC12 중앙용해로, MQ4/AL5 슬라이더 코어 트러블 재발 방지 필요

- [품질] OQC AUTO 평균 불량률 15.9%로 4월 이후 상승 추세 지속, MQ4 Housing 기공 24.6%로 급등

- [재무] AR-AP 차이가 +$103만에서 -$8.6만으로 역전 — 5/29 $96만 AP 지급 집행 후 재점검 필요

- [수주] ZF SCAM6 DFM 일정 미회신, 입찰 진행 지연 우려

- [8월 매출] 전주 대비 -$163,292 하향 조정 — MBZ 일정 조정 영향, 후속 모니터링 필요

- [시스템] QMS 5월 → 7월, 브라켓 비전 5월 → 6월로 일정 연기 — 진행 속도 점검 필요

8-3. 차주(W23) 핵심 모니터링 포인트

- AP $96만 지급 후 AR-AP 균형 재점검

- ALDC12 중앙용해로 PLC 프로그램 안정성 검증

- 삼성 A18 5G 견적 결과 (6/1)

- MTP Mavros 시사출 검증 완료 및 초도 출하(6/6) 준비

- 퀄컴 대만 방문(6/2) 결과 및 후속 프로젝트 방향

- OQC AUTO 불량률 추이 (얼룩·기공·박리·찍힘 반복 발생 관리)

- ZF SCAM6 DFM 회신 여부 follow-up

─ 보고서 끝 ─