매출 의사결정 에이전트 전략 투자 의사결정 보고서 금형 자동화 투자 타당성 및 삼성 공급망 대응 전략

| 전체 연매출 | 삼성 브라켓 | 자동화 투자 | 투자 회수 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| $45M | $10M / 15% 이익 | $2M | 7~16개월 |

투자 의견: 진행(Go) — 자동화 투자 즉시 착수, 재진입보다 이익 극대화 전략 우선

작성일: 2026년 4월 23일

# 목   차

# 경영 요약 (Executive Summary)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현황 | 삼성 사출 1차 벤더 3개사에 캐스팅 브라켓 납품 중. 하반기 신규 모델 1개를 중국 업체에 전량 수주 실패. 당사 실제 입찰가($0.630)가 국내 최저가임에도 불구하고 3개 벤더 모두 탈락. 연간 손실 이익 약 $250K. |
| 핵심 원인 | 중국 업체의 이중 전략: ① 금형비 무상($13,000/금형 = 단가의 10%) ② 낮은 단가. 또한 국내 최저가에도 전 벤더 동시 탈락은 순수 가격 경쟁 이상의 비가격 요인(삼성 탑다운 또는 SJ 주도) 가능성 강력 시사. |
| 투자 안건 | 금형 자동화(Phase 1) + 제조 자동화 연계(Phase 2) 총 $200만불. 4~6개월 분할 발주 가능. 금형 자동화 5%, 금형+제조 연계 8~10% 원가 절감 예상. |
| 핵심 발견 | 자동화 후 저가 재진입(5% 마진)은 재진입하지 않고 자동화만 하는 경우보다 전사 이익이 연간 $1.5M 이상 적다. 즉, "삼성 재진입"이 아닌 "원가 개선으로 마진 극대화"가 투자의 올바른 목적이다. |
| 투자 ROI | 세그먼트 전체 적용 시 연간 이익 개선 $3.1~$3.9M → 투자 회수 7~16개월. 삼성 기존 물량 마진 15%→24%, 자동차 8%→17%, 기타 20%→28%. |
| 권고사항 | ① 즉시: 비가격 요인 규명(2~4주), 금형비 정책 재설계 ② 1~6개월: 자동화 분할 발주 착수 ③ 12~15개월: Phase 2 완성, 전사 마진 구조 고도화 ④ 삼성 재진입은 중국 업체 품질/납기 문제 발생 시 기회 포착 |

# 제1장. 현황 분석

## 1.1 사업 포트폴리오 현황

당사의 연간 매출은 $4,500만불이며, 삼성향 캐스팅 브라켓 사업과 비삼성(자동차·IT·방산) 사업으로 구성되어 있다. 삼성 의존도는 22%로, 비삼성 안정 매출($3,500만불)이 견고한 재무 버퍼 역할을 하고 있다.

| 사업 구분 | 매출 | 영업이익률 | 영업이익 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성 캐스팅 브라켓 | $10,000K | 15.0% | $1,500K | 사출 공급사 3개사 납품, 6개 모델 운영 |
| 자동차 (3개사) | $28,000K | 8.0% | $2,240K | 장기 안정 계약, 最대 매출 세그먼트 |
| IT·방산 (2개사) | $7,000K | 20.0% | $1,400K | 고마진 세그먼트, 장기계약·정부계약 |
| 합계 | $45,000K | 11.4% | $5,140K |  |

## 1.2 삼성 캐스팅 브라켓 공급 구조

삼성 스마트폰용 캐스팅 브라켓은 삼성→사출 공급사(3개사)→캐스팅 업체 구조로 공급된다. 각 사출 공급사는 캐스팅 벤더 2개사와 거래하며, 당사는 기존 3개 사출 벤더 중 2개사에 공급해왔다. 경쟁 캐스팅 벤더로는 SJ(삼성 공동개발사)와 장원(대형 벤더)이 있다.

| 구분 | 당사 | 중국 업체 |
| --- | --- | --- |
| 공급 모델 수 | 5개 모델 (기존 유지) | 1개 모델 신규 수주 |
| 단가 구조 | $0.630 + 금형비 별도 | 낮은 단가 + 금형비 무상 |
| 금형비(20만타 기준) | $13,000 / 금형 (별도 청구) | $0 (단가에 흡수) |
| 삼성 벤더 실질 부담 | $0.666/개 (단가+금형 합산) | 추정 $0.50~$0.57 (all-in) |

## 1.3 제품 및 공정 현황

캐스팅 브라켓은 삼성이 개발한 전용 알루미늄 합금을 원료로 하며, 6단계 공정을 거쳐 생산된다. 이 공정 복잡성과 삼성 전용 소재 노하우는 중국 업체 대비 핵심 진입장벽이다.

| 공정 1 | 공정 2 | 공정 3 | 공정 4 | 공정 5 | 공정 6 | 원소재 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 캐스팅 | 트리밍 | 전동바렐 | 사상 | 화성처리 | 포장 | 삼성 전용 알루미늄 합금 |

진입장벽: 화성(化成) 처리는 환경 인허가·폐수처리가 필수이며 품질 관리 난이도가 높다. 삼성 전용 알루미늄 합금은 소재 인증 노하우 없이는 진입 불가. 이 두 요소가 중국 업체의 품질·납기 리스크 포인트다.

# 제2장. 재무 영향 분석

## 2.1 삼성 신규 모델 손실 영향

삼성 스마트폰은 3개 시리즈가 6~10개월 주기로 신규 모델을 출시하며, 오버래핑 생산으로 연간 약 6개 모델이 동시 운영된다. 이번 신규 모델 1개 손실의 재무적 영향은 다음과 같다.

| 항목 | 손실 전 | 손실 후 (현재) |
| --- | --- | --- |
| 삼성 연간 브라켓 생산 수량 | 약 15,873,000 개 | 약 13,227,000 개 |
| 삼성 브라켓 매출 | $10,000K | $8,333K |
| 삼성 영업이익 (15%) | $1,500K | $1,250K |
| 전사 매출 | $45,000K | $43,333K |
| 전사 영업이익 | $5,140K | $4,890K |
| 연간 이익 감소 | ─ | ▼ $250K / 년 |

## 2.2 단가 구조 정밀 분석

입찰가 $0.630 기준 영업이익률 15%가 확인되어 정확한 원가 구조와 경쟁 가능 최저가를 산출할 수 있다.

| 항목 | 금액 (per unit) | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 입찰 단가 | $0.6300 | 100.0% |
| 영업이익 | $0.0902 | 15.0% |
| 제조 원가 (단가 기준) | $0.5355 | 85.0% |
| 금형비 (20만타 상각) | $0.0650 | 금형비 별도 |
| 삼성 벤더 실질 부담 합계 | $0.6950 | ─ |
| 중국 업체 추정 단가 (all-in) | $0.50~$0.57 | 17~30% 저렴 |

⚠ 중요: 당사 실제 입찰가($0.630)가 국내 최저가임에도 3개 사출 벤더 동시 탈락 → 순수 가격 경쟁 이외 비가격 요인(삼성 탑다운 지시 또는 SJ 주도) 가능성이 강력히 시사됨

# 제3장. 금형 자동화 투자 분석

## 3.1 투자 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 총 투자금 | $2,000,000 (약 26억원) |
| Phase 1 (금형 자동화) | 원가 5% 절감 / 4~6개월 내 완성 |
| Phase 2 (제조 자동화 연계) | 원가 8~10% 절감 / 12~15개월 완성 |
| 발주 구조 | 4~6개월 분할 발주 가능 (설비발주→시공→자동화 순) |
| 적용 범위 | 삼성 브라켓 + 비삼성 동일 공정 제품 (자동차 캐스팅 등) |

## 3.2 세그먼트별 자동화 ROI 분석

자동화를 통한 10% 원가 절감이 각 사업 세그먼트에 적용될 경우의 이익 개선 효과를 산출한다. 비삼성(자동차·기타)도 동일한 캐스팅 공정을 사용하므로 원가 절감 혜택이 전사적으로 파급된다.

| 세그먼트 | 매출 | 현재 이익률 | 현재 이익 | → 자동화 후 이익률 | 자동화 후 이익 | 이익 개선 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성 (기존 5개 모델) | $8,333K | 15.0% | $1,250K | 23.5% | $1,958K | +$708K |
| 자동차 (3개사) | $28,000K | 8.0% | $2,240K | 17.2% | $4,816K | +$2,576K |
| IT·방산 (2개사) | $7,000K | 20.0% | $1,400K | 28.0% | $1,960K | +$560K |
| 합계 | $43,333K | 11.3% | $4,890K | 20.1% | $8,734K | +$3,844K |

| 투자금 | 연간 이익 개선 | 투자 회수 기간 |
| --- | --- | --- |
| $2,000,000 | $3,844,000 / 년 | 약 6.2개월 |

## 3.3 재진입 시나리오 vs 현상유지 비교

자동화 완료 후 삼성 신규 모델에 저가 재진입하는 경우와 현 마진을 유지하며 자동화 효과를 이익 개선에 활용하는 경우를 비교한다. 이 분석이 전략 전환의 핵심 근거다.

| 항목 | A안: 현상유지 (재진입 없음) | B안: 저가 재진입 ($0.576, 5% 마진) | C안: 적정가 재진입 ($0.618, 15% 마진) |
| --- | --- | --- | --- |
| 삼성 제안가 (all-in) | 현 단가 유지 | $0.576 | $0.618 |
| 삼성 매출 | $8,333K | $9,200K | $10,000K |
| 삼성 영업이익 | $1,958K | $487K | $1,500K |
| 비삼성 이익 (자동화 후) | $6,776K | $6,776K | $6,776K |
| 전사 영업이익 | $8,734K | $7,263K | $8,276K |
| A안 대비 | 기준 | ▼ $1,471K 손해 | ▼ $458K 손해 |
| 삼성 수주 가능성 | 현행 유지 | 중국과 근접, 가능성 있음 | 중국보다 비쌈, 수주 불가 |

핵심 발견: 자동화 후 어떤 가격으로 삼성에 재진입해도 A안(재진입 없이 자동화만 적용)보다 전사 이익이 낮다. 재진입이 유리해지려면 마진 최소 18.4%($0.6703/개 all-in)가 필요하나, 이는 중국 업체 가격($0.50~0.57)보다 높아 수주 자체가 불가능하다. 따라서 가격 경쟁을 통한 재진입보다 마진 극대화 전략이 올바른 방향이다.

## 3.4 자동화 후 최저 경쟁 가능 단가

| 자동화 단계 | 원가 절감 | 단가절감 후 원가 | 5% 마진 제안가 (금형통합) | 중국 추정가 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현재 (자동화 전) | ─ | $0.576 | $0.666 | 17~33% 열위 |
| Phase 1 (5% 절감) | -5% | $0.547 | $0.576 | 낙관 시 경쟁 가능 |
| Phase 2-A (8% 절감) | -8% | $0.530 | $0.558 | 기본 대비 근접 |
| Phase 2-B (10% 절감) | -10% | $0.520 | $0.547 | 낙관($0.57) 대비 우위 |

# 제4장. 비가격 요인 분석

국내 최저가($0.630)로 입찰했음에도 3개 사출 벤더 전체에서 동시 탈락한 사실은 순수 가격 경쟁 이외의 요인이 개입했을 가능성을 강력히 시사한다.

## 4.1 가설별 신뢰도 평가

| # | 가설 | 근거 | 신뢰도 | 매출 회복 가능성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 삼성 탑다운 지시 | 3개 벤더 동시 탈락 → 개별 결정이 아닌 상위 지시 구조 강력 시사 | ★★★★★ | 삼성 정책 변화 시만 가능 |
| H2 | SJ 주도 도입 | SJ의 삼성 공동개발 관계를 활용해 중국 업체 소개·인증 → 전 벤더 적용 | ★★★★ | SJ 외 2개 벤더 집중 시 가능 |
| H3 | 삼성 중국 공급망 전략 | 삼성의 글로벌 비용절감 정책 → 신규 모델부터 중국 업체 의무 적용 | ★★★ | 정책 역전 또는 이원화 요구 시 |
| H4 | 중국 업체 패키지 딜 | 단가 외 조건(선투자, 전용라인, 기술이전)으로 삼성 설득 | ★★★ | 당사도 패키지 제안 시 가능 |

## 4.2 원인 규명을 위한 즉시 확인 사항

투자 방향과 삼성 채널 전략 결정 전에 반드시 2~4주 내에 다음 사항을 확인해야 한다.

| 우선순위 | 확인 사항 | 확인 방법 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SJ가 이번 신규 모델 수주를 했는가? | 업계 네트워크 | SJ 탈락 → H1(탑다운) SJ 유지 → H2(SJ 주도) |
| 2 | 사출 벤더의 캐스팅 교체가 자체 결정인가? | 기존 거래 벤더 2개사 담당자 면담 | 자체 결정 → H4/H5 삼성 지시 → H1 |
| 3 | 중국 업체 삼성 품질 승인 취득 시점은? | 삼성 품질팀 채널·무역 데이터 | 장기전 → H2/H3 급진입 → H4 가능성 |

# 제5장. 전략적 권고사항

## 5.1 핵심 전략 전환

전략 프레임 전환: "어떻게 중국 업체를 이기고 삼성 모델을 되찾을 것인가?" → "자동화로 생긴 원가 여유를 어디에 써야 이익이 최대화되는가?"

현재 삼성 브라켓 영업이익률은 15%다. 자동화 후 저가 재진입하면 마진이 5%로 압축되어 같은 매출에서 이익이 3분의 1 이하로 줄어든다. 반면 원가 절감을 마진 개선에 활용하면 삼성 기존 물량 마진은 15%→24%, 자동차 8%→17%, 기타 20%→28%로 개선되어 전사 이익이 연간 $3.8M 이상 증가한다.

## 5.2 투자 의사결정 최종 권고

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 최종 의견 | 진행 (Go) — 즉시 착수, 분할 집행 |
| 근거 1 | 투자 회수 기간 약 6.2개월 (전사 적용 기준): 이익률 높은 비삼성 세그먼트까지 원가 개선 효과 파급 |
| 근거 2 | 비삼성 $35M이 자동차·방산 중심의 장기 안정 매출 → 투자 기간 재무 버퍼 충분 |
| 근거 3 | 4~6개월 분할 발주 가능 → 월 $30~50K 수준의 현금 유출로 유동성 위기 없음 |
| 투자 목적 재정의 | 삼성 재진입 무기 → 전사 마진 구조 고도화 + 삼성 기회 포착 시 대응 준비 |
| 판단 뒤집는 조건 | ① 비삼성 $35M 안정성 훼손 ② 자동차 주요 고객 수주 감소 ③ 자동화 절감률이 5% 미만으로 실증 확인 |

## 5.3 실행 로드맵

| 시점 | 단계 | 실행 내용 | 기대 성과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 즉시 (이번 달) | 원인 규명 & 정책 전환 | ① 사출 벤더 2개사 면담 (H1/H2 확인) ② SJ 수주 여부 파악 ③ 금형비 정책 재설계 (단가 통합 구조) | 비가격 원인 확정 즉각적 경쟁력 개선 |
| 1~6개월 | Phase 1 자동화 착수 | ① 장납기 설비 선발주 (자동화 설비) ② 금형 작업장 시공 착공 ③ 차기 모델 수주전 새 단가 구조로 참여 ④ 분할 발주 월 $30~50K 집행 | 원가 5% 절감 삼성 1차 재도전 |
| 7~11개월 | Phase 1 완성 | ① 금형 자동화 가동 시작 ② 비삼성 제품 원가 개선 반영 ③ 자동차 고객 마진 개선 실적 확인 | 전사 마진 개선 시작 이익 구조 변화 확인 |
| 12~15개월 | Phase 2 완성 | ① 제조 자동화 연계 완성 → 10% 절감 ② 삼성 전 시리즈 수주 경쟁력 완전 확보 ③ 중국 업체 품질/납기 이슈 시 즉각 재진입 제안 | 전사 이익률 20%+ 투자 회수 완료 |
| 상시 | 삼성 재진입 기회 포착 | ① 중국 업체 품질 클레임 발생 모니터링 ② 삼성 공급망 정책 변화 추적 ③ 이원화 요청 시 즉각 대응 체계 준비 | 삼성 수주 재진입 (품질 프리미엄) |

## 5.4 삼성 재진입 조건 및 전략

삼성 재진입은 가격 경쟁이 아닌 다음의 비가격 경쟁력을 활용하는 경우에만 추진한다.

| 재진입 트리거 | 접근 전략 | 목표 마진 |
| --- | --- | --- |
| 중국 업체 품질 이슈 | 삼성 벤더에 "즉각 대체 가능" 선제 제안, 기술 우위 강조 | 15%+ (현재 수준 유지) |
| 삼성 이원화 정책 | 삼성 공동개발 참여 제안, 납기·기술 차별화 패키지 | 12~15% |
| 미중 관세 강화 | 중국 업체 원가 상승 시 가격 역전 → 적극 공략 | 10%+ (한시적 수용) |
| 순수 가격 경쟁 | 재진입 불필요 — 마진 파괴로 전사 이익 감소 | 5%↓ 불가 (이익 역효과) |

최종 결론: 자동화 투자 즉시 진행. 삼성 모델은 "빼앗아 오는 것"이 아니라 "중국 업체가 실패할 때 준비된 상태로 회수하는 것"이 올바른 전략이다.

# 부록. 주요 가정 및 분석 데이터

## A. 핵심 수치 요약

| 항목 | 수치 | 출처/비고 |
| --- | --- | --- |
| 전사 연매출 | $45,000,000 | 확인 |
| 삼성 브라켓 매출 | $10,000,000 | 확인 |
| 자동차 매출 (추정) | $28,000,000 | 역산 추정 |
| IT·방산 매출 (추정) | $7,000,000 | 역산 추정 |
| 삼성 영업이익률 | 15% | 확인 |
| 자동차 영업이익률 | 8% | 확인 |
| IT·방산 영업이익률 | 20% | 확인 |
| 삼성 입찰 단가 | $0.630 / 개 | 확인 |
| 금형비 (20만타 기준) | $13,000 / 금형 | 확인 |
| 금형비 단위 상각 | $0.065 / 개 (10%) | 계산 |
| 제조 원가 (단위) | $0.511 / 개 | 역산 |
| 금형 자동화 절감률 | 5% | 업체 추정 |
| 금형+제조 자동화 절감률 | 8~10% | 업체 추정 |
| 자동화 투자금 | $2,000,000 | 확인 |
| 중국 업체 추정 단가 (all-in) | $0.50~$0.57 | 역산 추정 |
| 연간 이익 개선 (자동화 후) | $3,844,000 | 계산 |
| 투자 회수 기간 | 약 6.2개월 | 계산 |

## B. 미확인 변수 및 가정

- 자동차·기타 매출 규모($28M/$7M): 영업이익률 역산으로 추정. 실제 수치 확인 시 ROI 재계산 필요.

- 중국 업체 실제 단가: $0.50~$0.57 all-in으로 역산 추정. 삼성 벤더 채널로 확인 필요.

- 자동화 적용 범위: 비삼성 제품(자동차 등)이 동일 공정이면 전사 절감 적용, 다를 경우 삼성 브라켓 한정.

- 비가격 요인(H1~H4): 현재 가장 중요한 미확인 변수. 2~4주 내 현장 확인 필요.